CAIET DE SARCINI

Achiziție servicii de dezvoltare software pentru pentru proiectarea si implementarea unei „Platforme de poziționare și analiză pentru sistemele informatice RO e-Transport și RO e-Sigiliu” (PIP-T-S)

CUPRINS

1	INFORMAȚII GENERALE	4

1.1	Beneficiar (Autoritate contractantă): MINISTERUL FINANȚELOR	5

1.2	Obiectul Contractului	5

1.3	Grupuri țintă	6

1.4	Actori	6

1.5	Situația actuală în sectorul de activitate	7

1.6	Context	8

1.7	Proiecte și sisteme informatice relevante pentru platforma PIP-T-S	12

1.8	Integrarea platformei PIP-T-S cu alte sisteme informatice	12

2	SCOP, OBIECTIVE ȘI REZULTATE AȘTEPTATE	14

2.1	Obiectivul general (SCOP)	14

2.2	Obiective specifice	14

2.3	Rezultate așteptate	16

3	IPOTEZE ȘI RISCURI	19

3.1	Ipoteze care stau la baza proiectului	19

3.2	Riscuri	19

4	CERINȚE FUNCȚIONALE	22

4.1	Cerințe generale ale platformei PIP-T-S	22

4.1.1 Componenta e-TAR (e-Transport Analiză și Raportare)	23

4.1.2 Componenta RO e-Sigiliu	26

4.1.3 Modul de administrare a platformei PIP-T-S	27

5	ARIA DE CUPRINDERE	29

5.1	Generalități	29

5.2	Natura serviciilor care urmează a fi prestate	29

5.3	Activități specifice	31

5.4	Management de proiect	58

6	DURATA CONTRACTULUI	63

7	LOGISTICĂ ȘI SINCRONIZARE	64

7.1	Locație	64

7.2	Disponibilitatea serviciilor	64

7.3	Service Level Agreement (SLA)	64

7.4	Personal auxiliar și suport	66

7.5	Facilități furnizate de prestator	66

7.6	Facilități furnizate de Beneficiar	66

7.7	Echipament	66

7.8	Atribuțiile și responsabilitățile părților	67

8	RAPOARTE	71

8.1	Planificarea activităților și urmărirea raportării	71

8.2	Cerințe de raportare	71

8.2.1 Raportul inițial (RIN) 	72

8.2.2 Rapoartele de activitate lunare (RAL)	72

8.2.3 Raportul de activitate intermediar (RI)	73

8.2.4 Raportul de activitate final (RAF)	73

8.2.5 Livrabilele tehnice	74

8.2.6 Raportul de instruire (RIT)	74

8.2.7 Alte aspecte importante privind livrabilele	75

8.2.8 Transmiterea/depunerea livrabilelor	76

8.2.9 Aprobarea livrabilelor	77

8.3	Recepția serviciilor, verificări și efectuarea plății	79

9	LIVRABILE	82

10	MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII	83

11	INDICATORI DE REZULTAT	84

12	CERINȚE PRIVIND OFERTA TEHNICĂ	85

13	CERINȚE PRIVIND ECHIPA DE EXPERȚI	90

13.1	Experți cheie	90

13.2	Alți experți	98

13.3	Anexa nr. 1 Descrierea activităților și a graficului de lucru propus	102

13.4	Anexa nr. 2 Glosar de termeni și acronime	110

13.5	Anexa nr. 3 Scurtă descriere a SI existent RO e-Transport	112

13.6	Anexa nr. 4 Scurtă descriere a SI existent (pe bază de abonament) RO e-Sigiliu	114

13.7	Anexa nr. 5 Evaluarea performanței prestatorului	115

13.8	Anexa nr. 6 Bază legală. Lista acte normative, proceduri, metodologii	117

# INFORMAȚII GENERALE

1.1  IntroducerePrezentul Caiet de sarcini s-a întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea Contractului de achiziție publică/ Acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și conține specificațiile funcționale și tehnice, respectiv ansamblul cerințelor minimale și obligatoriu de îndeplinit, pe baza cărora se elaborează de către fiecare Ofertant, propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține indicații privind regulile de bază, care trebuie respectate astfel încât ofertanții să elaboreze Propunerea tehnică corespunzător cu necesitățile beneficiarului.

Pentru scopul prezentului Caiet de sarcini, ca parte integrantă a Documentației de atribuire, ofertantul va înțelege și își va asuma că, pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului, orice activitate descrisă într-un anumit capitol și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele.

În cadrul acestei proceduri, Ministerul Finanțelor (MF) îndeplinește rolul de Autoritate contractantă, respectiv beneficiar în cadrul Contractului, iar Agenția Națională de Administrare Fiscală – aparat propriu și structuri subordonate ale acesteia și Autoritatea Vamală Română au rol de beneficiari finali de business ai sistemului ai platformei PIP-T-S, termenul generic utilizat pe parcursul Caietului de sarcini fiind ”beneficiari finali”.

. În cuprinsul Caietului de sarcini, noțiunea de prestator se referă la Ofertantul desemnat câștigător al procedurii de atribuire a Contractului.

Ofertele care nu îndeplinesc toate cerințele minimale vor fi declarate neconforme. Nu se acceptă depunerea de oferte alternative. Nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerințelor stabilite prin prezentul Caiet de sarcini. Orice ofertă care se abate de la cerințele minimale va fi considerată admisibilă numai în condițiile în care aceasta asigură un nivel calitativ superior cerințelor minimale.

În conformitate cu regulile de elaborare a documentației de atribuire din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 156 alin. (2) și (3), specificațiile tehnice din prezentul Caiet de sarcini, care precizează un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu care caracterizează serviciile prestate și care se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică se consideră a fi însoțite de cuvintele „sau echivalent”, indiferent dacă aceste cuvinte sunt prevăzute expres sau nu în prezentul document.

În cuprinsul Caietului de sarcini, peste tot unde se regăsește cuvântul „proiect” (cu excepția referirilor la managerul de proiect și a cerințelor privind experiența similară a experților, pentru care se va înțelege proiectele care au ca obiect de activitate servicii de dezvoltare de software și implementare de sisteme/aplicații informatice), acesta se referă la sistemul informatic care face obiectul Caietului de sarcini.

## Informații despre Autoritatea contractantă

## Autoritatea contractantă este MINISTERUL FINANȚELOR

Ministerul Finanțelor este un minister cu rol de sinteză, care se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care aplică strategia și Programul de guvernare în domeniul finanțelor publice.

Ministerul Finanțelor aplică Programul de guvernare și contribuie la elaborarea și implementarea strategiei în domeniul finanțelor publice, în exercitarea administrării generale a finanțelor publice, asigurând utilizarea pârghiilor financiare, în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei operatorilor economici.

Ministerul Finanțelor îndeplinește toate atribuțiile și are toate competențele conferite prin legi sau prin alte acte normative în vigoare, monitorizează și coordonează atribuțiile conferite de lege unităților subordonate.

Sediul principal al Ministerului Finanțelor este în municipiul București, Bulevardul Libertății nr. 16, sectorul 5. Ministerul Finanțelor își desfășoară activitatea și în alte sedii deținute potrivit legii.

Informații suplimentare despre beneficiar, Ministerul Finanțelor, se pot regăsi pe site-ul web oficial al instituției: www.mfinante.gov.ro.

## Obiectul Contractului

Obiectul Contractului este reprezentat de „Achiziția de servicii de dezvoltare software pentru proiectarea si implementarea unei „Platforme de poziționare și analiză pentru sistemele informatice RO e-Transport și RO e-Sigiliu” (PIP-T-S), referită în prezentul Caiet de sarcini ca platforma PIP-T-S.

Pe parcursul Caietului de sarcini, noua platformă de poziționare și analiză ce face obiectul dezvoltării de software din cadrul acestui proiect va fi referită ca PIP-T-S.

Obiectul contractului constă în prestarea de:

- Servicii de dezvoltare software, care se referă, fără a se limita, la activități specifice de: analiză, proiectare, dezvoltare, import date, testare, implementare în producție, elaborarea documentației și garanție software pentru noua platformă PIP-T-S.

- Servicii de instruire privind utilizarea și administrarea platformei informatice ce face subiectul prezentului proiect.

- Servicii de mentenanță corectivă, adaptivă și evolutivă pentru noua platformă informatică PIP-T-S.

Totodată, pe întreg parcursul contractului, prestatorul trebuie să asigure respectarea condițiilor de securitate a informațiilor pentru toate componentele platformei PIP-T-S, conform politicii de securitate de la nivelul MF–CNIF.

Solicitări noi, suplimentare, pot fi formulate în perioada de analiză a sistemului, astfel încât să se poată asigura atât o valorificare eficientă a informațiilor obținute prin intermediul platformei informatice, cât și satisfacerea cerințelor specifice naționale și de business în vigoare. Cerințele de acest gen pot apărea și ulterior analizei, și vor fi gestionate prin procedura de Management al schimbărilor, conform procedurii agreate de comun acord.

## 1.4 Cadrul general al sectorului în care Autoritatea contractantă își desfășoară activitatea

Administrația publică centrală

## 1.5 Grupuri țintă

Responsabili în cadrul proiectului:

- beneficiarul proiectului este Ministerul Finanțelor, prin Centrul Național pentru Informații Financiare (CNIF) care răspunde de îndeplinirea sarcinilor pe linie de Tehnologia Informației și asigură îndeplinirea sarcinilor pe linie de IT necesare pentru derularea contractului;

- beneficiarii finali ai platformei PIP-T-S și proprietari ai datelor sunt:

- Agenția Națională pentru Administrarea Fiscală (ANAF) prin Direcția Generală de Antifraudă Fiscală - DGAF și

- Autoritatea Vamală Română - AVR.

- beneficiari de business ai proiectului sunt alte structuri definite prin lege, beneficiare cu rol de vizualizare și valorificare a informațiilor specifice platformei PIP-T-S, prin intermediul aplicației.

Utilizatorii finali sunt persoanele care activează în cadrul entităților precizate mai sus și care folosesc platforma drept instrument destinat derulării unor activități legate de analiza integrată a datelor.

La informațiile din cadrul platformei PIP-T-S vor avea acces următorii utilizatori finali:

- utilizatori interni din Agenția Națională de Administrare Fiscală și Autoritatea Vamală Română – aparat central, regional, teritorial.

Numărul de utilizatori de la toate nivelurile (central, regional, județean) ale ANAF, AVR, CNIF, este detaliat astfel:

- componenta e-TAR:

  - DGAF va avea cca. 1000 utilizatori;

  - AVR va avea cca. 400 de utilizatori, din care 50 se vor conecta simultan.

- componeta RO e-Sigiliu:

  - AVR va avea cca. 200 de utilizatori, din care 20 se vor conecta simultan.

  - DGAF va avea cca. 1000 utilizatori.

- utilizatori externi:

- componenta e-TAR va avea cca. 1000 de utilizatori,

- componenta RO e-Sigiliu - nu este cazul.

Rolurile și drepturile de acces vor fi clarificate în perioada de analiză.

Se va avea în vedere că numărul de utilizatori (interni și externi) va crește în permanență, ca și complexitatea nevoilor de analiză ale acestora.

Administratorii de aplicație reprezintă o categorie aparte de utilizator, care accesează zona de management a platformei PIP-T-S în vederea monitorizării și operaționalizării componentelor/ modulelor funcționale, a actualizării nomenclatoarelor și pentru administrarea funcțională a platformei. Aceștia sunt de două tipuri, respectiv administratori tehnici (CNIF) și de business (DGAF, AVR).

Administratorii de sistem și dezvoltatorii sunt reprezentați de personalul din cadrul MF-CNIF, care se vor ocupa de administrarea tehnică: administrare sisteme de operare, baze de date, servere de aplicații, Managementul identității etc., precum și de dezvoltarea ulterioară perioadei de mentenanță a platformei PIP-T-S.

În perioada de analiză se vor defini grupuri de utilizatori pentru acces la funcționalitățile platformei PIP-T-S, precum și rolurile și drepturile.

## Situația actuală în sectorul de activitate

Sistemul Informatic al Ministerului Finanțelor–ANAF-AVR este unic în România atât din punctul de vedere al complexității și specificității aplicațiilor, cât și al numărului de entități ale administrației publice și entități private deservite, precum și al întinderii teritoriale. Numărul de aplicații informatice, volumul de date, numărul de entități deservite și numărul de utilizatori interni și externi crește permanent, crescând implicit și volumul de muncă depusă, precum și necesarul de resurse pentru dezvoltarea și administrarea sistemului informatic. Actualmente, sistemul informatic al Ministerului Finanțelor este cel mai mare furnizor de date din România pentru instituțiile publice și instituțiile financiare din țară și din străinătate.

Modernizarea bazelor de date și a aplicațiilor, însoțită de o îmbunătățire a infrastructurii hardware și software apare ca o necesitate de bază, indispensabilă pentru buna funcționare a serviciilor informatice suport.

Abrogarea Legii 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite a dus la denaturarea condițiilor de concurență loială manifestându-se în special pe segmentul de transport al mărfurilor. Astfel, mediul de afaceri rău intenționat a profitat de vidul legislativ în domeniu prin  comercializarea bunurilor transportate fără a include componenta fiscală.

În aceste condiții a apărut necesitatea implementării şi operaţionalizării unui sistem informatic de monitorizare a transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat, prin interconectare cu sistemele actuale deţinute de Ministerul Finanţelor în scopul creşterii gradului de colectare a impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, precum şi de prevenire şi combatere a comerţului ilicit de bunuri.

Prin apariția Ordonanței de Urgență nr. 41/2022 s-a instituit Sistemul naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat, denumit Sistemul RO e-Transport.

Sistemul RO e-Transport reprezintă ansamblul de principii, reguli şi aplicaţii informatice având drept scop monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat pe teritoriul naţional, care permite autorităţilor competente determinarea potenţialelor puncte de deturnare din sau în lanţul de aprovizionare, pe baza codului UIT. Sistemul este gestionat de către Ministerul Finanţelor prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare.

Cu ajutorul Sistemului RO e-Transport se monitorizează transportul pe teritoriul naţional al bunurilor cu risc fiscal ridicat, după cum urmează:

- transportul internațional al bunurilor de la punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România până la locul de descărcare situat pe teritoriul naţional, respectiv de la locul de încărcare situat pe teritoriul naţional până la punctul rutier de trecere a frontierei la ieşirea din România,

- transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat, de la locul de încarcare şi până la locul de descărcare situate pe teritoriul naţional.

Monitorizarea transportului de bunuri pe teritoriul național este o practică folosită de administrațiile fiscale din mai multe state europene. Modalitățile și tehnicile folosite diferă de la un stat la altul, dar, în esență, au în comun un sistem de declarare anticipată a transportului, metode de identificare automată a poziționării mijloacelor de transport (camere de luat vederi, coordonate GPS, etc.), o aplicație informatică de analiză de risc și o componentă de control operativ în trafic.

Actualmente, sistemul informatic al MF–ANAF-AVR este cel mai mare furnizor de date din România pentru instituțiile publice și instituțiile financiare din țară și din străinătate.

## Context

Dezvoltarea Tehnologiei Informației în domeniul finanțelor publice din România vizează, în principal, sprijinirea eficientă și flexibilă a tuturor funcțiilor sistemului finanțelor publice, ca și atingerea unui nivel înalt de compatibilitate cu sisteme informatice similare utilizate în Uniunea Europeană. Au fost aprobate o serie de legi privind semnătura electronică, comerțul electronic, protecția datelor personale și accesul liber al publicului la informații; sistemul de plăți este unul modern, iar accesul la Internet este în creștere.

Aderarea României la Uniunea Europeană a presupus, printre altele, și pregătirea sistemelor TI în vederea asigurării interoperabilității acestora atât cu sistemele corespunzătoare ale DG TAXUD din cadrul Comisiei Europene cât și cu cele ale Administrațiilor celorlalte State membre ale UE.

Ministerul Finanțelor, prin cerințele menționate în prezentul Caiet de sarcini, își propune implementarea unor măsuri importante în vederea combaterii fraudei în domeniul comerțului de bunuri cu risc fiscal ridicat reprezentând una dintre liniile prioritare de acțiune la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Cazuistica a demonstrat că prejudiciile cauzate bugetului general al statului sunt semnificative și, în multe cazuri, TVA rămâne nerecuperată.

De asemenea, aderarea României la Uniunea Europeană a impus libera circulație a mărfurilor și eliminarea evidenței instituționalizate a bunurilor provenite din statele membre. De la nivel intracomunitar se aplică, pentru toate statele membre, măsuri preventive de contracarare și combatere a fraudei fiscale prin implementarea de diferite sisteme informatice și realizarea de schimburi de informații în diferite domenii de activitate. Toate acestea, pornind de la nevoia de redefinire a formalităților de control, în absența celui clasic, transfrontalier, pentru reducerea evaziunii și fraudei fiscale în comerțul intracomunitar, fenomene care produc pagube bugetului de stat, iar mediul de afaceri fiind afectat semnificativ.

Activitatea de transport joacă un rol crucial în domeniul economic, având un impact semnificativ asupra dezvoltării și funcționării diverselor sectoare de activitate. Transportul rutier este motorul principal al pieței de transporturi în România, acesta asigură transportul majorității mărfurilor la nivel intern și internațional.

În acest context, se relevă necesitatea dezvoltării unei platforme informatice, PIP-T-S, parte a Sistemului RO e-Transport care să permită autorităților competente determinarea potențialelor puncte de deturnare din sau în lanțul de aprovizionare, asigurând componenta de monitorizare grafică a poziționării vehiculului de transport pentru care sunt emise coduri UIT, pe perioada de valabilitate a acestora, și analiza integrată a datelor.

Având în vedere specificul activității de transport rutier ce se desfășoară în regim 24x7x365, cu mijloace de transport diverse, platforma PIP-T-S trebuie să asigure suport informațional, atât mediului de business, cât și ANAF și AVR, în regim non-stop. În prezent aplicația RO e-Transport generează zilnic aproximativ 100.000 de coduri UIT.

Totodată, se urmărește asigurarea eficientizării activităților AVR de monitorizare, supraveghere și control vamal/ fiscal prin intermediul componentei 
RO e-Sigiliu de pe platforma PIP-T-S, care va asigura trasabilitatea transporturilor de bunuri prin înregistrarea și primirea informațiilor de stare, evenimente/ alerte și poziție de la RO e-Sigiliu (dispozitive inteligente).

Necesitatea dezvoltării și integrării acestor sisteme informatice intervine în contextul în care Ministerului Finanțelor își propune permanent creșterea numărului de măsuri anticorupție, folosirea avantajelor digitalizării pentru combaterea fraudei inclusiv în domeniul comerțului de bunuri cu risc fiscal ridicat reprezentând una dintre liniile prioritare de acțiune la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și AVR.

În vederea eficientizării activităților de monitorizare, supraveghere și control vamal este necesară dezvoltarea unui sistem pentru gestionarea datelor privind mijloacele de transport bunuri care circulă pe teritoriul României.

1.7.1 Sistemul informatic actual „RO e-Transport”

Ministerul Finanțelor, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și Autoritatea Vamală Română, monitorizează transporturile de bunuri prevăzute la art. 1 alin. (2) pe teritoriul național prin intermediul Sistemului RO e-Transport.

La momentul actual, sistemul informatic RO e-Transport are dezvoltate o serie de module informatice, precum:

- Subsistemul 1 de declarare și notificare - module informatice de gestiune a transporturilor de bunuri prin care sunt înregistrate datele referitoare la expeditor şi beneficiar, denumirea, caracteristicile, cantităţile şi contravaloarea bunurilor transportate, locurile de încărcare şi descărcare, detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat, precum şi codul UIT generat, conform prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 41/2022, incluzând și componenta Registrul de Sancțiuni.

- Subsistemul 2 date poziționare GPS - module informatice puse gratuit la dispoziţia operatorului de transport de către Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor, pentru a furniza informaţii cu privire la poziţionarea vehiculului de transport prin utilizarea dispozitivelor de tip terminal de telecomunicaţii, conform prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a^1) din OUG nr. 41/2022, precum și module informatice prin care se transmit date de poziţionare preluate de pe dispozitivele de geopoziționare proprii ale vehiculului de transport, conform prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b^1) din OUG nr. 41/2022.

- Subsistemul 3 – SIMTIC - elemente de interconectare cu alte sisteme de monitorizare deţinute şi/sau utilizate de instituţiile sau autorităţile publice, conform prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 41/2022,

Pentru a permite autorităţilor competente determinarea potenţialelor puncte de deturnare din sau în lanţul de aprovizionare, pe baza datelor existente în Sistemul RO e-Transport, este necesară dezvoltarea platformei informatice PIP-T-S (subsistemul 4 al SI RO e-Transport).

Sistemul RO e-Transport, intrat în vigoare în anul 2022, prevede în sarcina utilizatorilor obligația de a declara, în avans în raport cu punerea în mișcare a vehiculului, un set de date prin aplicația RO e-Transport de pe site-ul ANAF – Spațiu Virtual Privat (SPV). Urmare a datelor declarate, aplicația RO e-Transport generează un cod unic, numit cod UIT, prin intermediul căruia se identifică datele aferente transportului unei partide de bunuri.

Resursele financiare și materiale necesare înființării, funcționării, dezvoltării, implementării și mentenanței Sistemului RO e-Transport se asigură de către Ministerul Finanțelor din bugetul propriu, prin Centrul National pentru Informații Financiare.

Personalul de specialitate necesar înființării, funcționării, dezvoltării, implementării și mentenanței Sistemului RO e-Transport se asigură de Ministerul Finanțelor în limita posturilor aprobate pentru Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Vamală Română și Centrul National pentru Informații Financiare.

Verificarea modului prin care sunt respectate prevederile OUG nr. 41/2022 se face de către persoanele împuternicite din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Autorității Vamale Române, precum și de către alte organe de control.

Pentru a pune la dispoziția autorităților componente software pentru analiza integrată a datelor de poziționare, precum și pentru conformarea cu prevederile art. 4 alin. 1 lit. c) din același act normativ, sistemul RO e-Transport este necesar să includă și soluții informatice pentru analiza integrată a datelor, astfel fiind necesară achiziția unor servicii de dezvoltare software, conform celor detaliate în cadrul prezentului Caiet de sarcini.

Sistemul RO e-Transport se aplică în baza:

* OUG nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri RO e-Transport, cu modificările și completările ulterioare,

* OPANAF nr. 802/2022 privind stabilirea bunurilor cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport,

* Ordinul comun ANAF/AVR nr. 1337/1268/2024 pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri RO e-Transport.

1.7.2 Sistemul informatic „RO e-Sigiliu”

Conform art. LVII din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare, se instituie Sistemul național RO e-Sigiliu, în vederea respectării trasabilității transporturilor rutiere de bunuri pe teritoriul României, prin intermediul unor echipamente și softuri specifice pentru această activitate.

Proiectul de implementare a Sistemului național RO e-Sigiliu se derulează pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung și este conceput astfel încât să asigure măsuri de prevenire și combatere a activităților economice ilicite. Astfel, obiectivul general este colectarea veniturilor la bugetul de stat, reducerea evaziunii fiscale, dar și utilizarea corespunzătoare a fondurilor alocate din bugetul de stat pentru diferite categorii de cheltuieli publice.

Sistemul RO e-Sigiliu este bazat pe utilizarea unor dispozitive electronice și a unei aplicații informatice care permite autorităților competente determinarea potențialelor puncte de deturnare a transporturilor rutiere de bunuri, indiferent dacă acestea se află în tranzit sau au ca destinație finală un operator economic de pe teritoriul național. Prin dispozitive electronice se înțelege sigiliul inteligent care înregistrează date și transmite informații de stare și poziție către aplicația informatică, în vederea urmăririi deplasării pe calea rutieră a bunurilor. Aplicarea sigiliilor inteligente și monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri pe teritoriul național se realizează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală și Autoritatea Vamală Română în baza unei analize de risc, procedura fiind stabilită prin ordin comun.

În vederea valorificării informațiilor furnizate prin Sistemul național RO e-Sigiliu sunt aplicate dispozitive inteligente (sigilii inteligente) care asigură autorităților competente accesul la informații privind localizarea mijloacelor de transport pe care sunt montate, în scopul urmăririi deplasării pe cale rutieră a bunurilor cu risc aflate sub supravegherea autorităților vamale/ fiscale.

## Baza legală

Furnizorul are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii. Actele normative și standardele indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă.

În momentul întocmirii actualului Caiet de sarcini, au fost identificate o serie de cerințe conform:

- Ordonanța de urgență nr. 41 din 8 aprilie 2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

- Legea nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, Secțiunea a 2-a Măsuri pentru consolidarea disciplinei financiare și fiscale, creșterea conformării voluntare în cazul transporturilor rutiere de bunuri și unele măsuri privind factura electronică;

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea Contractului de achiziție publică/Acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Sistemul informatic RO e-Sigiliu se aplică în baza:

* Hotărârii Guvernului nr.707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare;

* Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare;

* art. 6 alin. (2) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, precum și a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii.

## Proiecte și sisteme informatice relevante pentru platforma PIP-T-S

Următoarele proiecte/ sisteme informatice au fost/ urmează să fie implementate de către Ministerului Finanțelor și au interdependențe cu proiectul propus devenind relevante din prisma integrării componentelor IT ale MF-CNIF:

- portalurile Intranet și Extranet;

- aplicația de Management al identității;

- stabilirea unor funcționalități de Data Warehouse și Business Intelligence;

- SI RO e-Transport;

- SI RO e-Sigiliu;

- eTransport România (GPS - aplicația mobilă pusă la dispoziția operatorilor/ transportatorilor pe AppStore și GooglePlayStore);

- SI SIMTIC;

- Sistem de gestionare FLOTE;

- SI NOMEN (nomenclatoare generale), după caz;

- SI SNI (Sistemul Național de import, proiect în derulare);

- SI NCTS5 (Sistemul computerizat de tranzit)

- SI AES (Sistemul automat de export)

- altele.

În perioada de analiză se pot identifica și alte interfațări și integrări cu alte sisteme informatice interne și/sau externe.

În prezent, Sistemul informatic integrat al MF-ANAF-AVR folosește baze de date centralizate, Oracle 19c, astfel platforma PIP-T-S trebuie să se alinieze acestei cerințe minimale, din punct de vedere al bazei de date folosite.

În anexele nr. 3 și 4 sunt prezentate pe scurt situațiile actuale ale celor două SI existente.

## Integrarea platformei PIP-T-S cu alte sisteme informatice

Platforma PIP-T-S urmează să se integreze cu toate sistemele informatice menționate mai sus, subcapitolul 1.7, dar si și cu cele identificate în perioada de analiză, în funcție de necesitățile enunțate în acest caiet de sarcini și de cele identificate în etapa de analiză.

În Capitolul 4 CERINTE FUNCȚIONALE sunt prezentate cerințele pentru platforma PIP-T-S, funcționalitățile de bază ale acesteia, legăturile funcționale cu alte sisteme identificate în momentul realizării Caietului de Sarcini etc. Acestea vor fi completate cu cele identificate în perioada de analiză detaliată.

În acest moment, la nivelul întregului sistem informatic integrat MF-ANAF-AVR, există mecanisme prin care se realizează replicări ale bazelor de date și ale mașinilor virtuale din Centrul primar de date în Centrul secundar de date, acest lucru având o importanță deosebită în realizarea continuității proceselor de business care fac obiectul sistemelor informatice implementate în cadrul structurilor menționate.

# SCOP, OBIECTIVE ȘI REZULTATE AȘTEPTATE

## Obiectivul general la care contribuie prestarea serviciilor

Obiectivul general al noului Contract îl constituie achiziția de servicii de dezvoltare software pentru proiectarea si implementarea unei „Platforme de poziționare și analiză pentru sistemele informatice RO e-Transport și RO e-Sigiliu, PIP-T-S”, pentru implementarea solicitărilor formulate de la nivel național conform legislației în vigoare și a necesităților de business, în scopul reducerii fraudei în domeniul comerțului de bunuri cu risc fiscal.

## Obiective specifice

În perioada de analiză, cerințele legislative și de business identificate în timpul realizării Caietului de sarcini, care sunt prezentate în Capitolul 4 CERINȚE FUNCȚIONALE, vor fi supuse activităților de analiză detaliată de către prestator.

Suplimentar față de cerințele incluse în Caietul de sarcini, pot fi identificate solicitări în perioada de analiză detaliată și considerate de beneficiar/ beneficiarul final ca fiind absolut necesare realizării și implementării corecte a obiectivelor proiectului, vor deveni obiective de realizat la termenul stabilit ca Milestone Mi. Prestatorul trebuie să țină seama de solicitările suplimentare ale beneficiarului/ beneficiarului final, le va analiza și îndeplini corespunzător, astfel încât să asigure atât implementarea corectă a tuturor cerințelor specifice platformei PIP-T-S (determinate de modificări legislative și/ sau cerințe de business), cât și valorificarea eficientă a informațiilor obținute prin intermediul sistemului informatic.

Proiectarea platformei PIP-T-S se va face asigurând funcționarea SI RO e-Transport în condiții de înaltă disponibilitate, securitate, performanță și scalabilitate, indiferent de mediul pe care va funcționa.

Pentru perioada de mentenanță, până la terminarea Contractului, trebuie să se asigure funcționarea în regim 24x7x365 în parametri normali a tuturor componentelor SI RO e-Transport (inclusiv platforma PIP-T-S), corespunzător cerințelor și respectând în permanență condițiile de securitate, înaltă disponibilitate, performanță și scalabilitate indiferent de mediul  pe care el va funcționa.

Ținând cont și de faptul că funcționarea SI RO e-Transport în parametri normali este o cerință obligatorie determinată de prevederile legislative care îl guvernează, ca urmare apare necesitatea obiectivă ca acesta să fie supus în permanență acțiunilor de întreținere, astfel încât să se mențină continuitatea proceselor de business.

Obiectivele specifice urmărite de noua platformă PIP-T-S referă necesitatea realizării unei analize integrate a datelor, vizualizarea în timp real pe hartă a transportatorilor economici și a autovehiculelor proprii ANAF-AVR, care să răspundă nevoilor de integrare a informațiilor preluate din componentele și sistemele deja existente ale MF-ANAF-AVR.

Obiectivele specifice sunt:

2.3 	Natura serviciilor care urmează a fi prestate

- platforma trebuie să funcționeze în regim de înaltă disponibilitate (24x7x365), să fie realizată în tehnologie web, centralizată, securizată, performantă, scalabilă, accesibilă atât prin portalul Intranet, cât și prin Extranet, ținând cont de cele mai bune practici (“best practice”), dezvoltat ca sistem informatic integrat în sistemul informatic al  MF–ANAF-AVR;

- infrastructura hardware și software-ul de bază vor fi asigurate prin proiectul denumit generic ”Aplolodor”;

- la toate nivelurile de funcționare, accesul la aplicație să se facă pe bază de roluri gestionate centralizat, prin Managementul Identității,

- alinierea platformei PIP-T-S la ultimele cerințe legislative și de business, în funcție de caz;

- realizarea conform celor identificate în perioada de analiză, a importului/ exportului datelor din/ în celelalte sisteme informatice cu care prezintă legături funcționale;

- asigurarea interconectării cu alte sisteme informatice ale MF–ANAF-AVR, identificate în Caietul de sarcini și/sau identificate în perioada de analiză, dar și ulterior acesteia, după caz;

- platforma PIP-T-S va răspunde tuturor cerințelor identificate, respectiv:

- celor din Caietul de sarcini;

- celor identificate în perioada de analiză a sistemului;

- celor care se vor realiza în cadrul activității „A#10. Mentenanță adaptivă și evolutivă”.

- mediile de lucru (producție și dezvoltare/ testare) și configurațiile sistemului vor fi identice, consistente și corecte;

- respectarea mecanismelor tehnice (securitate, acces, audit, arhivare etc.) dezvoltate conform specificațiilor/ cerințelor și politicilor de securitate stabilite și implementate la nivel de MF-CNIF;

- asigurarea mentenanței corective, în cadrul activității variabile A#9, după lansarea în producție a noii platforme PIP-T-S la Milestone Mi, conform celor menționate în capitolul 6. Durata contractului.

- asigurarea mentenanței adaptive și evolutive în cadrul activității variabile A#10, după lansarea în producție a noii platforme PIP-T-S la Milestone Mi, conform celor menționate în capitolul 6. Durata contractului;

- preluarea corespunzătoare a codului sursă al întregii soluții (parole, forme, rapoarte, proceduri stocate etc.), a tuturor livrabilelor și documentelor care au legătură cu proiectul, de către personalul de specialitate al beneficiarului;

- instruirea personalului de specialitate de la nivelul Ministerului Finanțelor, ANAF și AVR în utilizarea, administrarea și dezvoltarea ulterioară perioadei de mentenanță a noii platforme PIP-T-S;

## Rezultate așteptate

Principalele rezultatele așteptate în urma lansării în producție a noii platforme PIP-T-S, sunt următoarele:

- s-a asigurat implementarea tuturor aspectelor legislative, acestea fiind oglindite în aplicație, corelate cu necesitățile de business;

- au fost identificate și automatizate toate procesele și procedurile, conform cerințelor identificate în perioada de analiză de prestator și agreate împreună cu beneficiarul/beneficiarul final, precum și pe cele cuprinse în procedura de Management al schimbării;

- prestatorul a dezvoltat și a implementat cerințele din Capitolul 4 CERINȚE FUNCȚIONALE, pe cele identificate în perioada de analiză, precum și pe cele cuprinse în procedura de Management al schimbării;

- s-au realizat integral toate activitățile și sub-activitățile specifice cerințelor stipulate în acest Caiet de sarcini, a celor identificate în perioada de analiză, plus a celor aferente tuturor solicitărilor care au apărut ulterior perioadei de analiză;

- s-au realizat integral toate activitățile și sub-activitățile A#1 – A#10;

- soluția informatică este cloud native, conform definiției prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului. nr. 112/2023 privind aprobarea Ghidului de guvernanță a platformei de cloud guvernamental;

- platforma PIP-T-S (de pe mediile de testare și producție) a fost testată corespunzător, testele de conformitate s-au finalizat cu succes și s-a obținut acceptanța de la beneficiar/ beneficiarul final, în funcție de caz, al fiecărui modul și funcționează în parametri normali;

- s-au creat/actualizat mecanismele tehnice (securitate, acces, audit, arhivare etc) dezvoltate conform specificațiilor;

- s-a acordat o atenție deosebită respectării condițiilor de înaltă securitate, disponibilitate și confidențialitate stabilite pentru platforma PIP-T-S;

- a fost realizată și funcționează cu succes componenta care permite importul/ utilizarea datelor din sistemele existente: RO e-Sigiliu, eTransport România (GPS - aplicația mobilă) și celelalte componente ale SI RO e-Transport, precum și din celelalte sisteme informatice, cum ar fi SI SIMTIC, SI FLOTE, etc.;

- s-au creat interfețe și mecanisme de integrare cu sistemele informatice precizate în Caietul de sarcini și cu cele identificate în perioada de analiză, precum și ulterior acesteia;

- platforma PIP-T-S va permite efectuarea de actualizări, consultări și vizualizări de date, precum și generare de alerte și rapoarte, aplicând diverse filtre și după diferite criterii, în timp optim, ținând cont de performanțele tehnice ale sistemelor informatice moderne;

- în perioada de stabilizare, respectiv de la trecerea în producție a platformei PIP-T-S și până la finalul Contractului, s-a asigurat mentenanța corectivă cu respectarea timpilor prevăzuți în Capitolul 7 LOGISTICĂ ȘI SINCRONIZARE, Subcapitolul 7.3 Service Level Agreement (SLA), precum și mentenanța adaptivă și evolutivă;

- s-a efectuat analiza, proiectarea, dezvoltarea, testarea și implementarea funcționalităților specifice solicitărilor de schimbare, inițiate în timpul derulării contractului, după perioada de analiză. S-au actualizat și s-au creat, în funcție de caz, livrabilele specifice fiecărei etape menționate. Toate cererile de schimbare au fost gestionate prin procedura de Management al schimbării;

- proiectarea, dezvoltarea și implementarea schimbărilor aferente implementării cerințelor specifice au fost realizate cu respectarea cerințelor de securitate și confidențialitate, conform politicilor MF-CNIF;

- platforma PIP-T-S este aliniată ultimelor solicitări de schimbare de la toate nivelurile implicate, funcționează în parametri normali și respectă cerințele de înaltă disponibilitate, performanță, securitate și confidențialitate specifice sistemului;

- s-a respectat termenul Milestone Mi de lansare în producție a platformei PIP-T-S.

- au fost implementate toate activitățile de mentenanță corectivă identificate și s-au rezolvat toate incidentele aferente;

- au fost implementate toate activitățile rezultate din cererile de schimbare aprobate în perioada de mentenanță adaptivă și evolutivă, ;

- s-a menținut înalta disponibilitate a SI RO e-Transport, inclusiv a platformei PIP-T-S, inclusiv după implementarea cerințelor specifice noi;

- s-a asigurat un grad ridicat de disponibilitate, cu timpi foarte scurți de recuperare și continuitate a proceselor vitale în caz de dezastru;

- produsele software necesare susținerii soluției agreate au fost livrate, instalate, adaptate, configurate, testate și lansate în producție, în centrele de date, astfel încât să răspundă corect cerințelor sistemului;

- s-a asigurat suportul necesar pentru a răspunde incidentelor ridicate de către utilizatori;

- instruirea personalului (utilizatori, administratori de aplicație, dezvoltatori, administratori de sistem) s-a realizat conform planificării și la nivelul de detaliere solicitat de beneficiar/ beneficiarul final. Planul de instruire și materialele de instruire (prezentări "Power Point", diferite prezentări grafice, manuale pe categorii de actori implicați în sistem etc.) au fost elaborate, aprobate și diseminate, atât pe suport hârtie, cât și electronic;

- s-a realizat pregătirea/ perfecționarea personalului de specialitate din MF-CNIF pentru a prelua sistemul după finalizarea implementării, insistându-se asupra modului de abordare a diferitelor situații ("use case-uri") în funcționarea platformei PIP-T-S. Totodată, personalul menționat din cadrul structurii MF-CNIF, va trebui să beneficieze și de manuale actualizate corespunzător, care să trateze diferite cazuri de erori (cele mai uzuale);

- s-a realizat coordonarea și comunicarea cu utilizatorii;

- s-a acordat suport pentru administratorii de aplicație, dezvoltatori și administratorii de sistem din cadrul  MF-CNIF;

- activitățile proiectului au fost controlate prin Managementul schimbării;

- activitățile proiectului au fost controlate și supuse Managementului calității;

- în cadrul activităților de mentenanță, s-au actualizat livrabilele afectate de noile modificări și funcționalități și s-au creat altele noi, în funcție de caz;

- s-a realizat activitatea de instruire a utilizatorilor, dezvoltatorilor și administratorilor de aplicație și de sistem, în funcție de noutățile aduse de activitatea de mentenanță;

- a fost realizat raportul de instruire care include, dar fără a se limita la,  categoriile de utilizatori instruiți, fișele de prezentă și s-au acordat certificate de participare;

- la sfârșitul Contractului (după perioada de stabilizare) s-a realizat preluarea corespunzătoare a codului sursă al întregului sistem informatic (parole, forme, rapoarte, proceduri stocate etc.), a tuturor livrabilelor și documentelor care au legătură cu proiectul, de către personalul de specialitate al beneficiarului, iar toate acestea, inclusiv codul sursă, au intrat în proprietatea/ proprietatea intelectuală a beneficiarului;

- ultima versiune de aplicație și baza de date sunt instalate și configurate corespunzător, atât pe mediul de producție, cât și pe mediile de dezvoltare și de testare. Proiectul a fost importat în IDE-ul (Integrated Development Environment) de dezvoltare. S-au realizat toate copiile corespunzătoare pe SVN-ul MF-CNIF, inclusiv codul sursă (versiunea finală).

# IPOTEZE ȘI RISCURI

## Ipoteze care stau la baza proiectului

- Întregul sprijin al beneficiarului, în timpul programului legal de lucru, pentru implementarea cu succes a cerințelor specifice.

- Personal dedicat din partea direcțiilor de business implicate în utilizarea/administrarea SI RO e-Transport, SI RO e-Sigiliu și a platformei PIP-T-S, precum și din MF-CNIF pentru a lucra ca omolog împreună cu prestatorul.

- Componentele hardware și software care sunt în afara sferei de cuprindere a acestui proiect și sunt necesare în proiect, sunt disponibile în timp util.

## Riscuri

Riscurile identificate în momentul întocmirii actualului Caiet de Sarcini, sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| Nr. crt. | Risc identificat | Propuneri de măsuri de atenuare a riscului |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nealocarea corespunzătoare a resurselor umane din partea beneficiarului în funcție de caz. | Beneficiarul va aloca o echipă de proiect și un Manager de proiect, responsabili de îndeplinirea rezultatelor proiectului. Aceștia beneficiază de experiența necesara în vederea atingerii scopului proiectului. Se va asigura definirea clară a rolurilor și responsabilităților echipei de proiect. La debutul proiectului se va organiza o „ședință de demarare a proiectului” pentru planificarea detaliată și alocarea rolurilor fiecărui membru al echipei. |
| 2. | Resurse insuficiente alocate din partea echipei prestatorului. | Managerul de proiect din partea prestatorului va lua măsuri corespunzătoare pentru a asigura în permanență, pe tot parcursul desfășurării proiectului, resurse umane (experți cheie și non cheie) suficiente și cu pregătirea conform solicitărilor din cadrul Caietului de Sarcini. |
| 3. | Prestatorul nu respectă termenele sau cerințele de implementare, ceea ce va conduce la întârzieri în calendarul de implementare al proiectului. | Acest risc se va atenua printr-o monitorizare atentă a termenelor de implementare, transmiterea de atenționări periodice cu privire la activitățile ce urmează a fi efectuate precum și cunoașterea în permanență a stadiului de realizare a fiecărei activități. De asemenea, reuniunile de lucru ale proiectului se vor derula periodic, având ca obiective monitorizarea progresului proiectului, încadrarea în termenele planificate ale activităților, evaluarea riscurilor apărute, precum și stabilirea măsurilor de remediere, a responsabililor și a termenelor de soluționare în funcție de dificultățile întâmpinate. |
| 4. | Cerințele nu sunt evaluate complet pe parcursul etapelor de analiză. | Reuniunile de lucru ale proiectului se vor derula periodic, având ca obiective monitorizarea progresului proiectului, încadrarea în termenele planificate ale activităților, evaluarea riscurilor apărute, precum și stabilirea măsurilor de remediere, a responsabililor și a termenelor de soluționare în funcție de dificultățile întâmpinate. În acest fel, pot fi depistate la timp și eventuale cerințe care nu au fost evaluate complet pe parcursul etapei de analiză. |
| 5. | Schimbări legislative de amploare care au impact direct în modul de desfășurare a activității, sau procedurilor de lucru interne și care apar în timpul derulării Contractului, depășind nivelul celor cunoscute și estimate la începutul Contractului. | Respectarea termenelor stabilite în proiect pentru evitarea potențialelor întârzieri și analiza imediată a oricăror eventuale schimbări legislative cu impact asupra rezultatelor activităților proiectului, astfel încât să nu existe blocaje în activitatea proiectului. Prestatorul trebuie să țină seama și să ia măsuri corespunzătoare în cazul apariției de eventuale modificări în legislație privind sistemul informatic, apărute pe parcursul proiectului și care necesită să fie implementate în timp foarte scurt. |
| 6. | Capacitatea prestatorului de a analiza schimbările legislative și de a determina în timp util impactul asupra modulelor relevante. | Prestatorul trebuie să aibă capacitatea să ia măsuri corespunzătoare în cazul eventualelor modificări în legislație privind sistemul informatic, apărute pe parcursul proiectului și care necesită să fie implementate în timp foarte scurt. În acest sens, Managerul de proiect al prestatorului va avea un rol important în urmărirea modului de implementare a tuturor schimbărilor legislative pentru a putea aplica măsuri corespunzătoare în vederea identificării în timp util a impactului asupra componentelor sistemului informatic . |
| 7. | Capacitatea prestatorului de a implementa modificările cerute, fără a afecta funcționalitățile existente ale sistemului. | Prestatorul trebuie să aibă capacitatea și să ia măsuri corespunzătoare bazate pe o cunoaștere adecvată a cerințelor și modului de realizare a sistemului informatic, astfel încât orice nouă modificare să nu afecteze funcționalitățile deja implementate. |
| 8. | Comunicarea defectuoasă/ ineficientă în cadrul echipei și/ sau cu echipa prestatorului. | Managerul de proiect al beneficiarului va media relația dintre prestator și reprezentanții Ministerului Finanțelor, ANAF, AVR. Acesta va trasa sarcini concise și detaliate asupra activităților ce sunt necesare a fi realizate. Comunicarea se va face printr-un punct unic, astfel încât toate părțile să fie informate (adresă de email comună). |
| 9. | Dificultăți în înțelegerea soluției tehnice/ rezistența la schimbare. | Prestatorul va asigura un grad ridicat de detaliere a specificațiilor funcționale/ funcționalităților sistemului și va presta servicii de instruire a personalului Ministerului Finanțelor, ANAF, AVR, în funcție de caz, conform Contractului. Se va utiliza metodologia de Management al schimbării. |
| 10. | Întârzieri în derularea activităților/ întârzieri în procesul de acceptare/ efectuare de corecții a livrabilelor primite din partea prestatorului comparativ cu termenele planificate/ prevăzute în Caietul de sarcini/ documentațiile proiectului. | Se va asigura monitorizare adecvată de către Managerii de proiect din partea beneficiarului și a prestatorului. Se va elabora un plan de delegare a atribuțiilor membrilor echipei de proiect în cazul în care factorii de decizie nu sunt disponibili și o procedură de escaladare agreată. De asemenea, reuniunile de lucru ale proiectului se vor derula periodic, cu frecvență săptămânală, având ca obiective monitorizarea progresului proiectului, încadrarea în termenele estimate ale activităților, evaluarea riscurilor apărute, precum și stabilirea măsurilor de remediere, a responsabililor și a termenelor de soluționare în funcție de dificultățile întâmpinate. |
| 11. | Fluctuații de personal și/ sau restructurări la nivelul structurilor beneficiarului. | Prestatorul trebuie să fie în permanență pregătit pentru astfel de situații, să aibă capacitatea de a se adapta rapid și de a realiza Managementul de proiect astfel încât să poată acoperi în timp util problemele care pot apărea, și să evite întârzierile. Încă de la începutul proiectului trebuie să țină cont de acest risc și să fie capabil să aplice măsuri de contracarare a efectelor negative. |

Prestatorul va trebui să fie pregătit încă de la începutul proiectului să țină cont de cel puțin aceste riscuri în vederea aplicării de măsuri corespunzătoare de reducere/ contracarare a acestora. Prestatorul va analiza și va completa această listă cu riscurile identificate de el, propunând totodată și măsuri de contracarare și/ sau de reducere a acestora.

# CERINȚE FUNCȚIONALE

Diagrama platformei PIP-T-S:

## Cerințe generale ale platformei PIP-T-S

Platforma de poziționare și analiză pentru sistemele informatice RO e-Transport și RO e-Sigiliu, PIP-T-S, va cuprinde 3 componente principale, astfel:

    - componenta e-TAR (Transport Analiză și Raportare)

    - componenta RO e-Sigiliu

    - componenta de administrare a aplicației.

Printre principalele cerințe funcționale valabile pentru întreaga platformă PIP-T-S, se numără și următoarele:

- platforma informatică dezvoltată trebuie să fie cloud native, conform definiției prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului. nr. 112/2023 privind aprobarea Ghidului de guvernanță a platformei de cloud guvernamental;

- platforma trebuie să fie unitară și scalabilă pentru a permite dezvoltări ulterioare, pentru a putea acomoda un număr cât mai mare de scenarii și seturi de date ce pot apărea în cadrul unui sistem guvernamental de tip enterprise;

- platforma trebuie să aibă minim o componentă de comandă și control, de tipul web based, în care dispozitivele pot fi monitorizate și gestionate în timp real, precum si o componentă mobilă, integrată cu componenta web și destinată în principal operațiunilor de sigilare a transportului corelativ cu emiterea/ gestionarea documentelor însoțitoare direct completate, interogare notificări, coduri UIT, etc.;

- platforma informatică trebuie să ofere posibilitatea de generare de documente, prin intermediul formelor/ interfețelor grafice dezvoltate în cadrul aplicației, în funcție de cerințele identificate în cadrul activității de analiză (ex: proces verbal de sigilare pre-completat);

- platforma informatică trebuie să ofere posibilitatea de a atașa fișiere;

- datele din surse diverse: interne, instituții, organizații sau surse deschise vor fi încărcate în timp real pentru a se putea realiza corelări imediate cu privire la diverși indicatori și parametri. În funcție de cerințele identificate în perioada de analiză, toate modulele vor permite importul și exportul de date;

- exportul informațiilor rezultate ca urmare a consultării bazei de date după diferite criterii trebuie să poată fi realizat în diferite formate (pdf, csv, xls, xml, json, doc);

- platforma informatică implementată trebuie să asigure accesul la indicatorii și parametrii disponibili în timp real.

- interfaţa grafică utilizator (IGU) să permită manipularea elementelor prin metoda Drag and Drop;

- platforma trebuie proiectată astfel încât să permită separarea/ arhivarea datelor istorice în funcție de cerințele identificate în perioada de analiză;

- platforma va trebui construită din perspectiva gestionării unui volum mare de date astfel încât să asigure performanță înaltă și administrare facilă și eficientă a acestora (de exemplu, partiționarea tabelelor);

- realizarea interfațării cu sistemele informatice ale MF (de ex: NOMEN, REGISTRE GENERALE, Managementul Identității, ONIX etc.), în funcție de cerințele identificate în perioada de analiză;

- trebuie să permită reglementarea accesului la fiecare modul/ submodul/ opțiune din meniu, astfel încât să permită administratorilor de aplicație auditarea utilizatorilor (utilizarea aplicației de către utilizatori, în scopul identificării operațiunilor pe care le-au efectuat asupra bazei de date: inserare, actualizare, ștergere, vizualizare, editare, rapoarte. Se vor păstra ID utilizator, operațiunea, datele afectate, data și momentul de timp („timestamp”) la care a fost efectuată operațiunea;

- comunicarea dintre componentele platformei PIP-T-S se va putea face direct,  prin servicii de tip API, prin fișiere de tip JSON, prin intermediul fișierelor de tip XML etc, alte detalii vor fi stabilite în perioada de analiză.

Cele 3 componente ale platformei sunt detaliate în cele ce urmează:

### Componenta e-TAR (e-Transport Analiză și Raportare)

Utilizare: transmiterea și monitorizarea datelor de poziționare a vehiculului de transport, analiză integrată a datelor.

Componenta e-TAR va integra date din următoarele surse:

- SI RO e-Transport:

  - Subsistemul 1 RO e-T Declarare/notificare, respectiv subsistemul informatic de gestiune a transporturilor de bunuri prin care sunt înregistrate datele referitoare la expeditor şi beneficiar, denumirea, caracteristicile, cantităţile şi contravaloarea bunurilor transportate, locurile de încărcare şi descărcare, detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat, precum şi codul UIT generat; inclusiv componenta „Registrul de sancțiuni”.

  - Subsistemul 2 Date de poziționare GPS – aplicația mobila „eTransport România”, respectiv module informatice puse gratuit la dispoziţia operatorului de transport de către Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor, pentru a furniza informaţii cu privire la poziţionarea vehiculului de transport prin utilizarea dispozitivelor de tip terminal de telecomunicaţii; precum și componenta de transmitere date de poziţionare preluate de pe dispozitivele de geopoziționare proprii ale vehiculului de transport;

  - Subsistemul 3 SIMTIC - ce cuprinde elemente de interconectare cu alte sisteme de monitorizare deţinute şi/sau utilizate de instituţiile sau autorităţile publice, respectiv platforma de integrare și monitorizare video a datelor de poziționare a vehiculelor, furnizate de SI SIMTIC CLV (date de poziționare gestionate de ANAF) și CNAIR, etc.;

- SI RO e-Sigiliu – sistem informatic utilizat de AVR pe bază de abonament, pana la înlocuirea acestuia, in urma dezvoltărilor din cadrul prezentului proiect;

- alte surse de date identificate în perioada de analiză.

Cerințe:

- trebuie să asigure o analiză integrată a datelor din SI RO e-Transport si SI RO e-Sigiliu, în timp real, și să ofere alerte către utilizatori, în funcție de specificul activității acestora;

- trebuie să afișeze, în timp real, poziția elementelor care fac obiectul monitorizării prin GPS (transportatorii de bunuri, flota proprie a ANAF și AVR, sigiliile) în format 2D color pe harta geografică a teritoriului României, cu reprezentarea vizuală diferențiată, cu posibilitatea de a prezenta individual la cerere traseul parcurs de un vehicul cu indicarea reperelor de geo locație și timp și determinarea sensului de deplasare, precum și integrarea capabilităților de tipul geofence (definirea de zone de intrare/ ieșire, unde se poate staționa autorizat, etc);

- posibilitatea de filtrare a hărții în funcție de criterii specifice (organizare și afișare simultană/ separată pe straturi/ layere);

- preluarea și prezentarea pe hartă a datelor de poziționare a autospecialelor de intervenție ANAF și AVR de la modulele specializate ale stațiilor de emisie–recepție ale acestora;

- împerecherea informațiilor din sistemul actual RO e-Transport (coduri UIT) cu informațiile furnizate de aplicațiile de transmitere a datelor de poziționare după numărul de înmatriculare al vehiculului de transport și prezentarea acestora în platforma e-TAR;

- prezentarea la cerere pentru un vehicul (listă vehicule) pe o perioadă anterioară prestabilită, a traseului/ traseelor efectuate cu indicarea reperelor de geo locație și timp, determinarea sensului de deplasare, locațiile și timpii de staționare;

- prezentarea transporturilor dintr-o anumită zonă (ex. județ) sau perimetru, prezentarea transporturilor active care au ca destinație (sau punct de plecare/ sosire) o anumită zonă, județ, oraș, stradă etc.;

- posibilitatea de conturare pe hartă a zonelor cu staționări frecvente,  a zonelor cu întreruperi frecvente de semnal GPS, a zonelor în care sunt înregistrate frecvent diverse evenimente;

- posibilitatea conectării cu sistemele de camere de luat vederi ANPR (Automatic Number Plate Recognition) și afișarea la cerere a datelor preluate:

- generarea la cerere a unui raport precompletat de interogare referitor la transmiterea datelor de poziționare pentru un anumit vehicul, cu precizarea elementelor de interogare (număr de înmatriculare, cod UIT etc.) și a elementelor de timp și locația unde a fost efectuată interogarea, si stocarea in sistem a rezultatului interogării, posibilitatea de inserare a semnăturii electronice a instituției și/sau inspectorului;

- posibilitatea de generare a unor rapoarte cantitative și prezentări grafice, ca de exemplu: semnalarea transporturilor pentru care au fost emise coduri UIT, dar care nu au transmis date de poziționare, semnalarea transporturilor care nu au respectat locul de încărcare/ descărcare declarat, semnalarea transporturilor care sunt conectate la aplicație după expirarea codului UIT;

- generarea unor rapoarte de sinteză și prezentări grafice, ca de exemplu: configurarea unor perimetre și/ sau trasee statistice după masa netă transportată în funcție de natura bunurilor transportate (după cod NC), configurarea unor zone/ locuri de încărcare/ descărcare prin care se manipulează volumele/ valorile cele mai însemnate, generale și pe cod NC, configurarea unor rapoarte cu privire la intervalele de timp/ zilele săptămânii în care sunt transportate anumite categorii de bunuri, după cod NC, etc., care să fie supravegheate și să declanșeze alerte – de definit per utilizator, după diverse criterii care vor fi stabilite în perioada de analiză;

- generarea de alerte cu prezentarea pe hartă a unor transporturi destinate contribuabililor aflați în consemn sau alertarea la conectarea unor mijloace de transport aflate în consemn sau atunci când de dorește monitorizarea unui anumit transport, alerte cu notificarea anticipată înainte de a ajunge la punctul de destinație, sau în preajma unor perimetre desemnate, sau când intră/ies pe/ din teritoriul național/ perimetru, posibilitatea de definire de trasee/ puncte de control, de atașare a acestora unui anumit transport și de alertare la devierea de la traseu potrivit unor condiții configurabile;

- posibilitatea transferului alertelor generate în dispecerat pe dispozitivele informatice mobile aflate la dispoziția inspectorilor antifraudă;

- posibilitatea descărcării rapoartelor generate și a exportului datelor într-un format de tip .csv, .xlsx, html, pdf  etc.;

- posibilitatea de conectare prin primire/ transfer date cu alte aplicații/ alte instituții similare de monitorizare a poziției vehiculelor de transport utilizate sau care vor fi dezvoltate de structuri din subordinea Ministerului de Finanțe, ANAF și AVR;

- definirea profilelor de risc și trasmiterea către componenta RO e-Sigiliu a mijlocului de transport selectat în vederea sigilării;

- actualizarea/ închiderea/ istorizarea profilelor de risc definite în această componentă, profile necesare pentru sigilare cu dispozitiv de tip e-Sigiliu;

- posibilitatea vizualizării în timp real a mișcărilor transporturilor selectate de un profil de risc;

- aplicația să poată fi accesată și de pe dispozitivele mobile (tablete și telefoane smart);

- alte cerințe identificate în perioada de analiză, astfel încât să ofere utilizatorului capabilități de analiză de risc predictivă.

### Componenta RO e-Sigiliu

Funcționalități minime ale aplicației informatice pentru monitorizare dispozitive inteligente (RO e-Sigiliu):

- Aplicația trebuie să permită înregistrarea datelor conform formularelor prevazute pentru monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri RO E-sigiliu conform prevederilor Ordinul comun ANAF/ AVR nr.5/5 din 04.01.2024 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea criteriilor de risc care stau la baza analizei, aplicarea sigiliilor inteligente si monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri-RO-esigiliu precum si a unor formulare;

- Hartă 2D color care va permite vizualizarea dispozitivelor inteligente montate pe mijloacele de transport cu următoarele detalii: poziția în timp real a mijlocului de transport pe care este instalat dispozitivul inteligent, viteza de deplasare și  direcția de deplasare;

- Configurarea și semnalizarea automată a alertelor în timp real asupra evenimentelor: rupere sigiliu, semnal slab, lipsă semnal, staționare îndelungată nejustificată, deschidere neautorizată folosind alt card, abatere de la ruta stabilită, notificare cu 1 h;

- Deblocarea e-Sigiliului este stocată în sistem. Deblocare dispozitiv inteligent (e-Sigiliu) remote, card RFID (Radio-Frequency Identification) sau cu device mobil (tabletă/telefon mobil);

- Aplicația trebuie să diferențieze prin culoare sau pictogramă  dispozitivele inteligente montate de ANAF sau AVR precum și a autovehiculelor celor două instituții;

- Aplicația trebuie să permită prin interfețe de tip API exportul datelor către aplicații terțe într-un format deschis (open standard) de tip  XML, JSON;

- Aplicația de monitorizare va centraliza datele trimise de dispozitivele inteligente (sigilii)  și va fi instalată pe echipamentele din sediul beneficiarului (”on-premises”);

- Aplicația va trebuie să integreze echipamentele de tip e-sigiliu în număr de 1000 (cu posibilitate de extindere ulterioară în funcție de necesități) achiziționate în cadrul proiectului “Achiziția de sigilii inteligente pentru Sistemul RO e-Sigiliu care vor fi utilizate de autoritățile din subordinea Ministerului Finanțelor care au atribuții de prevenire și combatere a evaziunii fiscale și a fraudei fiscale și vamale”;

- Posibilitatea vizualizării autovehiculelor echipelor mobile ANAF și AVR (minim 200 autovehicule) pe harta de monitorizare a dispozitivelor inteligente (hide/see) prin preluarea datelor furnizate de către platforma AVL prin protocolul SDS;

- Posibilitatea editării în platforma de monitorizare și de listare a documentelor care se întocmesc la inițierea/ finalizarea procedurii de sigilare/ desigilare stabilite prin Ordinul comun ANAF/ AVR nr.5/5 din 04.01.2024 (publicat în MOf nr.10/05.01.2024);

- Posibilitatea preluării din componenta e-TAR a mijlocului de transport selectat conform analizei de risc automate, astfel cum a fost definite în e-TAR;

- Posibilitatea de interfațare cu sistemul de import SNI/AES/NCTS prin preluarea datelor referitoare la analiza de risc, precum și cu alte sisteme informatice identificate în perioada de analiză.

Rapoarte necesare:

Aplicația va permite o valorificare flexibilă și completă a datelor primite și gestionate.

- Sistemul trebuie să permită realizarea de rapoarte centralizatoare, sintetice și analitice și de gestiune a sigiliilor cu posibilitatea interogării după fiecare câmp al datelor stocate și exportul datelor într-un format de tip  .csv, .xls., în mod obligatoriu  raport;

- Rapoartele centralizatoare, sintetice și analitice și de gestiune a sigiliilor se vor defini detaliat in etapa de analiza si se vor face pe baza datelor introduse in sistem.

### Modul de administrare a platformei PIP-T-S

- Modulul de administrare va avea două submodule, astfel:

- Submodulul de administrare a componentei e-TAR;

- Submodulul de administrare a componentei RO e-Sigiliu.

- Pe baza rolurilor identificate în perioada de analiză, fiecare submodul va fi accesat de către două tipuri de administratori de aplicație, respectiv:

- Administratorul de business, care are în principal următoarele atribuții, dar fără a se limita la acestea:

- va accesa componenta de nomenclatoare în vederea actualizării acestora,

- va răspunde de auditarea utilizării aplicației, în scopul identificării, ori de câte ori este nevoie, a utilizatorilor care au efectuat operațiuni asupra bazei de date (actualizare, ștergere, vizualizare), propuneri privind alocarea/ retragerea drepturilor de acces etc.;

- gestionarea și schimbarea, în caz de modificări legislative și/sau administrative, după caz, a bazelor legale apelate în actele sau corespondență administrativă, a preambulului, a funcțiilor și/sau numelui semnatarilor unui document.

- Administratorul tehnic, pentru care modulul de administrare al aplicației va face cel puțin:

- afișarea instantanee a mesajelor de eroare pe panoul de administrare

- monitorizarea comportamentului interfeței utilizator (meniuri contextuale, setarea diferiților parametri de stare, în funcție de caz etc.)

- configurarea rapoartelor, acolo unde este cazul.

- configurarea aspectelor de securitate (roluri, utilizatori, permisiuni, externi), în cazul în  care se  solicită în mod expres.

- monitorizarea modului de funcționare a fiecărui modul.

- monitorizarea importului de date.

- gestionarea și schimbarea, în caz de modificări legislative și/sau administrative, după caz, a siglelor pentru rapoarte.

- rezolvarea incidentelor de natură tehnică care țin de funcționarea aplicației.

- identificarea întreruperilor privind legăturile funcționale cu alte sisteme informatice și refacerea acestora cu ajutorul mecanismelor și instrucțiunilor puse la dispoziția administratorului.

- altele identificate în perioada de analiză.

# ARIA DE CUPRINDERE

## Generalități

Descrierea pe scurt a proiectului

În sfera de cuprindere a proiectului sunt incluse servicii de dezvoltare – implementare (analiză, proiectare, programare, testare, import date, instruire, stabilizare etc) a unei platforme informatice (PIP-T-S) și garanție software conform detaliilor din Capitolul 5 ARIA DE CUPRINDERE, Subcapitolul 5.3 Activități specifice și Anexa nr. 1 „Descrierea activităților și graficului de lucru propus”, astfel:

- analiză, proiectare, programare, testare, implementare a platformei PIP-T-S, import date din alte sisteme informatice ale MF-ANAF-AVR cu care s-au identificat legături funcționale, activitățile care au atașată sintagma „F”, respectiv A#1 – A#8;

- instruire pentru utilizatorii interni, administratorii de aplicație, dezvoltatori și administratorii de sistem. Vor fi elaborate manuale de utilizare, administrare, proceduri de lucru etc. și se va asigura coordonarea, comunicarea și suportul pentru toate categoriile de cursanți (activitatea A#3).

- mentenanța corectivă, adaptivă și evolutivă a noului sistem, conform solicitărilor de schimbare inițiate în timpul derulării contractului, după perioada de analiză. Include activitatea A#9 cu valoare 0 (zero) lei și activitatea A#10 care are atașată sintagma "V", activități care presupun actualizarea platformei PIP-T-S conform cerințelor identificate după data Milestone Mi și până la finalizarea contractului. Pentru acestea se vor folosi mecanismele de Management al schimbării.

Ținând cont de specificul sistemului informatic al MF-CNIF, aplicația urmează să fie dezvoltată utilizând baze de date licențiate Oracle 19c sau mai recente, după caz, puse la dispoziție de către beneficiar. Celelalte componente software suport (middleware, IDE etc.) urmează să fie puse la dispoziție de către prestator, conform specificațiilor din Capitolul 7 LOGISTICĂ ȘI SINCRONIZARE, Subcapitolul 7.8 Atribuțiile și responsabilitățile părților.

## Natura serviciilor care urmează a fi prestate

- Servicii de consultanță privind sistemele informatice și servicii de consultanță tehnică, pentru:

- Analiza solicitărilor de la nivel național conform cerințelor legislative și de business.

- Analiza privind sistemele informatice existente cu care noul sistem prezintă legături funcționale și servicii de consultanță tehnică pentru arhitectura IT, cerințele funcționale și import date, planificare instruire, propuneri de Business Continuity, propuneri de Cyber Security, cloud native.

Notă: în acesta grupă de servicii sunt incluse și aspecte de interoperabilitate – integrare între sisteme IT.

- Servicii de dezvoltare - implementare de software personalizat pentru:

- design, construcție, testare și implementare pentru toate modulele noii platforme informatice, în scopul alinierii la solicitările legislative și de business de la nivel național.

- proiectarea, dezvoltarea (programarea), configurarea, testarea și implementarea în producție a tuturor cerințelor identificate în perioada de analiză, dar și ulterior acesteia, agreate în documentele de analiză și arhitectură;

- servicii de import/ export date din/ către alte sisteme informatice cu care sunt identificate legături funcționale, conform planului realizat în cadrul serviciilor de analiză.

- Servicii de formare și asistență operare

- Serviciile de formare includ:

- instruire în utilizarea, administrarea și dezvoltarea ulterioară perioadei de mentenanță a soluțiilor informatice, pentru cele patru grupe de mai jos;

- pregătirea materialelor pentru instruirea celor 4 grupe de mai jos.

Aceste servicii sunt destinate:

- utilizatorilor interni din ANAF și AVR, în funcție de necesitățile identificate;

- administratorilor de aplicație (tehnici și de business);

- dezvoltatorilor MF-CNIF;

- administratorilor de sistem MF-CNIF- inclusiv pentru cei care administrează Centrul de Date Primar și monitorizează funcționarea sistemului, în funcție de necesități.

- Serviciile de asistență operare sunt destinate unui cât mai bun transfer de know-how.

Echipa care va asigura serviciile de asistență (vezi Capitolul 2 SCOP, OBIECTIVE ȘI REZULTATE AȘTEPTATE, Subcapitolul 2.2 Obiective specifice și Anexa nr. 1 „Descrierea activităților și a graficului de lucru propus”) va acoperi atât funcționalitățile aplicației, cât și aspectele privind tehnologia informației.

- Servicii de mentenanță

Pentru acele cerințe definite suplimentar, care pot apărea pe parcursul proiectului până la terminarea contractului, în perioada de stabilizare, respectiv de la trecerea în producție a celor 3 module și până la finalul contractului, se va asigura mentenanța corectivă, adaptivă și evolutivă post trecere în producție.

- Servicii de Project Management

Aceste servicii sunt transversale pe toată durata proiectului și pentru toate etapele și activitățile de mai sus, inclusiv pentru:

- acele cerințe definite suplimentar, care pot apărea pe parcursul proiectului (etapelor de dezvoltare-implementare) până la terminarea contractului, se va folosi o procedură de Management al schimbării;

- modificările efectuate asupra sistemului vor fi aprobate de beneficiar, prin intermediul Comisiei de recepție a proiectului, în cel puțin două etape (validarea analizei, validarea testării) din procesul de control al schimbării.

## Activități specifice

Proiectul necesită o atenție specială pentru activitățile specifice, pentru a se asigura că nu sunt generate influențe negative asupra mediului existent și că aceste activități vor conduce la rezultatele așteptate.

- Oferta trebuie să includă o descriere detaliată a abordării propuse de către ofertant pentru acest proiect (în capitolele referitoare la Organizare și Metodologie).

- Activitățile specifice sunt descrise în conformitate cu rezultatele care urmează a fi realizate și sunt numerotate cu “A#” pentru a facilita trimiterile.

- Finalizarea fiecărei activități (sau, dacă este cazul, a unui grup de activități), necesită predarea produselor livrabile corespunzătoare și realizarea rapoartelor, urmate de analiza și aprobarea beneficiarului, prin intermediul Comisiei de recepție a proiectului care este formată din reprezentanți ai beneficiarului.

- Rapoartele tehnice trebuie să fie scurte, coerente, concise, la obiect, ușor de înțeles în privința istoricului, a soluției propuse și a acțiunilor întreprinse.

Se va acorda o atenție deosebită și Managementului calității, care cuprinde procesele necesare pentru a asigura că proiectul va satisface nevoile pentru care a fost executat. El abordează calitatea atât din perspectiva Managementului de proiect, cât și din cea a produselor și serviciilor rezultate. Calitatea trebuie prevăzută:

- în documentele prezentate pentru revizuire și aprobare;

- în rapoartele înaintate spre acceptare;

- în serviciile furnizate pe parcursul proiectului;

- în modul de prezentare al aplicației, formelor și rapoartelor.

Prestatorul, în Oferta tehnică va referi metodele și acțiunile pe care le va implementa/ aplica pe parcursul proiectului, vizavi de Managementul calității, respectiv din subdomeniile:

- planificarea calității;

- implementarea procedurilor;

- revizuiri periodice;

- feedback legat de calitate.

Analizând enumerarea de activități de mai jos, ofertantul este liber să își construiască oferta în conformitate cu metodologia folosită și propria sa experiență, însă fără a redenumi activitățile, astfel încât să se respecte clar cerințele din Caietul de sarcini. În acest fel se vor evita eventualele neînțelegeri privind activitățile necesare și obligatorii a se desfășura în cadrul acestui proiect. Ofertantul va putea face adăugări în cadrul sub-activităților dacă se consideră absolut necesară o anumită precizare sau va putea aduce explicații suplimentare la activitățile/ sub-activitățile la care consideră că este nevoie, în funcție de caz.

Următoarele activități sunt specifice fiecărei componente din platforma informatică PIP-T-S:

A#1. Analiza situației existente în vederea proiectării noii platforme PIP-T-S

(referită pe parcursul caietului de sarcini și ca „perioada de analiză”)

În cadrul acestei activități prestatorul va analiza și detalia cerințele din prezentul caiet de sarcini, precum și orice alte cerințe furnizate de către beneficiar/ beneficiarul final/ beneficiarii de business în perioada de analiză și va ține cont de impactul funcțional și tehnic al acestora asupra întregului sistem al Ministerului Finanțelor, ANAF și AVR.

Se estimează numărul de utilizatori astfel:

- pentru componenta e-TAR:

- cca 1000 utilizatori interni DGAF, cca 400 utilizatori interni AVR și cca 1000 externi;

- cca 2-4 administratori business DGAF și 2 administratori tehnici CNIF;

- 10 administratori de sistem CNIF;

- 7 dezvoltatori CNIF.

- pentru componenta RO e-Sigiliu:

- cca 200 utilizatori interni AVR și cca 1000 utilizatori interni DGAF;

- 2 administratori business AVR și 2 administratori tehnici CNIF;

- 2 administratori de sistem CNIF;

- 2 dezvoltatori CNIF.

Detalierea activității:

- analiza infrastructurii hardware și software (configurații servere, sisteme de operare, sisteme de gestiune a bazelor de date, posibilități de virtualizare și cloud etc);

- analiza situației existente, a riscurilor, proceselor, fluxurilor de date, interfețelor, procedurilor stocate, procedurilor externe etc., aferente sistemelor informatice existente și a celor cu care se interconectează;

- analiza prealabilă necesară identificării activității de import date din alte sisteme;

- analiză prealabilă a activității de proiectare a structurii bazei de date, a modului de realizare a legăturilor dintre tabele, a obiectelor bazei de date etc., în scopul implementării de soluții optime destinate asigurării performanțelor, vitezei de răspuns, securității și a fiabilității sistemului informatic, în funcție de fiecare caz în parte;

- analiza cerințelor funcționale conform Capitolului 4 CERINȚE FUNCȚIONALE;

- analiza pentru implementarea în cadrul noii platforme PIP-T-S a cerințelor legislative și metodologice, solicitărilor necesare îmbunătățirii activității de business, realizării unei valorificări superioare a informațiilor, inclusiv pentru activitatea de control etc. și a impactului funcțional și tehnic al acestora asupra întregului sistem;

- identificarea și analiza modalităților de integrare și schimburi de date cu sistemele informatice/ aplicațiile interne și/sau externe cu care urmează să se integreze platforma PIP-T-S, în funcție de caz;

- analiza modalității de normalizare a bazei de date, astfel încât aceasta să se realizeze până la cel puțin a treia formă normală (3NF – Third Normal Form). Decizia finală se va lua împreună cu echipa Beneficiarului.

- analiza cerințelor privind implementarea mecanismelor tehnice (de exemplu: securitate, acces, audit, arhivare etc);

- analiza și formulare propunere pentru implementarea unei soluții de Disaster Recovery/ Business Continuity având în vedere condițiile specifice ale întregului sistem informatic integrat al Ministerului Finanțelor- ANAF - AVR;

- analiza privind modalitatea de păstrare/ arhivare a istoricului informațiilor în funcție de necesitățile legislative și de business.

- analiza și identificarea modalității de implementare a cerințelor de securitate și confidențialitate a informațiilor specifice noii platforme PIP-T-S pentru a fi respectate prevederile politicii de securitate și confidențialitate de la nivelul MF-CNIF;

- planificarea implementării respectând termenele cheie stabilite în documentația de atribuire.

- Graficul Gantt, actualizat corespunzător, doar ca decalare de perioade față de cel prezentat în Oferta Tehnică, folosind un soft specializat, așa cum este precizat pe parcursul acestui Caiet de Sarcini.

- stabilirea împreună cu beneficiarul/ beneficiarul final/ beneficiarii de business a standardelor folosite în ecrane și rapoarte, inclusiv în rapoarte standard și în manuale: fonturi, utilizare diacritice, formate de tip dată, UTF8, alinieri câmpuri în funcție de tip, stabilire tipuri de rapoarte, template-uri specifice etc. Acestea sunt o serie de cerințe minime obligatorii pentru respectarea condițiilor impuse de managementul calității din punct de vedere formal.

Activitatea A#1 trebuie astfel planificată încât să se poată respecta termenul stabilit, reprezentat de Milestone Mi, pentru lansare în producție a noii platforme PIP-T-S conform tuturor cerințelor formulate în Caietul de sarcini și a celor identificate în perioada de analiză.

Ca urmare, această activitate de analiză și elaborare cerințe specifice noii platforme PIP-T-S pentru toate componentele și toate nivelurile de funcționare, va cuprinde și cel puțin următoarele sub-activități:

- analiza funcțională și tehnică a cazurilor de utilizare și a implicațiilor la nivelul tuturor componentelor menționate;

- analiza de profil prin elaborarea proceselor de business cu impact asupra noii platforme PIP-T-S. Elaborarea diagramelor de procese;

- urmărirea și analiza specificațiilor tehnice, funcționale și de design ale noii platforme PIP-T-S emise pentru componentele e-TAR și RO e-Sigiliu, corelate cu cerințele de business, în vederea valorificării informațiilor specifice, precum și estimarea efortului necesar pentru proiectarea, dezvoltarea și implementarea lor;

- analiza și elaborarea cerințelor noii platforme PIP-T-S generate de eventuale modificări legislative;

- dezvoltarea specificațiilor tehnice și funcționale și de design ale noii platforme PIP-T-S, ale modelelor de date etc;

- în permanență prestatorul va ține cont de cerințele de securitate și confidențialitate impuse noii platforme PIP-T-S de politica de securitate internă de la nivel MF-CNIF.

- A. Pentru fiecare componentă, în cadrul specificațiilor funcționale, se vor detalia, cel puțin următoarele aspecte:

- definirea proceselor de business;

- modelarea proceselor de business, diagramele proceselor de business;

- descrierea cazurilor de utilizare pentru fiecare componentă;

- matricea de roluri/ activități;

- cerințe funcționale și non funcționale;

- detaliere cazuri de utilizare pentru fiecare componentă. Pentru fiecare caz de utilizare se vor completa următoarele informații:

- id și nume caz de utilizare;

- aria de acoperire;

- componenta/ modulul/ funcționalitatea;

- descriere;

- evenimente de business;

- actori;

- precondiții;

- scenariu principal. Se va completa și cu informații privind:

- condițiile de accesare a fiecărei componente/ modul/ funcționalitate, inclusiv cu informații referitoare la drepturile de acces ale utilizatorilor;

- validările pentru fiecare câmp, mesaje de eroare și/ sau de atenționare;

- condiționările dintre câmpuri și obligativitatea impusă acestora (obligatoriu, opțional, condițional);

- regulile și condițiile compuse;

- legături cu alte sisteme informatice de unde se preiau și unde se transmit informații și/ sau se efectuează validări;

- nomenclatoare utilizate (se vor stabili în etapa de analiză). Se va detalia pe tipuri de nomenclatoare, respectiv: nomenclatoare generale și specifice fiecărei componente/ modul/ funcționalitate;

- tipuri de vizualizări ale informațiilor pe ecran și în rapoarte (în tipurile de fișiere solicitate), filtre și/ sau criterii de căutare simple și complexe;

- alte informații așa cum vor fi formulate de către beneficiar.

- scenarii alternative;

- cazuri de utilizare asociate;

- urmărirea modelului de business. Se va preciza care model de business este oglindit în fiecare caz de utilizare, pornind de la diagrama de procese de business asociată;

- modelul logic al datelor se va prezenta în livrabil separat.

- B. Pentru fiecare componentă, în cadrul specificațiilor tehnice, se vor detalia, cel puțin următoarele aspecte:

- prezentare generală a sistemului informatic, cu detalieri pe fiecare componentă/ modul/ funcționalitate;

- arhitectura sistemului (scheme, diagrame, detalieri/ explicitări ale acestora);

- design: detalii de design ale aplicației pe fiecare componentă;

- interfețe externe: specificare toate interfețele cu sisteme externe, în funcție de caz;

- infrastructura: descriere arhitectură;

- managementul securității informațiilor;

- ipoteze și constrângeri ale sistemului;

- modelul fizic de date se va prezenta într-un livrabil separat.

În cadrul acestei activități prestatorul va analiza cerințele furnizate de către beneficiar, metodologia și legislația specifică, precum și situația existentă la nivelul noii platforme PIP-T-S, în vederea identificării și inventarierii tuturor funcționalităților, modulelor, interfețelor și a fluxurilor de date impactate direct sau indirect.

Graficul Gantt trebuie actualizat conform planului real de lucru, dar respectând duratele pentru fiecare activitate conform graficului Gantt din Oferta Tehnică.

Prestatorul va urmări ca toate activitățile proiectului să fie planificate respectând termenele cheie stabilite în documentația de atribuire.

Analiza efectuată trebuie să acopere implicațiile directe și indirecte ale solicitărilor de schimbare asupra noii platforme PIP-T-S.

Prestatorul va ține cont în deciziile luate de solicitarea ca noua platformă informatică dezvoltată, inclusiv datele importate/ exportate din/ către alte sisteme, să poată fi instalate atât pe medii fizice și virtuale, cât și pe medii cloud native.

În urma acestei activități de analiză (A#1), prestatorul va elabora un Raport de analiză  detaliat, care va cuprinde cel puțin următoarele informații:

- analiza situației existente: identificarea și localizarea funcționalităților celor două sisteme existente, respectiv RO e-Transport și RO e-Sigiliu, corelate cu cerințele funcționale ale noii platforme PIP-T-S.

- propunere arhitectură hardware și software;

- legăturile funcționale și validările necesare între noua platformă PIP-T-S și alte sisteme/ subsisteme informatice din cadrul Ministerului Finanțelor, ANAF și AVR;

- analiza structurii bazelor de date existente, în scopul identificării celor mai bune metode de import/ export date din/ către alte sisteme. Planul de import/ export al datelor ca parte a documentației de import/ export, va fi întocmit conform cerințelor beneficiarului și aprobat de către acesta, în măsura cerințelor identificate;

- analiza fluxurilor de date și a tuturor proceselor de la nivelul celor două componente și care se derulează la nivelul funcționalităților noii platforme PIP-T-S;

- propunere arhitectură de date;

- identificarea și localizarea funcționalităților care necesită o atenție deosebită, inclusiv a noilor cerințe de business;

- identificare de eventuale riscuri la nivelul platformei generate de modalitatea de proiectare /implementare aleasă, sau din orice alte cauze. Propunere de modalități de contracarare / diminuare a efectului acestora.

- identificarea tuturor fluxurilor de date și a tuturor proceselor necesare implementării corecte a cerințelor platformei informatice.

- deoarece analiza în cazul sistemului informatic cuprinde mai multe componente, Raportul de analiză va trata corespunzător fiecare componentă și modul în parte. Raportul de analiză va fi detaliat pe fiecare activitate/ subactivitate și componentă, și va fi întocmit conform cerințelor beneficiarului final/beneficiarilor de business/  beneficiarului și avizat de către aceștia.

- se vor corela cerințele deja menționate în Caietul de Sarcini cu cele identificate în perioada de analiză inițială. Ambele vor fi menționate și detaliate în Raportul de analiză, iar realizarea lor va fi urmărită prin prisma planificării tuturor activităților de proiect, realizate cu ajutorul graficului Gantt.

- identificarea tuturor cazurilor în care procesele de business pot fi realizate cu proceduri automatizate. Prestatorul va propune soluții în acest sens. Acestea vor fi discutate și aprobate de către Managerul de proiect al beneficiarului, după consultarea cu toate structurile beneficiare implicate în proiect, în funcție de caz;

- analiza solicitărilor specifice determinate de cerințe de business și legislative, precum și implicațiile directe și indirecte asupra întregului sistem;

- prezentarea modului în care noua platformă PIP-T-S va fi aliniată ultimelor cerințe legislative în vigoare. Realizarea diagramelor de procese;

- identificarea tuturor cerințelor funcționale și non funcționale, în scopul implementării corespunzătoare a acestora în noua platformă PIP-T-S. Realizarea unui document destinat modului de implementare a cerințelor non funcționale ale platformei, ca o completare a cerințelor funcționale;

- analiza nomenclatoarelor specifice sistemului, în funcție de caz, în vederea integrării, actualizării și administrării corespunzătoare în cadrul noii platforme PIP-T-S. Se va analiza și modalitatea de creare istorice la nivelul fiecărui nomenclator identificat.

- modalitatea de integrare și schimburi de date cu sistemele informatice/ aplicațiile cu care urmează să se integreze noua platformă PIP-T-S;

- propunere privind implementarea mecanismelor tehnice (de exemplu: securitate, acces, audit, arhivare etc);

- recomandări privind resursele hardware și software necesare proiectului, conform soluției de Disaster Recovery/ Business Continuity, propuse;

- identificarea de eventuale riscuri la nivelul noii platforme PIP-T-S generate de modalitatea de proiectare/ optimizare/ import date aleasă, sau din orice alte cauze. Propunere de modalități de contracarare/ diminuare a efectului acestora;

- se vor corela cerințele deja menționate în caietul de sarcini cu cele identificate în perioada de analiză. Ambele vor fi menționate în Raportul de analiză, iar realizarea lor va fi urmărită prin prisma planificării tuturor activităților de proiect, realizate cu ajutorul graficului Gantt;

- deoarece analiza în cazul noii platforme PIP-T-S cuprinde mai multe problematici și componente, atunci și Raportul de analiză le va trata corespunzător pe fiecare. Raportul de analiză va fi detaliat pe fiecare activitate/ sub-activitate și componentă, și va fi întocmit conform cerințelor beneficiarului și aprobat de către acesta;

- orice alte informații utile în vederea asigurării și implementării cu succes a rezultatelor proiectului;

Prestatorul va urmări ca toate activitățile proiectului să fie planificate respectând termenele cheie stabilite în documentația de atribuire.

Pe parcursul proiectului este posibil, așa cum s-a arătat, să se emită noi solicitări de schimbare datorate modificărilor legislative și nevoilor de business. Acestea urmează procedura cererilor de schimbare. În cazul în care implicațiile unei astfel de solicitări sunt evaluate ca fiind foarte importante, Raportul de analiză va fi actualizat și  întocmit, în susținerea cererii de schimbare.

A#2. Proiectarea, dezvoltarea, importul datelor și testarea internă a tuturor componentelor platformei PIP-T-S conform cerințelor formulate în Caietul de sarcini si a celor identificate în perioada de analiză.

În această etapă, Prestatorul va trebui să execute cel puțin următoarele sub-activități:

- Pregătirea infrastructurii pentru mediul de testare. Principalele etape:

- pregătire mediu de testare (obiectele din baza de date, instalare și configurare servere de aplicații și rapoarte, configurații de înaltă disponibilitate, IDE - Integrated Development Environment) etc);

- pregătire mediu de gestionare și întreținere automată a versiunilor de aplicație (mediu de "continuous integration"). Salvare pe SVN-ul MF-CNIF a surselor aplicației.

- Referitor la baza de date, se solicită următoarele:

- Crearea arhitecturii bazei de date a aplicației implementând cel puțin a treia formă normală (3NF – Third Normal Form).

- Se va avea în vedere ca toate tabelele să conțină PK pe o singură coloană de tip ID.

- Tabelele de bază vor conține informații de auditare utilizatori pentru toate operațiunile efectuate de către aceștia, respectiv: inserări, actualizări, vizualizări, editări, ștergeri. Totodată se va păstra data și momentul de timp („timestamp”) la care a fost efectuat operațiunea.

- Se vor crea indecși pe toate coloanele utilizate în interogări etc., FK-uri pe toate coloanele care leagă alte tabele, constrângeri de tip „check” pe toate coloanele care se pretează, denumiri sugestive ale coloanelor, denumirea coloanelor din FK să se facă cu referire la numele tabelei de legătură.

- Tabelele de istoric să conțină informații și algoritmi prin care să se poate urmări ușor și logic tot istoricul modificărilor fiecărei înregistrări - utilizator, momentul de timp („timestamp”), tipul operațiunii (update/ delete) etc.

- Se vor crea istorice inclusiv pentru nomenclatoare.

- Altele stabilite de comun acord în momentul analizei cerințelor pentru noul sistem.

- Procedurile și funcțiile să fie grupate în package-uri după o logică bine definită;

- O atenție deosebită se va acorda accesului concurent la date, operațiunilor de lock/ unlock și mecanismelor care asigură consistența datelor în urma operațiunilor de manipulare a acestora (DML). Astfel, unui utilizator îi este blocată posibilitatea de a modifica/ șterge o înregistrare care are un timestamp mai mare decât timestamp-ul de la momentul citirii înregistrării respective;

- Dezvoltarea de proceduri pentru auditarea tuturor operațiilor executate de către toți utilizatorii asupra informațiilor noii platforme PIP-T-S, respectiv a acțiunilor care au ca efect operații de actualizare de date prin salvarea cel puțin a utilizatorului care a efectuat operațiunea, a timpului exact („timestamp”) la care s-a efectuat adăugarea, modificarea sau ștergerea de  date, copierea datelor ce urmează a fi modificate/ șterse, în forma inițială, în tabele de istoric, inclusiv vizualizarea informațiilor folosind diferite opțiuni din aplicație etc.. Detalii asupra acestui aspect se vor obține în urma activității de analiză;

- Realizarea de proceduri prin care să se auditeze formele accesate și rapoartele generate de utilizatori, prin memorarea cel puțin a informațiilor legate de formă/ raport, cine a efectuat operațiunea, momentul de timp, valori parametri etc;

- Se impune ca în conceperea structurii bazei de date să fie utilizare cele mai bune practici („best practices”) în domeniu;

- Proiectarea, dezvoltarea, testarea și integrarea tuturor funcționalităților și/ sau modulelor, conform cerințelor menționate în acest Caiet de sarcini, a celor identificate în perioada de analiză, precum și ulterior acesteia;

- Preluarea de date atât prin intermediul fișierelor din cele mai uzuale formate (de exemplu PDF inteligente, *.xls, *.xlsx, *.txt, *.csv, *.doc, *.docx, *.xml etc.), cât și prin introducere manuală, de la tastatură, prin forme/ interfețe grafice dezvoltate în cadrul aplicației, în funcție de cerințele identificate în cadrul activității de analiză;

- Realizarea unei proceduri care oferă posibilitatea de a salva și versiona forme intermediare;

- aplicația trebuie construită astfel încât orice eroare (generată de SGBD, de serverele de aplicații/ rapoarte, de utilizare eronată a parametrilor etc) să fie salvată în fișiere de tip log, care trebuie să conțină cel puțin informații referitoare la utilizator, momentul de timp, blocul de program și instrucțiunea care a generat eroarea, parametrii/ alte date care ajută la identificarea cauzelor;

- proiectarea fiecărei componente specifice noii platforme PIP-T-S în tehnologie web, centralizat, ținând cont de cele mai bune practici (“best practice”) în domeniu, conform solicitărilor formulate de beneficiar și ținând cont și de impactul funcțional și tehnic asupra întregului sistem al Ministerului Finanțelor, ANAF și AVR. Acesta presupune printre altele și respectarea cerințelor specifice impuse de Managementul calității sistemelor informatice, printre care și:

- formele/ interfețele grafice cu utilizatorul și rapoartele realizate trebuie să îndeplinească cerințele de business, nu numai din punct de vedere al corectitudinii informațiilor și performanțelor oferite, dar și să fie realizate conform standardelor de calitate privind modul de prezentare. Acestea se stabilesc de comun acord de către prestator împreună cu beneficiarul în perioada de analiză, așa cum s-a precizat anterior (tip fonturi, tip raport, mod de prezentare etc);

- formele/ interfețele grafice cu utilizatorul trebuie să fie realizate astfel încât să ofere o interfață prietenoasă, să satisfacă cerințele beneficiarului privind logo aplicație, background, culori, fonturi, "masca" unitară utilizată pentru câmpuri, alinieri de câmpuri, posibilitatea de filtrare a unor caractere speciale, ergonomie etc, toate trebuind să fie uniformizate la nivel de aplicație. Aceste detalii se vor stabili la începutul proiectului, astfel încât întreaga dezvoltare să aibă un caracter omogen;

- nu se acceptă afișarea în forme și rapoarte a informațiilor non-business (de exemplu: id, id_utilizator etc) decât în situațiile expres solicitate de către beneficiar;

- toate mesajele de informare/ atenționare/ eroare etc. trebuie să fie afișate într-un limbaj comun, explicit, ușor de înțeles de către utilizator.

- proiectarea tuturor rapoartelor solicitate de către beneficiari, cu posibilitatea aplicării de filtre complexe și utilizând template-uri construite conform regulilor de identitate vizuală ale Ministerului Finanțelor, în format PDF, foaie de calcul tabelar, CSV, XML, documente de procesare de text, spre exemplu DOCX etc., în funcție de solicitările punctuale ale beneficiarilor. Totodată, se impune implementarea unei modalități de a putea genera rapoarte in mod dinamic, adăugând, sau renunțând la anumite coloane/ câmpuri;

- rapoartele trebuie construite astfel încat să se permită modificarea ușoară a modului de prezentare, prin actualizarea template-urilor, nu a fiecărui raport în parte;

- rapoartele trebuie sa permită posibilitatea de a agrega date și de a efectua diverse totaluri, în baza unor criterii complexe, selectate de utilizator;

- numele fișierelor rezultate în urma generării rapoartelor trebuie să fie parametrizate;

- anumite documente/ rapoarte, în special cele semnate electronic, dar nu numai, se impune a fi arhivate electronic, cu oferirea posibilității de accesare ulterioară a acestora, utilizând aplicația pentru arhivarea documentelor disponibilă în sistemul informatic MF-ANAF-AVR;

- dezvoltarea de proceduri și scripturi specifice pentru realizarea funcționalității de trecere în istoric a informațiilor, selectate după un anumit parametru (de exemplu mai vechi decât o anumită dată) într-un sistem de tip depozit de date („Data Warehouse”). Trebuie să se țină seama și de modalitatea de extragere a datelor pentru realizarea de situații centralizatoare și statistice specifice, pentru perioade de timp care să utilizeze inclusiv aceste date din istoric;

- proiectarea tuturor procedurilor de integrare și schimb de date cu sistemele informatice/ aplicațiile stabilite în Caietul de sarcini, în faza de analiză și ulterior acesteia;

- implementarea soluției propuse pentru Disaster Recovery/ Business Continuity având în vedere condițiile specifice ale întregului sistem informatic integrat al Ministerului Finanțelor, se va efectua conform deciziei luate împreună cu beneficiarul. Pe parcursul acestei activități, este necesar ca prestatorul să țină cont și de crearea/ actualizarea mecanismelor tehnice (de exemplu securitate, acces, audit, arhivare etc);

- implementarea de măsuri corespunzătoare în vederea asigurării și respectării cerințelor non funcționale specifice noii platforme PIP-T-S, identificate în perioada de analiză și ulterior acesteia, privind aspecte legate de: înaltă disponibilitate, performanță, securitate, acces, audit, arhivare etc. Se va crea un livrabil separat pentru cerințele non funcționale;

- realizarea testării interne și de regresie (dacă este cazul) înainte de predarea la beneficiar și elaborarea specificațiilor de testare și a rapoartelor de execuție, pentru noua platformă PIP-T-S; Prestatorul este obligat să realizeze testarea internă a noului sistem informatic, care va cuprinde și teste de stres, de performanță și de regresie, în funcție de caz, pentru fiecare componentă. Testarea de conformitate internă este pasul următor, și se va executa pentru a obține acceptanța din partea beneficiarului/beneficiarului Final, în funcție de caz, în urma trecerii cu succes a testelor de conformitate;

- în cadrul proiectului se vor realiza livrabile corespunzătoare fiecărui modul/ activități, conform cerințelor din acest Caiet de sarcini. Ele vor fi actualizate corespunzător ori de câte ori intervin modificări/ completări;

- prestatorul va putea să completeze aceste livrabile obligatorii, cu altele propuse de el și/ sau cu altele solicitate de către beneficiari, ca fiind importante în înțelegerea sistemului informatic;

- noua platformă PIP-T-S va fi proiectată, dezvoltată și implementată cu respectarea cerințelor de securitate și confidențialitate a informațiilor conform prevederilor politicii interne de securitate a sistemelor informatice specifice MF-CNIF și conform cerințelor identificate în perioada de analiză și ulterior acesteia;

Se va acorda o atenție deosebită modului în care sunt create/ întreținute/ gestionate nomenclatoarele, respectiv:

- modul de încărcare/ actualizare a nomenclatoarelor;

- modul de validare a informațiilor specifice nomenclatoarelor;

- modul de actualizare a nomenclatoarelor de către administratorul de aplicație de business.

- identificarea atribuțiilor specifice pentru administratorii de business și tehnici;

- nomenclatoarele vor trebui să aibă și un istoric, ținându-se cont de data de început și de sfârșit valabilitate;

- posibilitatea de a genera rapoarte pe baza nomenclatoarelor.

Astfel, în construirea nomenclatoarelor platformei PIP-T-S, trebuie să se țină cont cel puțin de următoarele aspecte:

- gestionarea prin nomenclatoare a informațiilor specifice care se pretează la includerea in nomenclatoare;

- realizarea unui istoric al informațiilor gestionate prin nomenclatoare (de exemplu o înregistrare poate să aibă un anumit interval de valabilitate prin utilizarea a 2 câmpuri data_inceput și data_sfarsit, sau alte metode similare);

- gestionarea și actualizarea nomenclatoarelor noii platforme PIP-T-S, trebuie efectuate din aplicație, utilizând funcționalitățile dezvoltate, de către administratori dedicați, în funcție de specificul fiecărui nomenclator. Aceste detalii vor fi stabilite în perioada de analiză;

- se va ține cont și de faptul că vor exista utilizatori cu drept de administrare a acestor nomenclatoare și alții cu rol de vizualizare;

- modul de realizare a nomenclatoarelor, va face obiectul unor livrabile separate, astfel încât beneficiarii să aibă la dispoziție specificații tehnice și funcționale, manuale de utilizare etc. clare, grupate pe categorii de informații.

În cadrul proiectării interfețelor specifice fiecărei componente a platformei PIP-T-S se va ține cont de cerințele beneficiarului/ beneficiarului final. Orice modificare și/ sau nouă abordare se va face numai cu aprobarea acestuia.

A#3. 	Efectuarea testelor și integrarea actualizărilor pentru toate componentele specifice PIP-T-S, cu obținerea certificării și validarea soluției.

Prestatorul are obligația de a efectua teste înainte de livrarea oricărei versiuni de sistem/ aplicație/ modul/ componentă/ funcționalitate etc. În fiecare caz, se vor efectua teste interne care să demonstreze că platforma informatică proiectată, poate fi instalată atât pe medii virtuale, cât și pe medii cloud, și funcționează în parametri normali.

O condiție importantă pentru succesul proiectului constă în efectuarea de teste complexe și complete, pe fiecare flux identificat, pe baza diferitelor situații ("use case-uri") stabilite de către prestator și beneficiar/beneficiar final.

Prestatorul va parcurge teste individuale, teste pe componente, teste de integritate, teste de performanță, teste de regresie, teste de stres, teste de acceptanță (UAT – User Acceptance Test). Testele de performanță vor fi parcurse după definitivarea testelor de integritate.

Prestatorul va redacta scenariile de testare (pe diverse paliere: funcțional, integrare, performanță) care vor fi validate de către beneficiar/ beneficiarul final, în funcție de caz.

Activitatea de testare cuprinde ca activități desfășurate de către Prestator și următoarele:

- Crearea atât a cazurilor de utilizare și testare, cât și a datelor de test;

- Testarea modificărilor, extinderilor de funcționalități efectuate etc;

- Asistarea beneficiarului/ beneficiarului final/ beneficiarilor de business (în funcție de caz), în efectuarea testelor de acceptanță internă/ finală, dacă de comun acord (Manager de proiect Prestator-Beneficiar) se ajunge la această situație. Deci cei doi Manageri de Proiect decid împreună cât de mult se implică beneficiarul/ beneficiarul final/ beneficiarii de business în efectuarea testelor;

- Actualizarea documentației aferente activității de testare;

- Raportul de execuție teste.

- Planificarea testelor

La fiecare nivel de testare, se vor derula anumite teste de tip funcțional și non-funcțional, pe baza unei planificări, care să acopere fazele de pregătire, execuție și analiză a rezultatelor testelor. Dacă planificarea se bazează pe supoziții care se vor schimba pe parcurs, se va ajusta în mod corespunzător și planificarea.

În faza de pregătire a testării, prestatorul va dezvolta planurile detaliate de testare, specificațiile de testare, seturile de date utilizate în testare, va instala/ actualiza mediul de testare și obiectele supuse testării, va stabili criteriile de intrare și de ieșire, livrabilele și criteriile de acceptanță. Pentru toate acestea prestatorul are obligația să obțină aprobarea fără obiecții a beneficiarului/ beneficiarului final, în funcție de caz.

- Dezvoltarea și execuția testelor

Toate testele, cu excepția celor de acceptanță (descrise separat la pct. e), vor fi dezvoltate și executate de prestator și agreate împreună cu beneficiarul. Testele funcționale și de performanță/ încărcare vor fi de tip automat și vor avea în vedere un număr de minim 1500 utilizatori concurenți pentru componenta e-TAR și 20 utilizatori concurenți pentru componenta RO e-Sigiliu. Teste non-funcționale vor fi de tip manual.

Testele de performanță, încărcare și acceptanță (UAT) se vor executa, după caz, și pe platforma de producție, de către beneficiar și beneficiarul final, secondat de către prestator.

- Coordonarea testelor

Testele vor fi coordonate de beneficiar și beneficiarul final care va revizui și aproba planul și specificațiile de testare înainte de execuția efectivă a testelor, va controla ca mediul de testare să fie conform cu cerințele, va monitoriza efectuarea testelor și se va asigura de aplicarea procedurilor de management ale testării.

- Criterii de acceptanță

Criteriile de acceptanță de la fiecare nivel de testare vor fi propuse de prestator și aprobate de beneficiar/ beneficiarul final, astfel încât să asigure conformitatea execuției testelor cu specificațiile de testare și acceptarea livrabilelor.

Beneficiarul/ beneficiarul final, în funcție de caz,  se va asigura că prestatorul a efectuat cu succes cel puțin următoarele activități cu rezultatele lor, respectiv:

- toate componentele software de bază, necesare, au fost livrate și instalate corespunzător;

- toate elementele sunt pe deplin funcționale;

- importul datelor din vechiul sistem funcționează corespunzător;

- aplicația a fost livrată și instalată;

- sesiunile de instruire au fost realizate;

- toate documentele necesare (manuale, codul sursă al întregii soluții, licențele etc) solicitate în acest proiect au fost livrate;

- s-a realizat cu succes testarea proceselor interne: jurnalizare, arhivare, auditare, raportare ștergeri, managementul notificărilor etc;

- s-a realizat generarea de raportări statistice care au fost identificate în procesul de implementare a sistemului.

Testele non-funcționale trebuie să acopere cerințele de disponibilitate, scalabilitate, fiabilitate, robustețe, salvare și restaurare, recuperare în caz de dezastru, estimări capacitate și planificare, performanță, management configurații, extensibilitate/ flexibilitate, siguranță în funcționare, securitate, management și monitorizare sistem, management căderi în sistem, contingența, operare, conectivitate și calitate servicii.

- Procedura de acceptanță

Procedura de aprobare a testelor de acceptanță trebuie să sumarizeze, în cadrul unui raport de acceptanță a testării inclus în Raportul de execuție teste(RAE), toate activitățile de testare efectuate, rezultatele și problemele identificate. Acceptanța testării sistemului se va realiza prin semnarea fără observații a raportului de acceptanță a testării, de către beneficiar/ beneficiarul final, doar după finalizarea cu succes a testării funcționării în parametri normali pe mediul de producție.

Este obligatorie obținerea acceptanței de la beneficiar și beneficiarii finali, în funcție de caz, pentru toate funcționalitățile dezvoltate până la Milestone Mi, conform cerințelor identificate, pentru ca activitățile A#1 - A#5 să poată fi considerate ca fiind finalizate.

- Managementul testării și raportării

Prestatorul și beneficiarul vor defini și pune în aplicare, pe toată durata testării platformei PIP-T-S, următoarele proceduri de management ale testării:

- managementul problemelor;

- managementul defectelor, conform Capitolului 7 LOGISTICĂ ȘI SINCRONIZARE, Subcapitolul 7.3 Service Level Agreement  (SLA);

- managementul cererilor de schimbare;

- managementul configurației de testare;

- managementul configurației mediilor de test;

- urmărirea progresului testării.

Urmărirea progresului testării va fi raportată în reuniunile de status, prin milestone-uri de testare (%) și folosind următoarele tipuri de rapoarte:

- raportul de executare al testelor (RAE);

- raportul de stare a defectelor, după caz.

- Livrabile din testare

- Planul general de testare

Planul general de testare a tuturor modulelor și funcționalităților va documenta modul în care prestatorul abordează testarea platformei PIP-T-S, obiectul efortului de testare, activitățile necesare pregătirii și efectuării nivelurilor de testare, mediile de testare, livrabilele, rolurile și responsabilitățile pentru testare, procedurile de testare și metoda de raportare, inclusiv testarea nomenclatoarelor, după caz.

Planul general de testare va include planurile de testare ale celor două componente, inclusiv modulul de administrare.

- Planurile de testare

Câte un plan de testare trebuie să fie întocmit pentru fiecare dintre cele două componente, dar și pentru nomenclatoare și să se descrie în detaliu activitățile de testare planificate. Acesta conține:

- descrierea componentei de sistem testat;

- obiectele supuse testării;

- obiectivele și perimetrul testelor;

- cerințele mediului de testare;

- abordarea de testare și tipurile de teste prevăzute;

- abordarea folosită în crearea/ gestionarea datelor de test;

- succesiunea testelor din matricea testelor, cu dependențele corespunzătoare;

- instrumentele de testare;

- responsabilitățile în procesul de testare;

- riscurile și acțiunile de preîntâmpinare a lor, cu determinarea impactului, probabilității și a responsabilului cu preîntâmpinarea lor;

- criterii de intrare/ ieșire, care să asigure că sunt pregătite condițiile de începere a testelor planificate, respectiv finalizarea testelor planificate și eliminarea defectelor;

- livrabilele implicate;

- criterii de acceptanță.

- Specificațiile de testare

Specificațiile de testare trebuie să conțină cel puțin:

- cazurile de test;

- descrierea datelor de test, cu referire la datele de intrare și la baza de date pe care se execută testele;

- scenariile de test (lanțuri de execuție a cazurilor de test pentru a simula procese end-to-end);

- matricea cerințelor funcționale/ non-funcționale, matricea testelor de acoperire a cerințelor (mapează cazurile de test cu cerințele);

- matricea condițiilor de test, matricea testelor de acoperire a condițiilor de test (mapează cazurile de test cu condițiile de test).

În momentul executării testelor, specificațiile de testare pot fi completate cu noi use case-uri, în funcție de necesitățile identificate în timpul testării. Acestea vor fi incluse în livrabilul RAE.

- Instrumente de testare

Prestatorul trebuie să pună la dispoziție toate instrumentele de testare (aplicații, scripturi etc), destinate a fi utilizate în timpul procedurilor de testare. Este obligatorie obținerea acordului beneficiarului & beneficiarului final pentru instrumentele de testare, înainte de a putea fi folosite. Toate rezultatele testelor trebuie înregistrate în RAE – Raportul de execuție teste și furnizate beneficiarului/ beneficiarului final.

Toate componentele necesare testării vor fi descrise de prestator și vor fi disponibile pentru perioada întregului contract. Mediul de test, utilizat pentru obținerea acceptanței sistemului dezvoltat până la termenul Milestone Mi, se va utiliza și pentru a testa atât modificările provenite din mentenanța corectivă, cât și pe cele provenite din mentenanța adaptivă și evolutivă.

A#4. 	Instruirea utilizatorilor, administratorilor de aplicație, dezvoltatorilor, și a administratorilor de sistem.

În cadrul acestei activități se va avea în vedere:

- instruirea utilizatorilor din cadrul ANAF-DGAF și AVR, aparat propriu și structuri subordonate;

- instruirea administratorilor de aplicație – business și tehnic;

- cursuri avansate de instruire, dedicate personalului MF-CNIF, necesare aprofundării detaliate a instrumentelor de dezvoltare,

- cursuri avansate de instruire, dedicate personalului MF-CNIF, necesare aprofundării detaliate a instrumentelor de administrare sistem (baze de date, servere aplicații, servere de rapoarte etc), inclusiv pentru cei din Centrul Secundar de Date (CSD);

- ateliere de lucru practice pentru toate categoriile de personal, care să acopere toate funcționalitățile/ tematicile/ etc.;

- realizarea de planuri de instruire, prezentări grafice, manuale și alte materiale pentru toate categoriile menționate;

- coordonare, comunicare și suport pentru toate categoriile menționate;

- pentru desfășurarea sesiunilor de instruire cu prezență fizică, beneficiarul va trebui să asigure și spații adecvate și dotate din punct de vedere tehnic și logistic;

- pentru desfășurarea sesiunilor de instruire online, prestatorul va trebui să asigure și softul pentru video-conferința, agreat de beneficiar.

Activitatea se consideră realizată dacă s-au derulat sesiunile de instruire, s-a asigurat prezența personalului care urmează să fie instruit și dacă s-au întocmit de către prestator și aprobat de către beneficiar/beneficiarul final agendele, listele de participanți, manualele de utilizare, administrare, dezvoltare, modelul certificatelor de participare, raportul de instruire etc., pentru toate categoriile de mai jos și conform detaliilor menționate în continuare, respectiv:

- Utilizatori interni de la toate nivelurile implicate, în funcție de caz:

- Utilizatorii vor fi instruiți conform necesităților identificate.

- Prestatorul va realiza coordonare, suport și comunicare cu utilizatorii.

- Tematicile vor fi alese de comun acord de către beneficiar, beneficiarul final și prestator. Conținutul instruirii se va mula pe rolurile de business ale participanților (atribuții, module, nivel central/regional/local, DGAF/AVR) și pe procesele de business stabilite în perioada de analiză, cu prezentarea tuturor funcționalităților sistemului informatic.

- Se vor asigura de către prestator: agenda, prezentări "Power Point", manuale de instruire, studii de caz, logistica necesară desfășurării cursurilor în bune condiții, etc., după caz.

- Instruirea se va desfășura pe o perioadă de minim 5 zile, cu posibilitate de prelungire în funcție de complexitatea aplicației.

- Instruirea se va desfășura sub forma ToT (the training of trainers) pentru un total de minimum 25 de persoane, dintre care 20 de la nivelul  ANAF-DGAF – aparat propriu și structuri subordonate, și 5 din partea AVR, care vor dobândi calitatea de formatori în utilizarea PIP-T-S, pentru ambele componente.

- Locația pentru desfășurarea cursurilor (respectiv, sala de curs) și stațiile de lucru pentru participanții la cursuri nu intră în sarcina prestatorului;

- Costurile ocazionate cu transportul și cazarea participanților la Ploiești, Brașov, Cluj – Napoca, Galați, Iași, Craiova și Timișoara nu intră în sarcina prestatorului;

- În situația în care, din motive independente de beneficiar, deplasarea participanților la Ploiești, Brașov, Cluj – Napoca, Galați, Iași, Craiova și Timișoara nu va mai fi posibilă, la solicitarea expresă a beneficiarului, cursurile respective vor putea fi susținute în format on-line, cu diminuarea corespunzătoare a costurilor;

- Prestatorul va respecta legislația GDPR și va înmâna participanților un consimțământ/acord privind utilizarea datelor cu caracter personal în acest sens;

- La finalul sesiunilor de instruire participanții vor parcurge testul de evaluare a cunoștințelor dobândite în cadrul sesiunilor și vor completa un chestionar de evaluare a modului de derularea a sesiunii de formare;

- Ulterior îndeplinirii activităților de la punctul k), participanții vor primi certificate de participare care vor atesta că au participat la sesiunea de instruire de tip TOT, în urma căreia vor dobândi calitatea de formatori în utilizarea aplicației.

- administratori de aplicație (de business și tehnic):

- Se va realiza o sesiune de instruire de minim 5 zile, desfășurată în format fizic, conform Planului de instruire stabilit, iar tematicile vor fi stabilite de comun acord pentru:

  - administratori de business

    - componenta e-TAR: cca 4 persoane

    - componenta RO e-Sigiliu: cca 2 persoane

  - administratori tehnici:

    - componenta e-TAR: cca 2 persoane

    - componenta RO e-Sigiliu: cca 2 persoane

- Prestatorul va asigura coordonare, comunicare și suport pentru administratorii de aplicație, va realiza manuale de administrare aplicație, prezentări ppt, ghid de mentenanță, manuale care să trateze cazurile cele mai uzuale de erori etc, corespunzătoare administrării aplicației etc. Planul de instruire și materialele de instruire elaborate trebuie să fie aprobate și diseminate conform planului de instruire realizat.

- dezvoltatori:

  - Se vor realiza sesiuni de instruire privind instrumentele de dezvoltare pentru toate softurile utilizate în dezvoltarea sistemului informatic, într-o sesiune de minimum 5 zile, desfășurată în format fizic. Eventualele modificări aduse numărului de persoane vor fi făcute cu acordul ambelor părți.

    - componenta e-TAR: cca 7 persoane

    - componenta RO e-Sigiliu: cca 2 persoane

  - Prestatorul trebuie să demonstreze că instruirea dezvoltatorilor privind instrumentele de dezvoltare s-a realizat conform planificării (în măsura cerințelor identificate), prezentând pentru asta agendele instruirilor, listele de prezență semnate de către participanți.

  - Manuale realizate, aprobate și diseminate conform planului de instruire realizat pentru dezvoltatori.

- administratori de sistem, inclusiv pentru cei care monitorizează/administrează Centrul Primar/Secundar de Date:

- Se vor realiza: agenda instruirii, prezentări "Power Point" (ppt-uri). Planul de instruire și materialele de instruire elaborate trebuie să fie aprobate și diseminate. Sesiunile de instruire trebuie să fie derulate conform planificărilor.

- Sesiunea de instruire pentru minimum 5 zile, desfășurată în format fizic, privind administrarea tuturor componentelor sistemului informatic pentru participanți:

- componenta e-TAR: cca 10 persoane

- componenta RO e-Sigiliu: cca 2 persoane

- Coordonare, comunicare, instruire și suport pentru administratorii de sistem.

- Prestatorul trebuie să pună la dispoziție manual de administrare sistem, suport pentru administratorii de sistem privind administrarea software-ului folosit în proiect (servere de aplicații, rapoarte, baza de date, administrare Centrul Primar/Secundar de Date, manuale care să trateze cazurile cele mai uzuale de erori, corespunzătoare administrării sistemului, (în măsura cerințelor identificate). Tematicile vor fi alese de comun acord și înscrise în agenda instruirii.

- Vor fi acoperite cel puțin următoarele aspecte:

  - pornirea și oprirea sistemului;

  - operațiunile de mentenanță a sistemului;

  - efectuarea salvărilor de siguranță;

  - restaurarea sistemului din salvările de siguranță;

  - indicații și detalieri pentru administratorii Centrului Primar/Secundar de Date, privind soluția de Disaster Recovery/Business Continuity aleasă de comun acord a se implementa;

  - alte subiecte vor fi stabilite de comun acord  prestator- beneficiar.

Alte cerințe cu privire la derularea activității de instruire:

- Sesiunile de instruire se vor derula pe mediul de testare pentru utilizatorii interni și vor fi explicate toate funcționalitățile și parcurse toate procesele de business identificate în perioada de analiză și dezvoltate în aplicație;

- Sesiunile de instruire pentru personalul tehnic (administratori aplicație, sistem și dezvoltatori) vor cuprinde exemple practice acoperitoare pentru înțelegerea în detaliu a tematicilor, proceduri de lucru, inclusiv cazurile cele mai uzuale de erori;

- Detalii referitoare la numărul de persoane și a perioadei de instruire, precum și la tematicile dezvoltate în principal în cadrul instruirilor, pentru fiecare categorie, vor fi stabilite cu acordul ambelor părți (managerii de proiect ai beneficiarului și prestatorului). Se va lua în considerare efectuarea unor sesiuni suplimentare, pe măsura identificării/ apariției și a altor utilizatori până la finalizarea Contractului;

- În cazul sesiunilor de instruire în format clasic (cu prezență fizică a tuturor participanților) sunt obligatorii pentru administratorii de aplicație din cadrul MF-ANAF-AVR, respectiv dezvoltatori și administratori de sistem;

- Instruirea este axată pe rezultatele proiectului, respectiv pe funcționalitățile aplicației realizate. Ca urmare, ea va fi realizată de experții cheie sau non-cheie alocați în proiect, agreați de prestator împreună cu beneficiarul;

- Dintre experții cheie sau non-cheie, cel puțin o persoană va deține calitatea de formator autorizat în condițiile legii și va face dovada că este certificat în specialitatea pentru care susține instruirea utilizatorilor din cadrul ANAF și AVR;

- Activitățile de instruire se vor desfășura distinct pentru fiecare grup țintă (utilizator, dezvoltator, administrator de aplicație și sistem) în parte și vor realiza transmiterea cunoștințelor pentru utilizarea aplicației informatice dezvoltate prin proiect;

- Instruirea se va realiza conform unui ”Plan de instruire” care va fi propus de prestator și va fi agreat cu beneficiarul, in consultare cu structurile de formare profesională de la nivel central MF si ANAF și AVR;

- Sesiunile de instruire trebuie sa aibă în vedere instruirea și certificarea cunoștințelor dobândite de grupul țintă, în vederea administrării și utilizării aplicației;

- Organizarea instruirilor se asigură cu  sprijinul structurilor de formare menționate mai sus;

- Instruirea va fi practică și va fi însoțită și de suport de curs în format electronic/letric pentru fiecare participant. Prestatorul va asigura coordonare, suport şi comunicare cu utilizatorii. Tematicile vor fi alese de comun acord de către beneficiar şi prestator;

- Pentru derularea în condiții optime a sesiunilor de instruire ce trebuie organizate în format clasic, prestatorul trebuie să asigure:

- toate condițiile logistice și tehnice necesare derulării sesiunilor de instruire (videoproiector, flipchart, ecran de proiecție, accesul la internet în sistem wireless etc);

- participarea cel puțin a unui membru din echipa de implementare, cu rol de observator, la sesiunile de instruire, în aceleași condiții ca și un participant.

- Materialele de curs și manualele vor fi realizate de către prestator pentru fiecare tip de instruire și vor fi puse la dispoziția cursanților, în format electronic în limba română, cu cel puțin 3 zile înainte de data de desfășurare a sesiunilor de instruire;

- Sesiunile de instruire organizate în format clasic (cu prezența fizică a tuturor participanților) se vor realiza într-o locație pusă la dispoziție de către beneficiar;

- Pentru cursurile organizate în format online, prestatorul va asigura toate condițiile logistice și tehnice necesare derulării sesiunilor de instruire, inclusiv softul utilizat în sistemul de videoconferință, după caz, care trebuie să fie agreat de către beneficiar și să poată fi utilizat pe o gamă largă de terminale și sisteme de operare, ținând cont de faptul ca mediile de lucru ale cursanților sunt eterogene;

- Înaintea instruirii, prestatorul se va asigura că toți participanții la instruire au acces la mediul de test al SI dezvoltat. Sesiunile de instruire se vor realiza pe mediul de test, în acest sens prestatorul se va asigura că toți participanții vor avea un cont creat și acces. Tematica de instruire va urmări ca participanții să acceseze și utilizeze toate funcționalitățile platformei dezvoltate, în logica pașilor procesului/ proceselor de business stabilite în perioada de analiză;

- Ulterior instruirilor, manualelor vor fi completate cu subiectele considerate relevante de către participanți, pe baza întrebărilor și neclarităților semnalate de către aceștia în timpul sesiunilor de instruire;

- Pentru categoriile utilizatori și administratori de aplicație, prin atelierele de lucru (organizate online, sau fizic în funcție de tipul cursului) se urmărește accesarea și aprofundarea practică a tuturor funcțiilor oferite de platforma PIP-T-S, finalizat, pe mediul de testare. Pentru dezvoltatori și administratori de sistem, în afară de platforma PIP-T-S, atelierele de lucru trebuie să fie axate și pe aprofundarea practică a tuturor softurilor utilizate în dezvoltarea/ configurarea/ implementarea/ etc a platformei;

- Toate manualele și documentațiile trebuie să fie redactate în limba română, iar exprimarea să fie coerentă și inteligibilă pentru grupul țintă. Acestea trebuie să fie la un nivel mare de detaliere și să cuprindă suficiente exemple practice necesare aprofundării informațiilor teoretice, iar tematicile vor fi alese de comun acord de către beneficiar/ beneficiarii finali și prestator;

- Pentru fiecare categorie de instruire, Prestatorul va elibera Certificate de Participare fiecărui participant, care să ateste efectuarea instruirii, precum și dobândirea calității de formator/administrator de sistem/ administrator de aplicație/dezvoltator, după caz. Conținutul și forma acestora se va agrea între părțile beneficiare, cu ocazia stabilirii planului de instruire și va fi comunicat prestatorului. Prestatorul va distribui prin intermediul emailului certificatele de participare către participanți.

Prestatorul va propune o metodă de oferire a asistenței în operare pentru toate categoriile de utilizatori identificate.

În termen de 5 zile de la finalizarea ultimei sesiuni de instruire, prestatorul va prezenta un Raport de instruire în care va prezenta modul de desfășurare a sesiunilor de instruire şi care va avea următoarele anexe:

- suportul de curs în format pdf sau video;

- listele de prezenţă (în original) completate cu datele de contact ale participanţilor şi semnate de fiecare cursant (cu excepția sesiunilor desfășurate prin mijloace de la distanță, dacă va fi cazul, pentru care se va furniza înregistrarea audio/video a sesiunilor); listele vor cuprinde următoarele: numele şi prenumele participantului, unitatea organizatorică din care face parte, date de contact (telefon, email) şi o rubrică pentru semnătură pentru fiecare zi de instruire, însoțite de acordurile de prelucrare a datelor cu caracter personal;

- înregistrarea audio/video a sesiunilor desfășurate prin mijloace de la distanță înmânate pe suport electronic DVD/memory stick;

- testele de evaluare a cunoștințelor pentru utilizatorii cu rol de formatori;

- chestionarele de evaluare a sesiunilor de instruire;

- certificatele de participare obţinute;

- orice alte documente suport considerate necesare de către reprezentanţii achizitorului.

Ofertanții trebuie să prezinte procedurile după care vor realiza programul de instruire. Procedurile vor conține cel puțin următoarele informații: Descrierea cursurilor și a rezultatelor așteptate, precum și Formularele utilizate.

Pentru utilizatorii externi, prestatorul va realiza câte un ghid de utilizare (GHI) pentru fiecare tip de utilizator identificat în perioada de analiză (alte instituții, raportori de date), care va fi postat pe portalul ANAF, la secțiunea care se va decide.

A#5.	Punerea în producție a noii platforme PIP-T-S, la data Milestone Mi, conform cerințelor formulate în Caietul de Sarcini și/sau identificate în perioada de analiză

În vederea pregătirii mediului de producție, prestatorul va trebui să execute aceiași pași pe care i-a parcurs în cadrul activității "A#2. Proiectarea, dezvoltarea, importul datelor și testarea internă a tuturor componentelor platformei PIP-T-S, conform cerințelor formulate în Caietul de sarcini si/sau identificate în perioada de analiză", cu mențiunea că în acest caz este vorba de mediul de producție.

În această etapă prestatorul va trebui să execute cel puțin următoarele sub-activități:

- pregătirea infrastructurii pentru mediul de producție la sediul beneficiarului prin configurarea bazei de date și crearea obiectelor, instalarea serverelor de aplicații și rapoarte etc. Prestatorul va asigura transferul de cunoștințe către beneficiarul proiectului;

- efectuarea cu succes a importului/ exportului datelor din/ către alte sisteme informatice, în funcție de caz;

- configurarea și instalarea, la sediul beneficiarului, a ultimei versiuni a platformei informatice PIP-T-S conform cerințelor beneficiarului;

- realizarea, împreună cu beneficiarul/ beneficiarul final, după caz, a testării interne, stres și performanță, pe mediul de producție a platformei PIP-T-S proiectate, dezvoltate și implementate conform cerințelor menționate în acest Caiet de sarcini și a celor identificate în perioada de analiză, înaintea predării sistemului către beneficiar/ beneficiarul final, în funcție de caz, și actualizarea rapoartelor de testare;

Se vor efectua și teste care să demonstreze că noua platformă PIP-T-S, poate fi instalată atât pe medii virtuale, cât și pe medii cloud.

- implementarea soluției propuse pentru Disaster Recovery/ Business Continuity având în vedere condițiile specifice ale întregului Sistem informatic integrat al MF-ANAF-AVR se va efectua conform deciziei luate împreună cu beneficiarul;

- verificarea implementării cerinței de asigurare a securității și confidențialității informațiilor pentru platforma PIP-T-S la nivelul  tuturor componentelor sale, așa cum au fost identificate în perioada de analiză și ulterior acesteia.

Se va întocmi și Raportul de instalare cu detalierea fiecărei activități specifice.

Este obligatorie  respectarea termenului reprezentat de Milestone Mi, așa cum a fost definit în cadrul Capitolului 6 DURATA CONTRACTULUI din prezentul Caiet de sarcini.

Raportul standard corespunzător lunii de lansare în producție trebuie să demonstreze că prestatorul și-a îndeplinit la timp toate sarcinile conform cerințelor din actualul Caiet de sarcini, a celor identificate în perioada de analiză și s-a încadrat în termenele stabilite în graficul de proiect.

Ca urmare a acestei activități, platforma PIP-T-S, în integralitatea sa, realizat conform solicitărilor precizate și identificate în Caietul de sarcini, în perioada de analiză, precum si ulterior acesteia, este în producție curentă și funcționează în parametri normali (a se vedea subcapitolul 2.2).

A#6. Asigurarea de versionări și copii de siguranță (cod sursă, livrabile etc) pe serverul SVN al MF–CNIF. Stabilirea și aplicarea unor politici de salvare-restaurare care să asigure siguranță maximă.

În afară de faptul că se solicită ca la sfârșitul termenelor cheie și la sfârșitul Contractului, mediile de dezvoltare, test și producție să fie identice din punct de vedere al configurării, al obiectelor bazei de date precum și din punct de vedere al versiunii aplicației, prestatorul va asigura copii de siguranță pentru toate obiectele din bazele de date, precum și pentru cele ale aplicației (fișiere etc) prin stabilirea și aplicarea unor politici de salvare-restaurare care să asigure siguranță maximă.

La finalul proiectului prestatorul are obligația  sa transmită  administratorilor de aplicație și celor de sistem din partea MF-CNIF toate informațiile adiacente care le sunt necesare dezvoltării ulterioare și administrării aplicației/ sistemului, în funcție de caz.

Ca urmare a acestei activități, mecanismele tehnice menționate sunt create/ implementate/ actualizate și complet documentate.

Prestatorul va încărca și actualiza pe SVN-ul MF codul sursă – toate iterațiile, raportările, livrabilele și documentele elaborate ca urmare a execuției contractului și va aduce la cunoștința beneficiarului, via email, orice încărcări și actualizări.

A#7. 	Elaborarea/ actualizarea documentației de specialitate (livrabilelor) aferentă platformei PIP-T-S, ca urmare a activităților prestate și pentru toate operațiunile efectuate.

Documentația de specialitate (ex. livrabilele, manualele specifice etc) aferentă întregii platforme PIP-T-S trebuie să fie completă și actualizată. Aceasta trebuie să fie actualizată conform cerințelor beneficiarului/ beneficiarului final și predată acestuia la termenele stabilite, urmărindu-se realizarea în principal a următoarelor aspecte:

- documentația întregii platforme PIP-T-S este actualizată și completă. Documentația trebuie să refere toate componentele și funcționalitățile ;

- elaborarea de documente (livrabile tehnice), inclusiv a manualelor de utilizare și administrare sistem/ aplicație (pentru fiecare modul/ componentă) etc. conform planificării din CL. Dacă se constată că este necesar, se va edita câte un manual pentru fiecare componentă a sistemului și/ sau nivel de funcționare, în funcție de caz. Decizia se va lua împreună cu beneficiarul/ beneficiarul final;

- documentația, în ceea ce privește procedura de import/ export date din/ către alte sisteme este actualizată și completă;

- elaborarea de documente privind informațiile și modalitatea de întreținere a obiectelor din baza de date;

- elaborarea de documente în ceea ce privește modul de realizare a formelor aplicației, rapoartelor, obiectelor bazei de date etc;

- elaborarea de documente privind specificul fiecărei instalări a sistemului informatic atât pe medii virtuale, cât și pe medii cloud;

- elaborarea de documente privind modul de realizare a auditării operațiunilor asupra datelor, prin crearea unui istoric al informațiilor;

- aspectele care vor fi tratate în manual de instruire se vor stabili de comun acord cu beneficiarul / beneficiarul final (ghid de configurare, administrare și întreținere etc);

- se vor include procedurile de operare a platformei PIP-T-S precum:

- pornirea și oprirea sistemului;

- proceduri de salvare și de restaurare a sistemului din salvările de siguranță;

- proceduri de comutare a producției în Centrul de date secundar și

- viceversa;

- alte aspecte care vor fi stabilite de comun acord prestator - beneficiar.

În tabelul privind activitățile Contractului, respectiv în Anexa nr. 1 „Descrierea activităților și a graficului de lucru propus” sunt trecute nu numai activitățile, ci și principalele livrabile/ manuale specifice fiecărei activități. Prestatorul poate adăuga altele noi, în funcție de cum consideră necesar. Dacă pe parcursul proiectului se consideră absolut necesară o documentație suplimentară, utilă specialiștilor IT din CNIF și/ sau celorlalți administratori și/ sau utilizatori ai sistemului, pentru buna înțelegere și desfășurare a activității lor următoare referitoare la acest proiect, prestatorul va realiza și documentul solicitat, fără plăți suplimentare (document care va avea sintagma DOJ).

A#8. 	Managementul proiectului - Managementul schimbărilor.

Activitățile proiectului sunt controlate prin Managementul de proiect și prin  Managementul schimbării. Se vor realiza rapoarte lunare și de etapă etc, descrise în Capitolul 8 RAPOARTE.

Totodată Managementul de proiect va include și activitățile/ măsurile legate de modul de realizare a Managementului calității, riscului, resurselor, a comunicării etc, toate având un rol crucial în finalizarea cu succes a proiectului.

În etapa de analiză sau/ și ulterior finalizării acesteia, dacă va fi cazul, Prestatorul va actualiza Graficul Gantt în mod corespunzător, doar ca decalare de perioade față de cel anexat la PIP și aprobat împreună cu acesta, dar fără schimbări în activități și fără a modifica termenul Milestone MI.

Vor avea loc întâlniri sătămânale de status, în vederea consemnării progresului proiectului, identificării riscurilor și a măsurilor de eliminare/ atenuare, trasării responsabilităților și stabilirii următoarelor acțiuni. Întâlnirile de status vor fi între echipa Prestatorului și persoane desemnate din partea Beneficiarului/Beneficiarului Final.

În afara acestor întâlniri, vor avea loc ședințe de lucru ori de câte ori este necesar, la solicitarea Prestatorului sau Beneficiarului pentru a discuta aspecte tehnice și/sau organizatorice.

A#9. 	Mentenanța corectivă a noii platforme PIP-T-S

Platforma PIP-T-S, trebuie să funcționeze în parametri normali și performanță optimă atât pe mediul de producție, cât și pe mediile de dezvoltare și testare.

Activitatea de mentenanță corectivă a platformei PIP-T-S va fi asigurată de către prestator fără costuri suplimentare, pe perioada de la termenul Milestone Mi până la finalizarea contractului. Ca urmare, aceasta va fi bugetată cu 0 zile/ om.

Prestatorul trebuie să asigure cel puțin, dar fără a se rezuma la:

- consistența și acuratețea mediilor de lucru și a configurațiilor platformei PIP-T-S, precum și actualizarea documentației specifice funcționale, tehnice și de utilizare, în concordanță cu modificările/ completările aduse platformei PIP-T-S;

- monitorizarea activă a platformei hardware și software folosite de platforma PIP-T-S cu instrumentele disponibile la nivel MF-CNIF;

- toate operațiunile necesare pentru depistarea din timp a disfuncționalităților platformei PIP-T-S și pentru diminuarea acestora;

- servicii de suport pentru funcționarea platformei PIP-T-S, în regim de înaltă disponibilitate (24x7x365), pe toată perioada de mentenanță și suport tehnic;

- continuitatea procesului de business;

- respectarea măsurilor de securitate și disponibilitate în conformitate cu politicile implementate la nivel MF-CNIF, în condițiile infrastructurii din cadrul MF-CNIF, așa cum au fost solicitate în acest Caiet de sarcini, în cursul activității de analiză și ulterior acesteia;

- rezolvarea tuturor incidentelor apărute în sistemul informatic, (referitoare la aplicație, sistem, baza de date, comunicații, securitate etc), până la finalizarea proiectului;

- asistență tehnică acordată utilizatorilor;

- platforma de ticketing/helpdesk pusă la dispoziție de către prestator va respeca cel puțin următoarele cerințe:

  - asigurarea tuturor informațiilor necesare pentru realizarea Registrului de incidente;

  - închiderea incidentelor NU se va putea face decât de către beneficiar/ beneficiarul final, după verificarea și acceptarea soluțiilor furnizate de prestator la incidente;

  - accesul beneficiarului/ beneficiarului final să fie permis până la semnarea procesului-verbal de recepție final, fără observații;

  - să anunțe beneficiarul/ beneficiarul final la orice modificare înregistrată la unul dintre incidente urcate;

  - informațiile de pe această platformă să fie salvate pe serverul SVN al MF-CNIF lunar într-o formă completă, cu toate observațiile și clarificările solicitate de ambele părți.

Prestatorul va asigura comunicarea și suportul necesar pentru a răspunde incidentelor ridicate de către utilizatorii interni și externi cu referire la modul de funcționare a platformei PIP-T-S.

Prestatorul va realiza actualizarea corespunzătoare a oricărei documentații afectate de modificări, ori de câte ori va fi nevoie.

Prestatorul va asigura actualizarea procedurilor de lucru, de restaurare (backup, fallback, support etc) relevante în urma modificărilor. Ca urmare a realizării acestei activități, se asigură respectarea cerințelor non funcționale specifice platformei PIP-T-S, printre care: securitate, înaltă disponibilitate, performanță, arhivare, audit, acces etc în concordanță cu cerințele elaborate.

Mecanismele tehnice modificate ca urmare a impactului direct sau indirect trebuie să fie implementate și complet documentate.

Indiferent de componenta platformei PIP-T-S afectată și indiferent de probleme, prestatorul trebuie să le rezolve corespunzător, în cel mai scurt timp posibil, conform Capitolului 7 LOGISTICĂ ȘI SINCRONIZARE, Subcapitolul 7.3 Service Level Agreement (SLA) eliminând cauza care a generat problema și asigurându-se că nu vor mai apărea probleme similare.

În urma oricărei modificări/ corecții/ etc din această activitate, va fi nevoie să se efectueze toate testele prevăzute în Caietul de sarcini la activitatea A#3, pentru a fi acceptată de beneficiar/ beneficiarul final și incidentul să fie considerat rezolvat.

Definițiile defectului/bug-ului și criteriile de calificare:

Un DEFECT software reprezintã o neconformitate a software-ului cu cerințele lui din a cărui cauză sistemul nu produce rezultatele așteptate.

Un BUG este o eroare în cod (fãcutã de un dezvoltator). Majoritatea defectelor este cauzată de BUG-uri, dar sunt multe alte cauze majore cum ar fi:

- analizã incompletã sau eroare în aceastã etapã (nu sunt descoperite toate cerințele, contradicții nerezolvate, cerințe false, cerințe incorecte și așa mai departe).

- eroare în proiectarea sistemului.

- eroare în date.

- sistemul real este într-o situație care nu a fost anticipatã.

- rezultatele așteptate sunt diferite în ochii Utilizatorului, Dezvoltatorului, Prestatorului, Beneficiarului, Testerului etc.

- altele.

Clasificarea defectelor/ bug-urilor în funcție de gravitate:

| Severitate | Descriere |
| --- | --- |
| (1) Critic | Defectul Critic afectează sistemul prin blocarea acestuia – sistemul/modul/opțiune din meniu nu poate fi folosit din cauza acestui defect. |
| (2) Major | Defectul Major afectează sistemul în sensul că nu se produc rezultatele așteptate, nu există nici o cale de a ocoli defectul și de a utiliza corect sistemul (work-around). |
| (3) Mediu | Defectul Mediu afectează sistemul în sensul că nu se produc rezultatele așteptate, dar există cel puțin o cale de a ocoli defectul și de a folosi corect sistemul (work-around). |
| (4) Minor | Defectul Minor afectează sistemului în sensul că nu se produc rezultatele așteptate, dar impactul poate fi neglijat, sistemul poate fi folosit corect chiar dacă există acest defect. |

Evidența incidentelor (defecte/ bug-uri) apărute, gravitatea lor, data apariției și data rezolvării, modul de rezolvare etc, se vor ține în Registrul de incidente. Acesta trebuie să cuprindă informații relevante:

- ID incident;

- descrierea incidentului;

- nivelul incidentului (minor, mediu, major, critic)/ - ex. la nivelul aplicației sau a bazei de date

- gradul de severitate (Minor, Mediu, Major, Critic);

- data și ora apariției incidentului;

- semnatarul incidentului;

- mod de rezolvare (descriere detaliată);

- stare incident (înregistrat, în analiză, rezolvat, în curs de rezolvare etc.);

- nume persoană care a rezolvat incidentul;

- data și ora rezolvării incidentului;

- alte informații utile care se vor stabili la momentul respectiv.

Lunar, în Raportul de activitate de progres, se vor urmări aceste incidente și modul lor de rezolvare, astfel încât să se elimine pe cât posibil acumularea de incidente nerezolvate și urmărindu-se eliminarea cauzei care a generat fiecare problemă și asigurându-se că nu vor mai apărea probleme similare.

Pentru situațiile care necesită anumite intervenții ale administratorului de aplicație și/ sau sistem, se va elabora un document justificativ (DOJ) care va trata astfel de cazuri și va fi utilizat de către acesta/ aceștia, ca document de lucru.

În cadrul activității de mentenanță corectivă, Prestatorul va actualiza și livrabilele/ manualele specifice, în funcție de influența actualizărilor efectuate, asupra acestora.

Pregătirea personalului MF-CNIF pentru a prelua sistemul la încheierea proiectului, se va face insistându-se asupra modului de abordare a diferitelor situații ("use case-uri") în funcționarea platformei PIP-T-S, corespunzător tuturor cerințelor apărute, inclusiv pe parcursul derulării Contractului. Totodată personalul menționat, va trebui să beneficieze și de manuale specifice proiectării noii platforme PIP-T-S, care să trateze diferite cazuri de erori (cele mai uzuale).

A#10.	Mentenanță adaptivă și evolutivă a platformei PIP-T-S

Această activitate acoperă mentenanța adaptivă și evolutivă a sistemului și este necesară întreținerii și alinierii platformei PIP-T-S la ultimele cerințe legislative și de business după data reprezentată de Milestone Mi până la finalizarea proiectului. Ea constă în activități de analiză, proiectare, dezvoltare, testare, implementare a funcționalităților specifice solicitărilor de schimbare inițiate în timpul derulării Contractului, după data reprezentată de Milestone Mi.

Estimăm că în cadrul acestei activități efortul este de maxim 400 zile-om.

Detalii privind modul de gestionare și monitorizare a acestei activități se vor stabili de comun acord între Managerii de proiect, cel al prestatorului și cel al beneficiarului. Prestatorul va prezenta procedura de Management al schimbării în Oferta sa tehnică, procedură pe care o va aplica în proiect după agrearea sa cu beneficiarul în prima lună de proiect.

Ofertantul câștigător va trebui să țină seama de ultima variantă în vigoare a legislației, cât și de ultimele solicitări de business. Aceste cerințe noi/ solicitări de schimbare, vor fi furnizate prestatorului de către beneficiar.

În cazul în care, pe parcursul proiectului, vor apărea completări/ modificări la documentația existentă și/ sau legislația menționată anterior, beneficiarul va trebui să le pună la dispoziția prestatorului, astfel încât acesta să poată alinia platforma la ultimele cerințe legislative și/ sau de business.

În cazul oricăror solicitări de schimbare determinate de modificări legislative intervenite pe parcursul desfășurării proiectului, cât și de ultimele solicitări de business, va fi nevoie să se efectueze toate tipurile de teste prevăzute în Caietul de sarcini la activitățile A#3 și, după caz, A#5. Este condiția obligatorie pentru a realiza acceptanța acestor modificări/ actualizări în platforma informatică și implementarea în producție a acestora. Dacă vor fi impuse și anumite termene limită, determinate în principal de legislația nouă/ modificată, prestatorul va trebui să le respecte.

Activitatea de mentenanță adaptivă și evolutivă se desfășoară pe baza cererilor de schimbare.

Cererile de schimbare inițiate vor fi trecute în Registrul cererilor de schimbare (RCS), în scopul monitorizării stadiului acestora. RCS va fi anexat la Rapoartele de activitate lunare (RAL) aferente lunii de raportare. Perioada de la inițierea cererilor de schimbare până la aprobarea acestora nu poate depăși 5 zile lucrătoare.

După aprobarea lor, cererile de schimbare vor fi reflectate în Registrul de mentenanță adaptivă și evolutivă, în care vor fi înscrise detaliat toate acțiunile întreprinse pentru implementarea lor. Beneficiarul va pune la dispoziția prestatorului modele ale acestor registre.

Orice solicitări suplimentare identificate sau transmise ulterior încheierii perioadei de analiză aferente activității A#1 vor fi abordate în cadrul activității A#10, care se va desfășura după lansarea în producție a platformei PIP-T-S, și până la sfârșitul Contractului, aplicându-se procedura de Management al schimbărilor.

În cadrul activității de mentenanță adaptivă și evolutivă, prestatorul va actualiza și livrabilele/ manualele specifice, în funcție de influența actualizărilor efectuate, asupra acestora. Astfel, în cazul în care implicațiile unei astfel de solicitări sunt evaluate ca fiind foarte importante, Raportul de Analiză va fi actualizat și întocmit, în susținerea modului de implementare a cererii de schimbare.

Atât cererile noi și cererile de schimbare, cât și activitățile care au sintagma "V", care sunt aprobate a se realiza, devin parte din Contract.

## Management de proiect

Prestatorul are responsabilitatea executării la timp a proiectului și a sarcinilor de lucru stabilite în acest Caiet de sarcini.

Furnizarea informațiilor, datelor și feedback-ului la rezultate este crucială pentru implementarea la timp a proiectului. Din acest motiv, este important pentru prestator să-și asume responsabilitatea de a specifica în mod clar documentele, informațiile și datele solicitate, indicând data până la care acestea sunt necesare pentru ca proiectul să poată demara conform planificării.

Informațiile și datele culese în acest proiect sunt confidențiale, și sensibile din punct de vedere comercial și trebuie subliniată respectarea confidențialității acestora. În acest sens, toți experții implicați în proiect vor semna un Acord de confidențialitate la începutul activității. Toate informațiile și datele culese prin intermediul acestui proiect vor putea fi publicate doar cu aprobarea scrisă a beneficiarului.

Prestatorul va avea responsabilitatea implementării proiectului în toate etapele acestuia, până la acceptarea finală de către Beneficiar. Este inclus aici Managementul proiectului și asigurarea legăturii cu celelalte activități din proiect.

Prestatorul va pune la dispoziție experți calificați pentru a realiza sarcinile cerute prin acest Caiet de sarcini și va avea responsabilitatea asupra activității acestora. Prestatorul nu va efectua modificări ale personalului numit fără acordul scris în prealabil al Managerului de proiect al beneficiarului.

Structura Managementului de proiect

Prestatorul își va desemna un Manager de proiect. Din partea beneficiarului sunt desemnați un Manager de proiect și un Manager de proiect pe parte de tehnologia informației și comunicații.

Din punct de vedere al Managementului proiectului, Managerii de proiect ai beneficiarului și prestatorului sunt punctele de contact ale acestora pe parcursul derulării proiectului.

Managerul de proiect al prestatorului va avea următoarele atribuții:

- coordonarea activităților derulate în proiect de către toți experții alocați din partea prestatorului, astfel încât proiectul să își atingă obiectivele;

- elaborarea Rapoartelor de activitate periodice, a Raportului de activitate intermediar și a Raportului de activitate final și a oricărei raportări legate de Managementul de proiect care se consideră a fi utilă în scopul desfășurării proiectului în condiții optime;

- elaborarea Cererilor de schimbare necesare pentru înaintarea proiectului spre aprobare și susținerea acestora în fața Managerilor de proiect ai beneficiarului;

- responsabilitatea globală pentru livrarea rezultatelor proiectului și a modului de aplicare a Managementului calității, a resurselor, a riscurilor, a comunicării și monitorizarea modului de implementare a măsurilor aferente;

- coordonarea activității de mentenanță;

- este în legătură permanentă cu Managerii de proiect ai beneficiarului;

- alte cerințe sunt trecute la capitolul CERINȚE PRIVIND ECHIPA DE EXPERȚI.

Managerul de proiect al beneficiarului va avea următoarele atribuții:

- coordonarea activităților tuturor persoanelor implicate din partea beneficiarului în proiect, astfel încât să se asigure condițiile optime pentru derularea proiectului;

- înlesnirea accesului experților la toate documentele de interes pentru proiect, la timp și complet;

- urmărirea continuă a evoluției proiectului și a încadrării acestuia în timpul stabilit și bugetul alocat;

- este în legătură permanentă cu personalul implicat în proiect din partea beneficiarului și cu Managerul de proiect pe parte de tehnologia informației și comunicații, privind modul de realizare a diferitelor activități din proiect;

- este în legătură permanentă cu Managerul de proiect al prestatorului și urmărește evoluția proiectului, modul în care sunt realizate activitățile din proiect și cum se respectă planificarea inițială;

- ia decizii rapide privind schimbări de activități, priorități, soluții tehnice propuse, în măsura în care acestea nu au influențe asupra calendarului de implementare sau a bugetului;

- asigură coordonarea generală a proiectului;

- aprobă propunerile persoanelor implicate în proiect privind anumite decizii importante;

- totodată Managerul de proiect al beneficiarului are rol de decizie în cadrul procedurilor definite în Managementul schimbării, după consultarea cu reprezentanții beneficiarului/beneficiarii finali, atunci când consideră că este cazul;

- aprobă modificările minore din sfera de cuprindere a acestui proiect, care nu au impact asupra bugetului. Modificările se pot referi la planificarea unei activități specifice sau la conținutul unui anumit raport (care se încadrează în scopul și sfera de cuprindere a proiectului);

- pe parcursul derulării proiectului, dacă constată că este cazul, Managerul de proiect al beneficiarului întocmește rapoarte către conducerea Ministerului Finanțelor privind stadiul proiectului, cu evidențierea riscurilor, a problemelor identificate, a măsurilor pentru care este necesară o decizie administrativă.

Managerul de proiect al beneficiarului pe partea de tehnologia informației și comunicații va avea următoarele atribuții:

- coordonarea activităților tuturor persoanelor implicate în proiect din punct de vedere al tehnologiei informației și comunicații: analiști, dezvoltatori, administratori de aplicație, administratori de sistem, administratori de rețea, alți specialiști din cadrul MF-CNIF;

- asigurarea de personal de specialitate în cazul instalării și testării interne a platformei PIP-T-S, executării de diferite testări de regresie și/ sau de conformitate, coordonarea activității acestora etc;

- asigurarea de personal de specialitate pentru a comunica cu prestatorul privind analiza și propunerea unei soluții de Disaster Recovery/ Business Continuity având în vedere condițiile specifice ale întregului sistem informatic integrat al Ministerului Finanțelor;

- testarea și acordarea de suport prestatorului în vederea testării platformei PIP-T-S;

- identificarea și analizarea oricăror alte probleme care intervin pe linie de IT în cadrul proiectului și/ sau la care este solicitat de către Managerul de proiect al beneficiarului etc;

Managerii de proiect din partea prestatorului și a beneficiarului se întâlnesc, de regulă, săptămânal. În întâlnirile formale, regulate, se analizează derularea Contractului, coordonarea tuturor activităților, cu accent pe problemele apărute sau considerate ca iminente și pentru care se vor propune și discuta soluții. În aceste întâlniri se iau deciziile care sunt în atribuțiile celor doi Manageri de proiect și se pregătesc anumite raportări în cazul în care se constată necesitatea acestora. În cadrul întâlnirilor săptămânale se vor schimba, dacă este cazul, documente oficiale privind Managementul schimbării, al problemelor și riscurilor, inclusiv Rapoartele de activitate periodice, Raportul de activitate intermediar și Raportului final.

Dacă este nevoie, Managerii de proiect (din partea prestatorului și beneficiarului) pot să se întâlnească în cadrul unor ședințe extraordinare, pentru decizii care nu suportă amânare.

Modificările din cadrul proiectului se pot referi la planificarea unei activități specifice sau la conținutul unui anumit raport (care se încadrează în scopul și sfera de cuprindere a proiectului). Managerul de proiect al beneficiarului va prezenta într-un raport (dacă consideră că este cazul) propunerile de schimbări care sunt mai importante și cu impact asupra sferei de cuprindere sau asupra bugetului. Conducerea Ministerului Finanțelor va aproba, dacă este cazul, propunerile de schimbare care sunt mai importante și cu impact asupra sferei de cuprindere sau asupra bugetului. Dacă se consideră că este cazul, Managerul de proiect al beneficiarului va face o informare periodică asupra stadiului și problemelor apărute în proiect, asupra schimbărilor din echipa prestatorului etc și va prezenta această Notă de informare beneficiarului, în scopul rezolvării în timp util a tuturor problemelor cu care se poate confrunta proiectul pe perioada desfășurării Contractului.

Așa cum s-a menționat, în cadrul proiectului sunt activități fixe și activități variabile. Managerul de proiect al beneficiarului va decide ce anume se va realiza din cadrul activităților variabile, în limita sumei maxime estimată/ alocată activității respective. Cererile de schimbare cu impact financiar sau cu impact major asupra graficului de lucru, cât și activitățile variabile vor fi prezentate spre aprobare beneficiarului.

Pe parcursul proiectului vor avea loc ședințe de lucru, videoconferințe, întruniri de genul grupurilor de lucru etc, la care vor participa toate categoriile de utilizatori ai noului sistem informatic din partea beneficiarului, alți invitați, în funcție de caz. Toate întrunirile (atât cele fizice, cât și cele online) se vor încheia cu câte o minută finalizată în maxim în ziua lucrătoare următoare reuniunii.

Minutele întrunirilor/ ședințelor/ videoconferințelor etc devin „instrumente de lucru” în proiect, cerințele/ solicitările de schimbare stabilite și concluziile luate de comun acord trebuind să fie implementate în proiect, până la data reprezentată de Milestone Mi și/ sau până la sfârșitul Contractului, în funcție de caz.

Întocmirea minutelor este in sarcina prestatorului, care le va transmite prin e-mail echipelor de proiect și va prelua eventualele observații primite. În lipsa unor (noi) observații, conținutul minutelor este considerat acceptat tacit. Minutele se vor atașa rapoartelor standard din luna aferentă întocmirii.

Videoconferințele se vor înregistra, pentru o mai bună înțelegere a concluziilor și deciziilor luate. Înregistrarea videoconferințelor este în sarcina părții organizatoare a videoconferinței (beneficiar/prestator), care are obligația de a pune înregistrările în SVN-ul MF-CNIF cel târziu în ziua următoare videoconferinței. Înregistrările video constituie și ele „instrumente de lucru” și fac parte integrantă din documentația proiectului, iar cerințele exprimate în acestea de către beneficiari vor fi implementate atât în sistemele informatice, cât și în livrabilele aferente subiectelor discutate.

# DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului este de 18 (optsprezece) luni de la data intrării în vigoare a acestuia.

Termenul final de lansare în producție a platformei PIP-T-S, aliniată tuturor cerințelor formulate în Caietul de sarcini, precum și celor identificate în perioada de analiză, conform cu prevederile standardului de securitate și confidențialitate aplicat întregului sistem informatic integrat al MF-ANAF-AVR, după finalizarea cu succes a testelor de conformitate și obținerea acceptantei fără observații din partea beneficiarului/ beneficiarului final, este sfârșitul lunii a 6-a (șasea) de Contract. Acest termen va fi referit pe tot parcursul Caietului de sarcini ca fiind Milestone Mi.

Prestarea de servicii de mentenanță, din categoriile solicitate în cadrul acestui Caiet de sarcini, se va desfășura pe o perioadă de 12 luni, de la Milestone Mi și va fi acordată pentru întreaga platformă informatică PIP-T-S.

# LOGISTICĂ ȘI SINCRONIZARE

## Locație

Activitățile se vor desfășura în sediul Ministerului Finanțelor și în Centrele de date ale Ministerului Finanțelor, dar și în alte locații, în funcție de necesități. Totodată, activitățile care se pretează se pot desfășura online/ remote cu acordul beneficiarului.

## Disponibilitatea serviciilor

Serviciile de asistență tehnică pentru incidentele critice se vor putea solicita de către beneficiar și în afara orelor de program sau în zilele nelucrătoare, pentru a nu impieta asupra activității curente a beneficiarului.

Prestarea serviciilor de asistență tehnică în afara orelor de program sau în zilele nelucrătoare se va face numai la solicitarea expresă a beneficiarului și nu va afecta prețul serviciilor prestate. Astfel de solicitări pot apărea cu precădere pentru activitățile de pregătire a testărilor sau a punerii în funcțiune, dar și pe perioada de mentenanță, conform Capitolului 5 ARIA DE CUPRINDERE, Subcapitolul 5.3 Activitati specifice - activitatea A#9.

## Service Level Agreement (SLA)

Platforma informatică PIP-T-S va trebui să asigure încadrarea în cel puțin următorii parametri, numiți în continuare parametri normali :

- Rapoartele să se afișeze în maxim 15 (cincisprezece) secunde.

- Răspunsurile la interogările punctuale să se primească într-un timp de maxim 1 (una) secundă.

- Răspunsurile la interogări complexe, multicriteriale, să se primească într-un timp cât mai scurt, la nivel de secunde (maxim 5 secunde).

- Perioada de execuție a unui proces, ca urmare a unei interogări/solicitări, să fie adusă la cunoștință utilizatorilor printr-o alertă grafică (clepsidră, melc de puncte etc).

- Interfața – rapiditatea încărcării – paginarea încărcării;

- păstrarea rezultatelor/istoricului de căutare într-un buffer, pentru accesare rapidă.

- Mesaje de eroare explicite și suficient de detaliate pentru a facilita soluționarea acestora, care să includă și cauzele erorilor.

- timpi foarte scurți de recuperare și asigurarea continuității proceselor vitale în caz de dezastru.

- Afișarea instantanee a mesajelor de eroare pe panoul de administrare.

- Răspunsuri corecte la interogări, afișate în rapoarte sau vizualizări pe ecran.

- Toate procesele să funcționeze corect, fără erori și/sau întreruperi.

- Platforma implementată trebuie sa aibă disponibilitate înaltă, pentru a nu avea întreruperi în procesele de colectare și analiză de date în timp real.

Activitatea A#9 - Mentenanță corectivă va fi derulată prin respectarea următorilor timpi de răspuns:

- timp de răspuns inițial (oferit pe e-mail): maxim 2 ore de la semnalarea  problemei;

- timp maxim pentru soluție provizorie: maxim 4 ore de la semnalarea  problemei;

- timp maxim pentru remediere: maxim 48 ore de la semnalarea  problemei.

Timpul de răspuns inițial reprezintă intervalul de timp maxim cuprins între momentul sesizării problemei la punctul de contact dedicat personalului autorizat al beneficiarului unde se poate semnala orice incident/ defecțiune care necesită sau solicită suport tehnic în gestionarea unui incident și trimiterea unui răspuns inițial pe e-mail către beneficiar, prin care:

- prestatorul confirmă faptul că a luat la cunoștință despre problemă;

- precizează resursele alocate ce intervin imediat pentru rezolvarea problemei.

O soluție provizorie este un mod de a evita problema sau un mod de a continua operarea pe mediul de producție în timp ce soluția efectivă este concepută și validată.  În unele cazuri, o soluție provizorie poate implica o corecție a datelor direct pe mediul de producție al beneficiarului, pentru ca operarea să poată continua, situație în care este obligatorie obținerea aprobării beneficiarului.

Remedierea reprezintă implementarea soluției definitive pe mediul de producție, acceptată de beneficiar în urma parcurgerii cu succes a tuturor testelor conform cerințelor din Caietul de sarcini de la activitatea A#3 și documentată în detaliu, care elimină complet problema.

Serviciile vor fi prestate la cerere.

Nerespectarea timpilor de mai sus dă dreptul beneficiarului de a solicita penalități/ daune în conformitate cu clauzele Contractului.

În cazul în care prestatorul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligațiile stabilite prin contract cu privire la disponibilitatea serviciilor de mentenanță corectivă 24x7x365, conform specificațiilor din Capitolul 5 ARIA DE CUPRINDERE, Subcapitolul 5.3 Activități specifice – activitatea „A#9. Mentenanța corectivă a noii platforme PIP-T-S”, din momentul primirii sesizării și până la remedierea definitivă a problemei și asigurarea funcționalității integrale a sistemului, beneficiarul va calcula și va aplica următoarele penalități:

- în cazul în care prestatorul depășește timpul de răspuns inițial, calculat de la momentul sesizării problemei la punctul de contact dedicat personalului autorizat al beneficiarului unde se poate semnala orice incident/ defecțiune care necesită sau solicită suport tehnic în gestionarea unui incident, achizitorul va aplica penalități de 100 lei/ oră de întârziere;

- în cazul în care prestatorul depășește timpul de implementare a unei soluții provizorii pe mediul de producție, calculat de la momentul sesizării problemei la punctul de contact dedicat personalului autorizat al achizitorului unde se poate semnala orice incident/ defecțiune care necesită sau solicită suport tehnic în gestionarea unui incident, achizitorul va aplica penalități de 400 lei/ oră de întârziere;

- în cazul în care prestatorul depășește timpul maxim de remediere pe mediul de producție, calculat de la momentul sesizării problemei la punctul de contact dedicat personalului autorizat al achizitorului unde se poate semnala orice incident/ defecțiune care necesită sau solicită suport tehnic în gestionarea unui incident, achizitorul va aplica penalități de 500 lei/ oră de întârziere.

## Personal auxiliar și suport

Costurile de suport și costurile pentru personalul auxiliar sunt considerate a fi incluse în costul serviciilor prestate.

## Facilități furnizate de prestator

Prestatorul trebuie să se asigure că personalul său care își desfășoară activitatea în cadrul Contractului, dispune de sprijinul material și de infrastructura necesară pentru a permite acestuia să se concentreze asupra realizării activităților din cadrul Contractului. Trebuie, de asemenea, să transfere fonduri necesare care să susțină activitățile sale din Contract și să se asigure că angajații săi sunt plătiți regulat și la timp.

## Facilități furnizate de Beneficiar

Beneficiarul va asigura un spațiu de o suprafață rezonabilă pentru experții prestatorului astfel încât să asigure derularea activității acestora în bune condiții, dar și condiții tehnice (conexiune la rețea cu acces la platforma PIP-T-S pentru informații de interes, e-mail).

Beneficiarul va facilita prestatorului accesul direct la informațiile relevante și utile referitoare la structura activităților specifice care sunt de interes pentru proiect și care au rolul de a conduce spre implementarea cu succes a acestuia. Beneficiarul va facilita accesul experților către persoanele din cadrul instituției care pot oferi informații și contribui la implementarea cu succes a proiectului. Beneficiarul va pune la dispoziție toate materialele existente, proiecte, legi și documentație specifică activităților din proiect, în funcție de caz.

Beneficiarul va desemna o echipă de specialiști ce va avea sarcina de a asista echipa prestatorului și a facilita schimbul de informații cu acesta. Beneficiarul va pune la dispoziția prestatorului mediul de testare, mediul SVN, acces prin VPN.

Resursele folosite de către prestator trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute în politica de securitate IT a beneficiarului.

Resursele software din Centrul de date secundar vor fi operate de la distanță, sau din sediul MF-CNIF, iar la nevoie va fi asigurată asistență locală de către echipa beneficiarului.

## Echipament

Beneficiarul va asigura infrastructura hardware și software necesară, mai puțin tehnologiile middleware indicate în Capitolul 5 ARIA DE CUPRINDERE, Subcapitolul 5.1 Generalități. Atunci când mediul de testare nu acoperă toate cerințele pentru continuarea proiectului, prestatorul va trebui să asigure platforma tehnică folosind resursele proprii hardware și software cu aprobarea prealabilă a beneficiarului.

## Atribuțiile și responsabilitățile părților

- Prestatorul va utiliza în proiectare/ configurare/ dezvoltare etc produse software care beneficiază obligatoriu de suport oficial pe termen lung (de tip “Long-term support – LTS”), ca intenție a beneficiarului de asigurare a unei politici de management a ciclului de viață al produsului, prin adoptarea de versiuni stabile care sunt menținute pe perioade mai lungi de timp decât versiunile standard. Justificarea se poate face prin prezentarea de “Roadmap” (foaie de parcurs privind ciclul de viață al produsului), alte documente echivalente disponibile publicului larg elaborate de către producători, sau declarații semnate ale acestora.

- Prestatorul va avea obligația ca, pentru produsele software livrate/ utilizate, ori va obține din timp în numele beneficiarului, ori va transfera acestuia, prin documente cu caracter juridic, licențele necesare pentru utilizarea lor conform cu scopul prezentului contract. Aceasta prevedere se aplică tuturor componentelor/ resurselor licențiate și/ sau sub licențiate, componentelor software comercializate de prestator, componentelor software ale unor terți, componentelor pre-existente, uneltelor software necesare livrării, monitorizării și mentenanței etc. Costul tuturor licențelor care nu sunt deținute de către beneficiar, precum și a suportului aferent, calculat cel puțin pentru durata integrală a Contractului, va fi cuprins in costul total al Contractului.

- Prestatorul va prezenta documente care dovedesc faptul că, software-ul în ansamblul său este supus sau nu, unor politici de licențiere (inclusiv se vor avea în vedere utilitarele și uneltele furnizate integrat ca parte a soluției/ software-ului precum și pentru orice adaptare, îmbunătățire, adăugare sau modificare a software-ului unor terți care este inclus în soluția furnizată). Documentele justificative trebuie să fie clare, să permită identificarea tipului de licențiere, metodele de calcul (fie virtual, fizic, grad de încărcare, număr de utilizatori etc), condițiile de utilizare, perioada de timp precum și orice altă informație valabilă la momentul contractării). Orice diferend juridic ulterior cu un terț pe subiectul drepturilor de proprietate intelectuală, va cădea în sarcina și responsabilitatea prestatorului.

- Prestatorul va avea obligația ca transferul drepturilor de proprietate și/ sau folosință și al oricăror drepturi conexe către beneficiar să aibă loc de la data recepției finale.

- Prestatorul va avea obligația să despăgubească beneficiarul împotriva oricăror:

- reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc);

- daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către beneficiar.

- Prestatorul trebuie să aibă în vedere că, după livrare și instalare, se va întocmi un Raport de livrare și instalare pentru numărul total al licențelor, care acoperă integral, distinct, licențele furnizate. Este obligatoriu ca la întocmirea acestui Raport de livrare și instalare a licențelor aferente softului, să se țină seama de împerecherea datelor din lista generată de către sistemul funcțional propus pentru livrare finală (listă prin care este indicată de sistemul conceput, toate software-urile utilizate și livrate), cu documentele în original (documente care să indice clar numărul licențelor, felul acestora, durata (nelimitată/ perpetuă sau limitată) etc într-o formă care să permită înregistrarea în patrimoniul/ contabilitatea beneficiarului) prin care se atestă și se transmit drepturile de proprietate/ folosință, după caz, condițiile de utilizare etc, astfel încât la finalizarea recepției calitative, beneficiarul să dețină toate documentele privind licențele proprii sau cele din partea terților.

- Prestatorul va avea în vedere, ca obligație la recepție, că beneficiarul va proceda la preluarea tuturor licențelor livrate și instalate, doar prin întocmirea proceselor-verbale de recepție cantitativă și calitativă a licențelor, ca documente necesare în implementarea Contractului, care se vor întocmi pe baza constatării existenței tuturor documentelor în original privind drepturile de proprietate acordate și condițiile utilizării acestora, drepturile de folosință și condițiile acestora, identificarea clară (distinctă) a fiecărei tehnologii supuse licențierii/ sub licențierii, a existenței listei de software generate de către sistemul propus pentru livrare.

- Prestatorul va garanta faptul că toate suporturile ce conțin software vor fi livrate fără viruși informatici, viermi informatici sau cod periculos, care pot distruge sau altera software și care, prin orice metodă, pot colecta, distruge sau altera orice dată sau informație accesată sau procesată de software. Prestatorul va anunța imediat beneficiarul în scris, dacă există suspiciunea sau are cunoștință că software-ul livrat poate provoca neajunsuri cel puțin de tipul celor enunțate mai sus.

- În cazul în care sistemele informatice ale prestatorului au fost ținta unui atac cibernetic, prestatorul are responsabilitatea informării imediate a beneficiarului și închiderii oricărei conexiuni cu sistemele informatice ale beneficiarului în vederea asigurării protecției datelor și informațiilor gestionate de MF-ANAF.

- Prestatorul va avea obligația ca, la transferul documentelor privind licențele, ca drepturi de proprietate intelectuală/ folosință, să facă transferul către beneficiar a unor documente în original, atât pentru propriile produse cât și pentru toate cele ale unor terți pe care le-a înglobat, adaptat, modificat, îmbunătățit etc și simultan să aibă în vedere că orice reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc), în legătură cu produsele achiziționate, montate și puse în funcțiune, vor fi în sarcina și responsabilitatea sa.

- Prestatorul are obligația de a garanta că produsele software furnizate prin Contract sunt noi, de ultimă generație  (ultimul ”release” disponibil pe site-ul producătorului), și încorporează toate îmbunătățirile recente în proiectare și din ultima versiune, inclusiv din punct de vedere al securității  (ultimele upgrade-uri/ update-uri/ patch-uri).

- Prestatorul are obligația de a garanta că toate produsele furnizate prin Contract sunt livrate pe canalul oficial al producătorului, acoperind zona Uniunii Europene. În acest sens, ofertanții vor face dovada că sunt distribuitori/ prestatori autorizați/ acreditați să comercializeze produsele ofertate, prin indicarea unei referințe publice, cum ar fi un link către site-ul oficial al producătorului sau prezentând documente justificative.

- Prestatorul va avea în vedere obligația de a deschide sau, după caz, de a actualiza un cont de identificare deschis pe numele/ seama beneficiarului la producător. Această cerință poate să nu fie aplicabilă, în situația în care producătorul nu are o astfel de politică.

- Toate documentele și informațiile primite de la ofertant precum și rezultatele tuturor activităților din cadrul acestui contract (cum ar fi: documente de analiză, arhitecturi de sisteme, adrese etc, fără a se limita la acestea), reprezintă informații confidențiale, iar ofertantul câștigător va asigura respectarea confidențialității lor, urmând să semneze o declarație în acest sens.

- Prestatorul și personalul său, au obligația de a respecta confidențialitatea documentelor și informațiilor menționate mai sus, pe toată perioada executării contractului, pe perioada oricărei prelungiri a acestuia și după încetarea contractului. În acest sens, prestatorul precum și personalul acestuia implicat în activitățile contractului, sunt obligați să semneze Acorduri de confidențialitate cu beneficiarul.

- Toate documentele, rapoartele și datele, inclusiv diagrame, scheme tehnice, specificații tehnice, planuri, și orice alte materiale realizate de către prestator în cadrul contractului, precum și codul sursa al întregului sistem informatic (forme, rapoarte, proceduri stocate etc) sunt în proprietatea/ proprietatea intelectuală a beneficiarului, acesta având dreptul să le utilizeze, modifice, transfere fără acceptul prestatorului sau al unei terțe părți. Prestatorul le va furniza beneficiarului la finalizarea contractului, fără a păstra copii și fără a le utiliza în alte scopuri care nu au legătură cu contractul.

- Prestatorul nu va publica articole sau informații legate de serviciile prestate, nu va face referire la acestea în cazul prestării altor servicii către terți și nu va divulga informațiile obținute de la beneficiar, fără acordul scris al acestuia.

- Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de proprietate intelectuală sau industrială, obținute în cadrul contractului, sunt proprietatea beneficiarului, care poate dispune de ele după cum consideră.

- Beneficiarul, va asigura accesul reprezentanților prestatorului în locațiile în care se vor efectua activitățile de livrare, instalare, punere în funcțiune și testare a produselor, precum și condițiile necesare efectuării acestora, astfel cum vor fi stabilite prin Contract.

- Beneficiarul va pune la dispoziția prestatorului toate informațiile privind celelalte dezvoltări informatice realizate concomitent cu implementarea acestui proiect pentru evitarea dublării activităților și eliminarea neconcordanțelor.

- Beneficiarul se va asigura că datele preluate de sistemul nou creat de prestator din aplicațiile existente sau aflate în dezvoltare sunt fiabile, coerente și conforme cu modelul propus în cadrul acestui proiect.

- Pe toată perioada desfășurării proiectului, prestatorul va realiza un transfer continuu și activ de cunoștințe către echipele tehnice și funcționale ale beneficiarului, pentru ca acestea să poată prelua operarea, asigura mentenanța și să poată realiza dezvoltări ulterioare ale sistemului;

- Pe perioada executării activităților contractului, prestatorul are următoarele obligații:

- să nu afecteze serviciile existente în sistemul informatic al MF-ANAF-AVR;

- să respecte toate regulile privind confidențialitatea informațiilor, accesul în locații și protecția muncii;

- să nu afecteze prin activitățile desfășurate buna funcționare a echipamentelor existente în locații, precum și mediul de comunicații pus la dispoziție.

Codul sursă va fi furnizat cel puțin cu respectarea următoarelor bune practici și standarde:

- indentarea liniilor de program în conformitate cu secvențialitatea modulelor de program, a funcțiilor, a procedurilor, pachetelor, a porțiunilor de declarări de variabile, a porțiunilor în care se execută comenzi de lucru cu bazele de date etc;

- comentarea liniilor de program care nu sugerează prin însuși conținutul lor, pentru un programator care ar încerca modificarea sau depanarea codului, funcționalitatea sau scopul dorit;

- comentarea obligatorie, explicită și detaliată, a fiecărui început de modul, funcție, procedura, porțiune de declarare de variabile, porțiune în care se execută comenzi de lucru cu bazele de date etc. Comentariul va conține detalii explicite despre parametrii de intrare, rezultatele așteptate ale modulului, funcției etc;

- se va ține cont de posibilitatea reutilizării codului în alte dezvoltări viitoare. Astfel, codul utilizat va fi optimizat pentru rularea rapidă, fără erori etc;

- de-a lungul întregului cod sursă se vor implementa submodule de interceptare a erorilor și a excepțiilor care vor realiza atât evidențierea acestora in fișiere de tip log, cât și afișarea într-un mod explicit, interpretabil de către utilizatori/ administratori de aplicație, a cauzei care a generat eroarea sau excepția. Posibilele excepții care pot apărea din incompatibilitatea parametrilor cu valorile acceptate vor fi anticipate și tratate astfel încât utilizatorul final nu va interacționa cu mesaje sistem de eroare sau cu căderi („crush”-uri) de aplicație și pierderi de date introduse. Submodulele de interceptare și tratare a erorilor și excepțiilor vor fi, de asemenea, comentate în detaliu, într-un mod explicit;

- sursele vor fi însoțite de o documentație detaliată, inclusiv componentele care nu rezidă în mod explicit, în sistem, sub formă de fișiere (ex: comenzi programele de tip “scheduler”, setări de sistem, indiferent că au fost introduse în fișiere ANSI sau prin interfețe GUI, setări și parametri de deployment pe application server etc);

- sistemul de prelucrare a informației, în mod exhaustiv, nu va conține puncte de avarie („single failover”), erori de logică a fluxului de date și a prelucrării datelor, va fi construit folosindu-se elementele cele mai actuale de bune practici (“best practice”) recomandate de documentațiile și manualele de bune practici ale produselor folosite.

Pe tot parcursul Caietului de sarcini codul sursă reprezintă un set de instrucțiuni/ fișiere care conțin instrucțiuni necompilate.

# RAPOARTE

## Planificarea activităților și urmărirea raportării

În Oferta tehnică, Prestatorul va propune planificarea activităților și graficul Gantt.

În prima lună de proiect (T0+1), prestatorul va întocmi Planul inițial al proiectului (PIP), care conține detalierea tuturor activităților necesare pentru punerea în producție a platformei PIP-T-S. PIP va include și toate activitățile necesare și care nu au putut fi enumerate în Caietul de sarcini și care vor fi detaliate și evaluate în cadrul Raportului inițial (RIN - a se vedea punctul 8.2.1).

Pe baza PIP, tot în prima lună de proiect, prestatorul va actualiza Graficul Gantt detaliat (doar ca decalare de perioade, dar fără a modifica durata activităților și fără a modifica termenul Milestone Mi) și va întocmi Centralizatorul Livrabilelor (CL), după modelul pus la dispoziție de beneficiar. Conținutul CL va fi corelat pe deplin cu cel al Graficului Gantt.

Versiunile inițiale pentru livrabilele PIP, CL și Graficul Gantt se vor depune cel târziu cu 5 (cinci) zile înainte de finalizarea primei luni de la începerea implementării contractului, ca anexe ale Raportului inițial al proiectului (RIN) prezentat la punctul 8.2.1.

Cele trei documente (PIP, CL, Grafic Gantt) vor fi agreate de către ambele părți și aprobate de către Comisia de recepție, prin procedura de formulare de observații și actualizare a livrabilelor prevăzută la punctul [8.2.9] Aprobarea livrabilelor.

Pe parcursul derulării Contractului, Graficul Gantt va fi urmărit prin intermediul Rapoartelor standard ale proiectului (Rapoarte de activitate lunare de progres, Raportul de activitate intermediar și Raportul de activitate final).

CL și Graficul Gantt vor putea fi modificate, pentru a reflecta orice replanificare a activităților agreată bilateral. Termenele prevăzute în graficul de activități, stabilite în Raportul inițial, vor putea fi modificate la inițiativa beneficiarului sau în baza unei solicitări bine justificate din partea prestatorului și cu acordul beneficiarului, fără a afecta termenul Milestone Mi și/sau încadrarea în durata Contractului. În propunere vor fi precizate efectele modificărilor propuse și a interdependențelor cu termenele celorlalte activități. Propunerea de modificare a termenelor va fi transmisă cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de termenul de finalizare al activității respective.

La fiecare modificare, prestatorul va actualiza CL si Graficul Gantt, care trebuie să își păstreze intercorelarea.

## Cerințe de raportare

Prestatorul va întocmi rapoarte de progres pe întreaga perioadă de derulare a Contractului.

### Raportul inițial (RIN)

Raportul inițial (RIN) va reflecta modul de atingere a obiectivelor proiectului, precum și abordarea aplicată de către prestator asupra Managementului de proiect.

În cadrul acestui raport, prestatorul va prezenta, pe lângă organizarea și planul detaliat de implementare al proiectului în care vor fi identificate activitățile, dependențele, datele de început și sfârșit, livrabilele și structura acestora, punctele de control, activitățile de testare și acceptanță, alocarea resurselor, managementul resurselor, al schimbării, al calității, comunicării și al riscurilor și rezultatul analizei preliminare, cu accent pe activitățile care trebuie desfășurate în continuare. În cadrul raportului vor fi identificate orice probleme întâmpinate sau posibile, cu recomandări pentru soluționarea acestora.

La RIN vor fi anexate documentele detaliate la subcapitolul 8.1 Planificarea activităților și urmărirea raportării (PIP, CL, grafic Gantt).

Versiunea inițială a Raportul inițial (RIN) se va întocmi și se va transmite către beneficiar, împreună cu anexele, cel târziu cu 5 (cinci) zile înainte de finalizarea primei luni de la începerea implementării contractului.

Raportul inițial (RIN) și anexele sale vor fi supuse spre aprobare Comisiei de recepție.

### Rapoartele de activitate lunare (RAL)

Rapoartele de activitate lunare (rapoarte de progres) trebuie întocmite pe parcursul întregii perioade de execuție a proiectului, lunar.

Rapoartele de activitate lunare au rol de informare a Comisiei de Recepție, împreună cu livrabilele de care sunt însoțite. Prestatorul le va actualiza conform observațiilor primite de la Comisia de recepție a proiectului.

În aceste rapoarte se va arăta progresul înregistrat în comparație cu planificarea, se vor detalia activitățile realizate în perioada de raportare, activitățile previzionate a se realiza în perioada următoare, rezultate, resurse utilizate, problemele/ dificultățile întâmpinate și propuneri de remediere a acestora, livrabilele realizate sau actualizate în perioada de raportare, se vor descrie orice modificări aduse planului (în cazuri deosebite, bine justificate și cu acceptul beneficiarului, așa cum a fost menționat mai sus) și se vor sublinia riscurile cu o probabilitate mare de apariție și măsurile de minimizare/ prevenire a acestora.

Versiunile inițiale ale Rapoartelor de activitate lunare (RAL) se vor transmite către beneficiar astfel:

- în ziua următoare finalizării fiecărei luni de raportare, pentru toate lunile, cu excepția ultimei luni de proiect, pentru care se va aplica punctul ii);

- împreună cu RAF – pentru ultima lună de proiect.

RAL vor fi depuse în format fizic și vor fi însoțite în format electronic, pe suport USB, de către următoarele documente:

- anexe care fac parte din pachetul de raportare lunară, supus aprobării Comisiei de recepție:

- opis-ul documentelor salvate pe SVN (DOJ SVN);

- Registrul de incidente (REI), Registrul cererilor de schimbare (RCS) și Registrul de mentenanță adaptivă si evolutivă (MAE) – în perioada de mentenanță;

- documente justificative cu rol de informare a Comisiei de recepție cu privire la activitatea desfășurată în luna de proiect pentru care se face raportarea:

- livrabilele tehnice/ manualele/ rapoarte punctuale/ specifice/ suplimentare/ ad-hoc (ex: RIT) conform planificării pentru luna respectivă de raportare, orice alte livrabile aparținând perioadei de raportare;

- cererile de schimbare aprobate și celelalte documente aferente Managementului schimbării, actualizate în perioada de mentenanță;

- minutele aferente perioadei de raportare.

### Raportul de activitate intermediar (RI)

Raportul de activitate intermediar (RI) se va întocmi după realizarea activității A#5. Punerea în producție a noii platforme PIP-T-S, la data Milestone Mi, conform cerințelor formulate în Caietul de Sarcini și/sau identificate în perioada de analiză, la data Milestone Mi, conform cerințelor formulate în Caietul de sarcini și/sau identificate în perioada de analiză.

RI, documentat, va consemna toate rezultatele obținute ale activităților A#1- A#5 și ale Activității A#8 până la respectivul moment și va fi baza pentru acceptanța parțială și prima plată aferentă.

Versiunea inițială a RI se va depune în ziua lucrătoare următoare finalizării activității A#5.

RI va fi depus în format fizic, împreună cu Raportul de activitate lunar (RAL6) aferent lunii a șasea de proiect și va face trimitere, în cadrul său, la anexele care însoțesc RAL6.

La RI se atașează toate documentele din perioada raportata – pe suport usb.

RI va fi supus spre aprobare Comisiei de recepție.

Raportul de activitate intermediar (RI) poate fi aprobat de Comisia de recepție numai după ce prestatorul a realizat toate cerințele precizate în Caietul de sarcini sssi a celor identificate inn perioada de analizaa, inclusiv pe cele prevăzute în subcapitolul SCOP, OBIECTIVE ȘI REZULTATE AȘTEPTATE care se referă la activitățile cu termen Milestone Mi, precum și toate activitățile și subactivitățile A#1 – A#5 pentru platforma PIP-T-S și A#8 aferentă, până la momentul raportării intermediare.

### Raportul de activitate final (RAF)

Raportul de activitate final va cuprinde informații referitoare la noua platformă PIP-T-S, care vor rezuma activitățile și rezultatele proiectului, aliniat ultimelor cerințe din perioada de mentenanță, concluzii privind modul de realizare a sarcinilor din proiect și eventuale propuneri pentru viitor, alte aspecte care se vor stabili de comun acord între cei doi Manageri de proiect.

O mare atenție se va acorda detalierii și prezentării modului de realizare a activităților de mentenanță. În acest sens, se va realiza o descriere a realizărilor și a problemelor întâmpinate inn aceastaa perioadaa, a modului de rezolvare a acestora, detalierea modului de aplicare a Managementului schimbării, precum și rezultatele obținute vizavi de planificări, eventuale propuneri pentru viitor privind activitatea de mentenanță, alte aspecte care se vor stabili de comun acord între cei doi Manageri de proiect.

Versiunea inițială a Raportului final se va depune cu 10 zile lucrătoare înainte de finalizarea prestării serviciilor.

RAF va fi depus în format fizic , împreună cu RAL aferent ultimei luni de proiect (RAL18) și va face trimitere, în cadrul său, la anexele care însoțesc RAL18.

La RAF se atașează toate documentele din perioada proiectului – pe suport usb.

Raportul de activitate final poate fi aprobat de Comisia de recepție fără observații numai după ce prestatorul:

- a realizat toate cerințele precizate în Caietul de sarcini, inclusiv pe cele prevăzute în subcapitolul Capitolul 2 SCOP, OBIECTIVE ȘI REZULTATE AȘTEPTATE, Subcapitolul 2.3 Rezultate așteptate pentru platforma PIP-T-S, precum și pe cele pentru care s-au aprobat cereri de schimbare în perioada de mentenanță;

- a realizat toate activitățile și subactivitățile A#1 – A#10,

- a actualizat toate livrabilele solicitate de beneficiar și a integrat în raport, anexe si livrabile toate modificările solicitate și observațiile formulate.

### Livrabilele tehnice

Se consideră livrabile tehnice toate livrabilele și manualele elaborate inn cadrul proiectului, altele decât livrabilele standard și RIT, inclusiv codul sursă/ codul sursă actualizat al întregului sistem informatic.

Livrabilele tehnice vor fi întocmite pe parcursul întregii perioade de execuție a proiectului.

Versiunile inițiale al acestora vor fi depuse la termenele prevăzute în Centralizatorul livrabilelor.

Livrabilele tehnice vor fi depuse în format electronic (doc si pdf), prin email. Formatul PDF va fi semnat electronic de către managerul de proiect al prestatorului.

Livrabilele tehnice vor fi supuse spre aprobare reprezentanților beneficiarului/ beneficiarului final, în funcție de specificul acestora: tehnic, business, mixt.

### Raportul de instruire (RIT)

După desfășurarea activităților de instruire, (Activitatea A#4), se va realiza un Raport de instruire, conținând capitole distincte pentru fiecare categorie de personal de specialitate instruită: utilizatori, administratori de aplicație, administratori de sistem și dezvoltatori.

RIT se va transmite în maxim 5 zile lucrătoare de la finalizarea tuturor instruirilor, în formatul agreat de comun acord.

La RIT se vor anexa: agendele instruirilor, listele de prezență semnate de participanți, certificatele de participare acordate și orice alte documente decise de managerii de proiect.

RIT va fi depus în format electronic (doc si pdf), prin email. Formatul PDF va fi semnat electronic de către managerul de proiect al prestatorului.

RIT va fi supus spre avizare reprezentanților beneficiarului/ beneficiarului final și spre aprobare comisiei de recepție.

### Alte aspecte importante privind livrabilele

Toate Rapoartele standard (RIN, RAL, RI, RAF) vor fi depuse la Registratura Ministerului Finanțelor "În atenția Comisiei de Recepție a proiectului "Servicii de dezvoltare software pentru proiectarea si implementarea unei „Platforme de poziționare și analiză pentru sistemele informatice RO e-Transport și RO e-Sigiliu” (PIP-T-S)”, respectând condițiile și la termenele prevăzute în prezentul Caiet de sarcini.

Raportul de activitate final (RAF) poate fi aprobat de Comisia de recepție numai după ce prestatorul a realizat toate cerințele precizate în Caietul de sarcini, precum și toate activitățile, pentru întreg sistemul informatic, inclusiv din perioada de mentenanță.

Modul de realizare, atât a activităților de proiect, cât și a livrabilelor/ manualelor și de respectare a termenelor de predare, vor demonstra modul de realizare a rezultatelor proiectului pentru etapa respectivă.

Raportul de activitate intermediar (RI) și Raportul de activitate final (RAF), aprobate de Comisia de recepție, vor sta la baza procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă intermediar, respectiv procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă final, emise de către prestator, care vor însoți cererile de plată (facturile) conform Contractului.

Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă intermediar, respectiv procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă final vor putea fi emise și aprobate dacă Rapoartele de activitate intermediare și Raportul de activitate final numai dacă au fost aprobate fără obiecții de către Comisia de recepție.

Rapoartele de activitate lunare (RAL), Raportul de activitate intermediar (RI) și Raportul de activitate final (RAF) vor fi însoțite și de toate livrabilele tehnice corespunzătoare fiecărei activități, așa cum s-a detaliat mai sus, aceasta fiind o condiție obligatorie de îndeplinit pentru a putea fi aprobate de către Comisia de recepție.

Livrabilele tehnice trebuie să fie scurte, la obiect, ușor de înțeles în privința istoricului, a soluției propuse și a acțiunilor întreprinse.

Toate livrabilele elaborate în cadrul proiectului trebuie să fie întocmite în limba română și să respecte standardul în vigoare de la nivel MF-ANAF, printre care: alinieri, exprimare clară, coerentă, concisă și la obiect, fonturi impuse conform reglementărilor în vigoare în momentul realizării acestor documente, diacritice, font = Trebuchet MS size 12 și alte aspecte care se vor stabili de comun acord cu beneficiarul, după începerea contractului.

Folosirea track changes și a comentariilor pentru modificările efectuate asupra livrabilelor. Observațiile făcute la livrabile de către beneficiar/beneficiarii finali sau de către Comisia de recepție vor fi făcute cu track changes si cu comentarii in documentul .doc. La rândul său, prestatorul va realiza modificările solicitate tot cu track changes si cu răspunsuri la comentarii și va transmite versiunile revizuite in format doc cu track changes și pdf. Modificările si comentariile vor fi păstrate în document, indiferent de numărul iterațiilor parcurse în revizuirea documentului.

Semnătura electronică poate fi înlocuită cu cea olografă, în cazurile în care prima nu este posibilă.

Prestatorul va elabora rapoarte ad-hoc, prezentări, informări și orice alte documente solicitate de către beneficiar/beneficiar final/Comisia de recepție.

Toate livrabilele, în versiunile finale, aprobate, vor fi multiplicate de către prestator în numărul de exemplare solicitat de către Comisia de recepție, dacă va fi cazul.

Toate livrabilele vor fi transmise în formatele solicitate de către beneficiar. Totodată ele se vor copia lunar pe SVN-ul MF-CNIF, în locațiile prestabilite și acest lucru va fi consemnat și în documentele de raportare.

### Transmiterea/depunerea livrabilelor

- Matricea de comunicare

Prestatorul va elabora matricea pornind de la prevederile din caietul de sarcini si modelul pus la dispoziție de beneficiar.

Prestatorul si beneficiarul/beneficiarii finali vor agrea matricea de comunicare aplicabilă pentru proiect la începutul celei de a doua luni de proiect.

După agrearea conținutului său, matricea de comunicare va fi însușită de către cele 2 părți, prin semnare de către managerii de proiect.

- Adresa de înaintare a livrabilelor

Adresa de înaintare a livrabilelor se va întocmi pentru toate depunerile de livrabile și le va însoți, indiferent de modul de transmitere a acestora (fizic sau electronic).

Cerințe privind adresa care însoțește livrabilele:

- se adresează comisiei de recepție constituite în cadrul proiectului;

- enumeră toate livrabilele transmise, luna de contract căreia îi corespund și versiunile livrabilelor, precum și anexele depuse pe usb, după caz;

- menționează calea de pe SVN-ul MF-CNIF unde au fost depuse livrabilele transmise;

- subiectul adresei va permite informarea sintetică cu privire la luna de raportare căreia ii corespund si la versiunea de livrabil transmisă.

- este semnată electronic de către managerul de proiect al prestatorului;

- se depune împreună cu livrabilele transmise: fizic – în cazul depunerii rapoartelor de activitate și electronic – în cazul transmiterii livrabilelor tehnice;

- adresele se depun pe SVN-ul MF-CNIF, împreună cu livrabilele transmise.

- Rapoartele/livrabilele standard (RIN, RAL, RI, RAF)

Rapoartele/livrabilele standard (RIN, RAL, RI, RAF) și anexele lor se vor depune/transmite:

- fizic, la registratura MF, pe format hârtie, într-un exemplar și de suportul USB care conține toate documentele aferente lunii de raportare detaliate mai sus;

- semnate electronic de către managerul de proiect al prestatorului, atât rapoartele, livrabilele, cât și adresa de înaintare;

- anexele aferente raportului depus, în format electronic - pe suportul USB atașat;

- în format electronic - prin e-mail, la adresa de e-mail generică, creată de către beneficiar pentru proiect – însoțite de copia adresei de înaintare înregistrate la registratura MF, purtând numărul de înregistrare acordat;

- se vor copia pe serverul SVN al MF-CNIF, în locațiile prestabilite și acest lucru va fi consemnat în adrese și în raportări.

- Livrabilele tehnice

În vederea analizării si aprobării lor, livrabilele tehnice se vor depune/transmite:

- în format electronic - prin e-mail, la adresa de e-mail generică, creată de către beneficiar pentru proiect – însoțite de copia adresei de înaintare;

- semnate electronic de către managerul de proiect al prestatorului, atât livrabilele, cât și adresa de înaintare;

- se vor copia pe serverul SVN al MF-CNIF, în locațiile prestabilite și acest lucru va fi consemnat în adrese și în raportări;

- după aprobare, ele vor fi atașate la RAL-ul aferent lunii în care au fost realizate, numai în format pdf semnat.

### Aprobarea livrabilelor

- Aprobarea livrabilelor standard (RIN, RAL, RI, RAF)

Aprobarea livrabilelor standard (împreună cu anexele lor) se face de către Comisia de recepție, astfel:

- în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primire, Comisia de recepție va transmite observațiile sale printr-o adresă, care va fi semnată de către membrii Comisiei;

- prestatorul va efectua modificările necesare pentru a răspunde tuturor observațiilor și va depune, prin Registratura MF, forma revizuită a livrabilului în termen de maximum 3 zile lucrătoare;

- dacă forma revizuită nu răspunde în totalitate observațiilor sale, Comisia de recepție îi va solicita prestatorului o nouă revizuire; termenele de transmitere și preluare a observațiilor se vor păstra și pentru noile iterații sau pot fi scurtate de comun acord, beneficiar - prestator;

- Comisia de recepție va aproba respectivul raport (inclusiv anexele) numai după rezolvarea de către prestator a tuturor observațiilor asupra raportului; forma aprobată va deveni versiunea finală, care se va salva cu adăugarea acestei sintagme în denumire pe SVN-ul MF-CNIF;

- aprobarea rapoartelor se va efectua de către Comisia de recepție prin transmiterea unei adrese în acest sens, care va fi semnată de către membrii acesteia;

- după aprobare, formele aprobate ale rapoartelor vor deveni finale și se vor urca pe SVNul MF-CNIF cu numele fișierului extins cu sintagma „_final”.

Excepție: Pentru RAF și RAL aferent ultimei luni și livrabilele care se depun împreună cu acestea, managerii de proiect ai celor două părți vor agrea, după caz,  termene mai scurte, pentru a asigura finalizarea livrabilelor până la închiderea proiectului.

- Aprobarea livrabilelor tehnice

Aprobarea livrabilelor tehnice (inclusiv RIT) se face de către reprezentanții beneficiarului si/sau ai beneficiarilor finali în ale căror atribuții intră aspectele tratate în respectivele livrabile, astfel:.

- SFC, RAA, STA, PLT, RAE, RIT, MAU, MAA

- în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primire, beneficiarul/beneficiarul final vor transmite observațiile lor, prin email;

- prestatorul va efectua modificările necesare pentru a răspunde tuturor observațiilor și va transmite, forma revizuită a livrabilului în termen de maximum 3 zile lucrătoare;

- dacă forma revizuită nu răspunde în totalitate observațiilor transmise, beneficiarul/beneficiarul final îi vor solicita prestatorului o nouă revizuire; termenele de transmitere și preluare a observațiilor se vor păstra și pentru noile iterații sau pot fi scurtate de comun acord, beneficiar - prestator;

- beneficiarul/beneficiarul final va aproba un livrabil (inclusiv anexele sale) numai după rezolvarea de către prestator a tuturor observațiilor asupra acestuia; forma aprobată va deveni versiunea finală, care se va salva cu adăugarea acestei sintagme în denumire pe SVN-ul MF-CNIF;

- aprobarea livrabilelor de la B1 se va efectua de către managerul de proiect al beneficiarului, după avizarea lor de către beneficiarul/beneficiarul final, prin semnarea electronică a livrabilului respectiv.

- Managerul de proiect al beneficiarului ii va transmite prestatorului forma aprobată, electronic, prin email.

- MAS, RAI, COS

- în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primire, beneficiarul va transmite observațiile sale, prin email;

- prestatorul va efectua modificările necesare pentru a răspunde tuturor observațiilor și va transmite, forma revizuită a livrabilului în termen de maximum 3 zile lucrătoare;

- dacă forma revizuită nu răspunde în totalitate observațiilor transmise, beneficiarul îi va solicita prestatorului o nouă revizuire; termenele de transmitere și preluare a observațiilor se vor păstra și pentru noile iterații sau pot fi scurtate de comun acord, beneficiar - prestator;

- beneficiarul va aproba un livrabil (inclusiv anexele sale) numai după rezolvarea de către prestator a tuturor observațiilor asupra acestuia; forma aprobată va deveni versiunea finală, care se va salva cu adăugarea acestei sintagme în denumire pe SVN-ul MF-CNIF;

- aprobarea livrabilelor de la B2 se va efectua de către managerul de proiect al beneficiarului, după avizarea lor de către beneficiar, prin semnarea electronică a livrabilului respectiv.

- Managerul de proiect al beneficiarului ii va transmite prestatorului forma aprobată, electronic, prin email.

- Restul livrabilelor tehnice (MFD, MLD etc)

- în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primire, beneficiarul va transmite observațiile sale, prin email;

- prestatorul va efectua modificările necesare pentru a răspunde tuturor observațiilor și va transmite, forma revizuită a livrabilului în termen de maximum 3 zile lucrătoare;

- dacă forma revizuită nu răspunde în totalitate observațiilor transmise, beneficiarul îi va solicita prestatorului o nouă revizuire; termenele de transmitere și preluare a observațiilor se vor păstra și pentru noile iterații sau pot fi scurtate de comun acord, beneficiar - prestator;

- beneficiarul va aproba un livrabil (inclusiv anexele sale) numai după rezolvarea de către prestator a tuturor observațiilor asupra acestuia; forma aprobată va deveni versiunea finală, care se va salva cu adăugarea acestei sintagme în denumire pe SVN-ul MF-CNIF;

- aprobarea livrabilelor de la B3 se va efectua de către beneficiar, prin transmiterea către prestator a unui email, in acest sens, cu informarea concomitentă a managerului de proiect al beneficiarului.

Livrabilele, în versiunile finale, aprobate, vor fi multiplicate de către prestator în numărul de exemplare solicitat de către beneficiar, dacă va fi cazul.

## Recepția serviciilor, verificări și efectuarea plății

- Recepția serviciilor

Recepția cantitativă și calitativă intermediară se va efectua, de către Comisia de recepție a beneficiarului, pe baza versiunii finale, aprobată, a Raportului de Activitate Intermediar.

Recepția cantitativă și calitativă finală se va efectua, de către Comisia de recepție a beneficiarului, pe baza versiunii finale, aprobată, a Raportului de Activitate Final.

Semnarea cu obiecțiuni a procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă, sau nerespectarea termenelor prevăzute în graficul de activități referitoare la prestarea serviciilor care fac obiectul recepției, semnifică faptul că serviciile prestate și livrabilele aferente se consideră întârziate. În acest caz, beneficiarul are dreptul de a percepe penalități de întârziere în cuantum de 1.000 lei/ zi de întârziere. Întârzierile încep să curgă de la expirarea termenului maxim de realizare prevăzut în graficul de activități, pentru activitatea respectivă, până la data remedierii tuturor neconformităților constatate, prestarea integrală a serviciilor și predarea livrabilelor activității respective.

După remedierea tuturor neconformităților constatate, Comisia de recepție a beneficiarului va semna Procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă fără obiecțiuni.

În luna în care este planificată plata, toate livrabilele, lunare, care intră în plata respectivă, inclusiv Rapoartele de activitate lunare, pot fi supuse operațiilor de actualizare, dacă este cazul și în funcție de observațiile primite de la beneficiar/beneficiarul final și predate împreună cu celelalte livrabile prevăzute a fi livrate în luna respectivă.

Comisia de recepție va semna fără obiecțiuni Procesele-verbale de recepție cantitativă și calitativă numai dacă au fost remediate toate situațiile asupra cărora s-au formulat observații și dacă toate livrabilele au fost aprobate de către beneficiar/ beneficiarul final, conform prevederilor din caietul de sarcini. Prestatorul va semna procesele verbale de recepție cantitativă și calitativă pentru luare la cunoștință.

- Efectuarea plăților

Pentru serviciile prestate în perioada stabilită și prezentate în RAL, RI și/sau RAF, pentru perioada aferentă Contractului, plata serviciilor se va efectua în baza facturilor fiscale, însoțite de Procesele-verbale de recepție cantitativă si calitativă intermediar/final semnate fără obiecțiuni de către Comisia de recepție și de către prestator.

Plata se va face în două tranșe:

- prima plată se va realiza după finalizarea activității A#5  și va fi compusă din:

- 75% din valoarea cumulată corespunzătoare activităților fixe 
A#1-A#5;

- valoarea activității A#8 aferentă perioadei de timp cuprinse între data de început a contractului și Milestone Mi.

- plata a doua (finală) se va realiza după finalizarea tuturor activităților si livrabilelor proiectului și va fi compusă din:

- 25% din valoarea cumulată corespunzătoare activităților fixe A#1-A#5;

- valoarea activităților A#6, A#7, A#8, A#9 și A#10, rămase de plată.

Reiterăm faptul că, în cadrul proiectului sunt activități fixe (menționate cu sintagma "F" și activități variabile menționate cu sintagma "V".

Managerul de proiect al beneficiarului va decide, după consultarea cu reprezentanții beneficiarului/beneficiarului final, ce anume se va realiza din cadrul activităților care au sintagma "V", în limita numărului maxim de zile/ om alocat activității respective.

Prestatorul va emite facturile pentru serviciile prestate în sistemul Ro-eFactura potrivit prevederi lor OUG nr. 120/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 139/2022. Facturile vor avea menționat numărul Contractului, datele de emitere și de scadență.

Facturile vor fi emise doar după aprobarea, fără obiecțiuni, de către Comisia de recepție a Pocesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă intermediar, respectiv a Procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă final.

Procesele-verbale de recepție cantitativă și calitativă intermediar și, respectiv, final vor însoți facturile și reprezintă elementele obligatoriu necesare realizării plăților, împreună cu celelalte documente justificative.

Plățile se vor efectua în Lei, în contul prestatorului.

Plata se va efectua în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din Contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și Autorități contractante.

# LIVRABILE

Livrabilele realizate în cadrul proiectului, prin derularea activităților enumerate, cum ar fi:

- orice cod-sursă care face parte din platforma informatică PIP-T-S;

- datele colectate despre infrastructura hardware și software a beneficiarului;

- orice configurație realizată;

- structuri de date, fișiere și/ sau mesaje, documentații, manuale de administrare, de dezvoltare și de utilizare, proceduri de restaurare a sistemului din salvările de siguranță, proceduri de comutare a producției în Centrul de date secundar și viceversa, manuale pentru cursuri;

- orice alte tipuri de livrabile, cu excepția componentelor software supuse licențierii din partea unor terți,  vor deveni proprietatea beneficiarului la terminarea Contractului.

Acestea vor fi predate beneficiarului în formă utilizabilă/ editabilă (exemplu: cod-sursă salvat pe SVN-ul MF-CNIF, ultima versiune de aplicație instalată corespunzător, atât pe mediul de producție, cât și pe mediul de dezvoltare/ test, proiectul să fie importat în IDE-ul (Integrated Development Environment) de dezvoltare, manuale/ livrabile versiune finală etc).

Toate livrabilele de tipul documentelor (de exemplu, dar fără a se limita la: manuale, documentații), comentarii în codul sursă etc. vor fi redactate/ scrise în limba română și furnizate în formatul/ formatele solicitat/ solicitate de către beneficiar.

# MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII

Deoarece, prin natura sa, proiectul poate fi puternic influențat de schimbări care apar pe parcursul derulării, schimbări care pot influența nu numai graficul de activități, dar și aria de cuprindere, efortul și, implicit bugetul proiectului, prestatorul va da o atenție deosebită Managementului schimbării.

În conformitate cu metodologia de Management de proiect propusă, prestatorul va pune în funcțiune un Management al schimbării bine definit și procedurat. Este sarcina sa să descrie complet procesele implicate, documentele formale folosite, circuitele acestora.

Astfel, orice schimbare a obiectului proiectului (față de situația descrisă prin Caietul de sarcini și în perioada de analiză) trebuie documentată corespunzător, prin intermediul Formularelor de cerere de schimbare.

Formularele de cerere de schimbare trebuie să reflecte schimbarea propusă, inițiatorul, impactul asupra proiectului (arie de cuprindere, grafic de lucru, efort, buget etc), riscurile introducerii/ respingerii schimbării, modalități de acceptare a rezultatelor schimbării propuse, impact financiar, fără a se limita strict la acestea.

Schimbările propuse de ambele părți trebuie să se încadreze în obiectivul general al proiectului, să nu constituie activități fără legătură cu proiectul și să fie aplicabile din punct de vedere tehnic.

În prima săptămână după aprobarea procesului verbal de recepție intermediar, prestatorul și beneficiarul vor agrea Procedura de cerere de schimbare pornind de la cea propusă de către prestator prin ofertă.

Orice schimbare va fi analizată și negociată, decizându-se implementarea sau respingerea sa. Față de cerințele identificate in Caietului de sarcini și/ sau identificate în perioada de analiză, restul cererilor de schimbare se vor analiza și se vor efectua în limita numărului maxim de zile/ om, în cadrul activității variabile, având atașată sintagma "V".

Cererile de schimbare care nu afectează aria de cuprindere a proiectului sau bugetul acestuia, vor fi aprobate de către Managerii de proiect în termen de 5 zile de la înregistrarea acestora la registratura Ministerului Finanțelor.

Cererile de schimbare cu impact financiar sau cu impact major asupra graficului de lucru vor fi prezentate spre aprobare beneficiarului.

Odată aprobate, cererile de schimbare devin parte din Contract.

Toate cererile de schimbare se înregistrează formal în Registrul cererilor de schimbare și sunt urmărite până la punerea în funcțiune.

# INDICATORI DE REZULTAT

Obținerea de către prestator, a rezultatelor menționate în Capitolul 2 SCOP, OBIECTIVE ȘI REZULTATE AȘTEPTATE, Subcapitolul 2.3 Rezultate așteptate pentru platforma PIP-T-S și realizarea completă a tuturor activităților și sub-activităților A#1 – A#10 la termenele prevăzute în cadrul Graficului Gantt și în Anexa la Contract -"Centralizatorul Livrabilelor", reprezintă realizarea de către acesta a indicatorilor de rezultat.

Fiecare poziție menționată ca rezultat așteptat, va fi considerat ca fiind un indicator de rezultat. În Rapoartele standard se va urmări modul de realizare a acestora.

Proiectul se consideră că a fost realizat cu succes dacă sistemul informatic răspunde tuturor cerințelor din acest Caiet de sarcini, actualizat conform solicitărilor legislative și de business, lansat în producție la data planificată Milestone Mi, funcționează optim conform cerințelor proiectului, s-au realizat corect toate activitățile conform cerințelor formulate, inclusiv activitățile de instruire, s-au predat toate livrabilele realizate conform solicitărilor formulate de beneficiar, s-au prestat corespunzător toate activitățile specifice mentenanței conform cerințelor, pentru întreaga platforma PIP-T-S și s-au îndeplinit toți indicatorii de rezultat așa cum au fost definiți în cadrul acestui Caiet de sarcini.

Performanța prestatorului va fi evaluată luându-se în considerare indicatorul de performanță (calitate) stabilit în tabelul din Anexa nr. 5.

# CERINȚE PRIVIND OFERTA TEHNICĂ

Ofertantul trebuie să răspundă punctual la toate cerințele cuprinse în prezentul Caiet de sarcini și să detalieze în cadrul propunerii tehnice metodologia de lucru și mijloacele prin care se dovedește îndeplinirea cerințelor, planul de lucru, personalul utilizat și organizarea acestuia, astfel încât Comisia de evaluare să aibă posibilitatea evaluării în mod obiectiv.

Simpla copiere a conținutului Caietului de sarcini în Propunerea tehnică nu reprezintă îndeplinirea cerințelor de conformitate enunțate.

Propunerea tehnică se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor să permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în ofertă cu specificațiile tehnice din Caietul de sarcini.

Analizând enumerarea de activități din Capitolul 5 ARIA DE CUPRINDERE, Subcapitolul 5.3 Activități specifice, Ofertantul este liber să își construiască oferta în conformitate cu metodologia folosită și propria sa experiență, însă fără a redenumi activitățile/ sub-activitățile/ livrabilele, astfel încât să se respecte clar cerințele din Caietul de sarcini. În acest fel se vor evita eventualele neînțelegeri privind activitățile necesare și obligatorii a se desfășura în cadrul acestui proiect.

Omisiunea sau neîndeplinirea corespunzătoare a oricăreia dintre cerințele prezentului caiet de sarcini va duce la respingerea ofertei ca neconformă. De asemenea, un simplu răspuns de confirmare din partea operatorului economic cu privire la respectarea cerințelor din caietul de sarcini, fără precizarea modalității de îndeplinire, va conduce la respingerea ofertei. În acest sens, se solicită din partea ofertanților și intră în răspunderea acestora prezentarea dovezilor concrete în sprijinul oricăror afirmații care se pot încadra în categoria exemplului anterior menționat.

Documentul principal al propunerii tehnice este formularul de propunere tehnică pus la dispoziție de Autoritatea contractantă în Secțiunea Formulare a documentației de atribuire, în care se va răspunde punct cu punct la fiecare dintre cerințele prevăzute în prezentul caiet de sarcini și în care se face trimitere la documentația tehnică/ documentele suport, anexate formularului, care va trebui completat de ofertanți și încărcat în SEAP.

Formularul de propunere tehnică se va încărca în SEAP, în format editabil, semnat cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un prestator de servicii de certificare acreditat în condițiile legii.

La completarea Formularului de propunere tehnică, în situațiile în care informațiile ce trebuie introduse de ofertant pe coloana „Mod de îndeplinire” ocupă mult spațiu, acestea vor fi cuprinse în  anexe, numerotate, respectând ordinea de prezentare înscrisă în formular. Pentru fiecare cerință din Formularul de propunere tehnică pentru care se întocmește o anexa privind modul de îndeplinire, ofertantul va indica în mod clar numărul anexei și pagina/ paginile în cazul în care o anexă reprezintă răspunsul pentru mai multe cerințe.

Nu sunt acceptate ca răspunsuri conforme, răspunsurile de tip DA sau NU, fără a oferi explicații suplimentare privind modul de îndeplinire a cerinței și/ sau fără a face trimitere la Propunerea tehnică sau anexele acesteia (dacă ofertantul include în ofertă astfel de Anexe tehnice). Nerespectarea acestei prevederi atrage după sine respingerea Ofertei.

În sensul celor mai sus menționate, în anexele la Formularul de propunere tehnică vor fi înscrise informații privind:

- prezentarea serviciilor și a modului de prestare și documentare (după caz), incluzând detalierea resurselor și mijloacelor pe care furnizorul le va angaja pentru îndeplinirea Contractului, obligațiile asumate referitoare la modul de asigurare a suportului, responsabilități ale personalului furnizorului implicat pentru îndeplinirea Contractului de servicii. Ofertantul va ține cont să abordeze și să prezinte următoarele informații, considerate ca fiind cerințe minime obligatorii, structurate după cum urmează:

- Organizare. Ofertantul va prezenta:

- analiza contextului și a situației curente în sectorul relevant;

- va enumera și explica riscurile specificate în cadrul Caietului de sarcini și va adăuga noi riscuri identificate de ofertant. Pentru fiecare dintre riscuri se vor prezenta măsuri de prevenire/ diminuare/ eliminare, propuse;

- descriere a activității de raportare în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini;

- descriere a facilităților de suport pe care echipa de experți o va avea din partea Contractorului în timpul execuției proiectului, pe întreaga perioadă a Contractului;

- organizarea pe care și-o propune pentru a-și desfășura activitatea în cadrul proiectului, în raport cu specificul acestuia și cu metodologia propusă;

- Strategia de implementare a Contractului și metodologia folosită pentru realizarea serviciilor. În această secțiune ofertantul trebuie să prezinte modul în care înțelege:

- obiectul Contractului și sarcinile stabilite prin Caietul de sarcini;

- modul de abordare ce va fi urmat în prestarea serviciilor, inclusiv descrierea conceptului utilizat pentru atingerea obiectivelor Contractului;

- metodologia de realizare a proiectului, respectiv a activităților în scopul obținerii rezultatelor așteptate:

- ofertantul va declara ce metodologie de dezvoltare a sistemelor informatice folosește cu referire la aplicarea ei în cadrul activităților prevăzute în Caietul de sarcini. Este obligatorie folosirea unei metodologii recunoscute pe plan internațional. Prin metodologie recunoscută pe plan internațional se înțelege o metodologie citată în surse internaționale independente de proprietar sau furnizor, cum ar fi site-uri recunoscute, rapoarte ale marilor consultanți în IT sau management etc;

- ofertantul va face o scurtă prezentare a metodologiilor folosite în proiect. Prezentarea va cuprinde principalele elemente ale metodologiilor (cum ar fi activități, rezultate, resurse și etapizări). Se vor descrie suplimentar aspectele legate de Managementul schimbării în cadrul metodologiei de Management de proiect. Descrierea ofertei trebuie să fie în acord cu prezentarea metodologiilor propuse și asumate;

- obiectivele Contractului și descrierea serviciilor ce vor fi prestate pentru realizarea activităților în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini.

Trebuie avut in vedere că în descrierea serviciilor, ca și abordare proprie, ofertantul trebuie să demonstreze înțelegerea cerințelor din Caietul de sarcini. El trebuie să prezinte modul de abordare ce va fi urmat în prestarea serviciilor, inclusiv descrierea conceptului utilizat pentru atingerea obiectivelor Contractului. Este necesar a fi precizată tehnologia de dezvoltare utilizată în prestarea serviciilor;

- procedura propusă de a fi urmată în rezolvarea incidentelor și problemelor apărute în funcționarea sistemului, inclusiv în perioada de mentenanță;

- modul de abordare a schimbărilor ce vor apărea pe parcursul derulării proiectului, cu accent pe Managementul schimbărilor;

- modalitatea de îndeplinire/ realizare a cerințelor de prestare de servicii de mentenanță. Se va descrie instrumentul de Management a cererilor/ solicitărilor de schimbare din perioada de mentenanță;

- modul de abordare și de aplicare a Managementului calității în realizarea proiectului, în corelare cu Managementul resurselor, al comunicării, al riscului etc pe întreg parcursul proiectului în scopul finalizării cu succes al acestuia;

- propunere arhitectura hardware si software;

- ofertantul va avea in vedere faptul că orice costuri referitoare la licențe care nu sunt deținute de către beneficiar, precum și a suportului aferent, sau similare sunt incluse in valoarea totala a contractului.

- Planul de lucru pentru realizarea serviciilor - planificarea activităților și Graficul implementării. În această secțiune se va descrie:

- perioada și durata activităților propuse, luându-se în calcul și perioada organizării. Planul trebuie să menționeze interdependențele între activități, punctele de control (Milestones) pe care ofertantul și-a propus să le respecte pentru atingerea obiectivelor. Termenul de referință este „data începerii activităților”;

- planificarea etapelor semnificative (subactivități) în execuția proiectului, pe întreaga perioadă a Contractului. În cazul în care ofertantul reprezintă un consorțiu/ asociere, ofertantul trebuie să descrie modalitatea în care fiecare membru al consorțiului/ asocierii intervine în Contract, distribuirea și interacțiunea sarcinilor și responsabilităților;

- corelarea activităților cu rezultatele Contractului, cu rapoartele și livrabilele;

- Planul de lucru propus trebuie să fie:

- conform cu abordarea și metodologia propusă;

- să demonstreze:

- înțelegerea prevederilor din Caietul de sarcini;

- abilitatea de a transpune prevederile într-un plan de lucru fezabil;

- încadrarea activităților în timp de așa manieră încât să se asigure finalizarea serviciilor în termenele  specificate în Caietul de sarcini;

- realizat utilizând un software de planificare a timpului. Furnizorul va propune în Oferta tehnică planificarea activităților și graficul Gantt, care va fi actualizat (ca decalare de perioadă eventual, dar fără schimbări în activități și respectând termenul reprezentate de Milestone MI, așa cum a fost definit în acest Caiet de sarcini) în perioada de analiză inițială, inclusiv în Raportul de început (inițial) și apoi acesta va fi urmărit prin intermediul tuturor Rapoartelor de activitate periodice, Raportului intermediar și Raportului final ale proiectului;

- graficul Gantt va cuprinde informații privind:

- denumirea și durata activităților și pachetelor de activități din cadrul proiectului;

- livrabilele aferente fiecărei activități;

- succesiunea și inter-relaționarea acestor activităților;

- punctele-cheie de control - "jaloanele" proiectului;

- Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor și organizarea acestuia. Ofertantul va menționa în Oferta tehnică, cel puțin următoarele informații:

- prezentarea echipei de experți;

- modul de organizare a echipei de experți;

- numărul de experți alocați pe activitățile proiectului;

- profilul lor generic;

- detalierea sarcinilor pentru fiecare expert;

- structura echipei propuse pentru Managementul proiectului.

De asemenea, cel puțin următoarele informații mai trebuie prezentate, respectiv:

- ofertantul trebuie să-și asume în întregime efectuarea activităților care concură la atingerea rezultatelor, ținând seama de resursele umane limitate ale beneficiarului;

- modul de abordare a activităților corespunzătoare îndeplinirii cerințelor privind sănătatea și securitatea în muncă, inclusiv modul în care ofertantul devenit prestator se va asigura că pe parcursul executării Contractului obligațiile legale referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii sunt respectate (dacă este cazul);

- modul de abordare și gestionare a relației cu subcontractorii, în raport cu activitățile subcontractate (dacă este cazul).

- Factori de evaluare pentru componenta tehnică:

- formularul pus la dispoziție de achizitor în secțiunea formulare a Documentației de atribuire;

- documente justificative privind susținerea celor declarate în Formularul de la pct. a).

- Respectarea obligațiilor relevante în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă: Declarație privind respectarea condițiilor specifice de muncă și protecție a muncii potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016*

Informații detaliate se pot obține de la instituțiile competente în domeniu, respectiv Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și de pe site-ul www.inspectiamuncii.ro.

Notă: Autoritatea contractantă nu permite modificarea clauzelor contractuale care ar putea afecta obiectul contractului/ obiectivele stabilite prin Caietul de sarcini și/ sau condițiile cadru privind îndeplinirea acestora. Autoritatea contractantă va analiza propunerile de modificare a clauzelor contractuale din perspectiva respectării legislației speciale, cât și a celor prevăzute în Caietul de sarcini.

- Confidențialitatea propunerii tehnice:

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, operatorii economici indică și dovedesc în cuprinsul ofertei care informații din propunerea tehnică sunt confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale, sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informațiile indicate de operatorul economic ca fiind confidențiale, inclusiv secrete tehnice, sau comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor, trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile art. 57 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Astfel, Propunerea tehnică nu poate fi declarată confidențială, clasificată sau protejată de un drept de proprietate intelectuală în integralitatea sa, ci doar anumite informații din cuprinsul acesteia. Cu titlu de exemplu, precizăm următoarele:

- toți termenii din Caietul de sarcini care sunt preluați în Propunerea tehnică nu pot fi declarați confidențiali, întrucât Caietul de sarcini este o secțiune a Documentației de atribuire, care este un document public, atașat la anunțul de participare aferent procedurii de atribuire;

- CV-urile specialiștilor pot fi declarate confidențiale, pentru acele informații care intră sub incidența prevederilor legale privind datele cu caracter personal, sau dacă conțin informații a căror divulgare ar aduce atingere persoanelor respective.

Ofertantul consimte ca, dacă nu marchează informațiile conținute de propunerea tehnica care sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală și nu sunt însoțite de dovezi care sa le confere acest drept, Autoritatea contractantă are libertatea de a utiliza, sau de a dezvălui oricare sau toate aceste informații fără înștiințarea ofertantului.

La indicarea informațiilor considerate confidențiale, ofertanții vor  avea în vedere îndrumarea privind analiza confidențialității ofertelor, publicată pe site-ul ANAP în data de 17.03.2023, la adresa https://anap.gov.ro/web/ghiduri-documente-utile/.

În mod obligatoriu, ofertanții vor numerota fiecare pagină a Propunerii tehnice.

Toate cerințele prezentului Caiet de Sarcini sunt obligatorii a fi îndeplinite, neîndeplinirea acestora atrăgând declararea Ofertei ca fiind neconformă.

# CERINȚE PRIVIND ECHIPA DE EXPERȚI

Ofertanții trebuie să aibă capacitatea de a oferi servicii de calitate, sens în care trebuie să dispună de personal calificat pentru prestarea serviciilor raportat la sarcinile fiecărui specialist solicitat, experții fiind un factor important în execuția și finalizarea cu succes a proiectului. Este important ca experții propuși să aibă experiență profesională necesară pentru acoperirea cu succes a tuturor activităților indicate în Caietul de sarcini.

Fiecare dintre cerințele privind personalul de specialitate au fost stabilite având în vedere responsabilitățile atribuite experților solicitați, respectiv din analiza activităților care urmează să fie desfășurate în cadrul Contractului.

Pentru prestarea serviciilor solicitate prin Caietul de sarcini, prestatorul trebuie să pună la dispoziția beneficiarului o echipă de experți cheie și non-cheie, care să dețină competențele necesare fiecărei etape a procesului de dezvoltare și implementare și fiecărui tip de serviciu solicitat, în calitatea și la momentele de timp relevante.

Toți experții vor deține studii superioare absolvite cu diplomă de licență, diplomă de absolvire sau echivalent, demonstrate prin diplomă de licență sau echivalent.

Prin aceste cerințe se urmărește obținerea unor servicii de calitate și a unei garanții minime că scopul și obiectivele achiziției vor fi îndeplinite. Prin urmare, ofertantul trebuie să dovedească faptul că dispune de personal calificat corespunzător și cu experiență în asigurarea serviciilor solicitate în Caietul de sarcini.

Ținând seama de faptul că PIP-T-S este un sistem care manipulează date și informații cu caracter sensibil, experții care vor lucra în cadrul proiectului vor semna un Acord de confidențialitate înainte de începerea Contractului.

## Experți cheie

Toți experții care au un rol crucial în implementarea proiectului sunt numiți experți cheie.

Prestatorul va aloca un Manager de proiect care va fi responsabil pentru gestionarea și coordonarea întregului proiect. Prestatorul va asigura o echipă de proiect, formată din personal calificat și experimentat, pentru a livra rezultatele proiectului.

Pe întreaga durată a proiectului se așteaptă un grad de încărcare diferit al resurselor, în funcție de cerințele specifice. De aceea se impune ca echipa prestatorului să poată fi alocată dinamic în funcție de necesități.

Prestatorul va asigura disponibilitatea experților pe toată perioada aferentă implicării acestora în activitățile Contractului.

O persoană desemnată să facă parte din echipa de experți-cheie ai Contractului poate îndeplini cel mult două roluri în cadrul echipei de experți-cheie.

Cerințele minime obligatorii pentru toți experții cheie implicați în proiect sunt detaliate mai jos, în funcție de fiecare tip de expert:

Expert cheie 1: Manager de proiect

Managerul de proiect va avea responsabilitatea administrării și coordonării întregului proiect, lucrând direct cu ceilalți experți cheie și non-cheie din proiect și cu personalul desemnat din cadrul Ministerului Finanțelor, în colaborare directă cu Managerul de proiect al beneficiarului.

Față de cele menționate, Managerul de proiect va avea și următoarele responsabilități:

- se va ocupa de managementul, organizarea, alocarea și planificarea echipei de experți pentru întregul proiect;

- organizarea și coordonarea implementării întregului proiect;

- planificarea proiectului (planificarea inițială, actualizarea planurilor, stabilirea punctelor de decizie, identificarea posibilităților de suprapunere a unor activități);

- elaborarea, actualizarea planului de comunicare și gestionarea relațiilor cu toate părțile implicate în proiect;

- identificarea problemelor ce pot să apară și luarea de măsuri corespunzătoare pentru soluționarea acestora;

- verificarea documentelor întocmite de către echipa de proiect;

- urmărirea realizării alocărilor în proiect și respectării tuturor termenelor limită;

- identificarea și monitorizarea riscurilor;

- propunerea de soluții în vederea evitării și diminuării riscurilor aferente serviciilor prestate;

- prestarea serviciilor corespunzătoare conform termenelor stabilite;

- asigurarea documentației tehnice de specialitate (livrabile) în cadrul proiectului;

- lucrează direct cu toți experții implicați în proiect, cu personalul din cadrul Ministerului Finanțelor, ANAF și AVR implicat în PIP-T-S, acolo unde este cazul;

- asigură suportul necesar pentru a răspunde incidentelor apărute ca urmare a implementărilor și extinderilor de funcționalități efectuate asupra PIP-T-S;

- reprezintă prestatorul în relațiile cu toate părțile implicate, va monitoriza modul în care sunt desfășurate activitățile;

- monitorizează modul în care sunt desfășurate activitățile de proiect în scopul realizării obiectivelor acestuia;

- monitorizează modul în care se desfășoară activitatea de mentenanță, rezolvând eventualele probleme legate de managementul acestora, inclusiv activitățile de instruire;

- asigură aplicarea corespunzătoare a Managementului schimbărilor, resurselor umane, calității, riscurilor, comunicării etc, pe tot parcursul proiectului.

Cerințe minime:

- competență în Managementul proiectelor dovedită prin studii de specializare în managementul proiectelor demonstrate prin certificat de absolvire pentru ocupația manager de proiect (COR 241919) sau echivalent;

- minimum două proiecte similare în care să fi avut rolul de manager de proiect.

Expert cheie 2: Arhitect de sistem

Arhitectul de sistem are următoarele responsabilități:

- va propune soluții de arhitectură pentru toate componentele PIP-T-S, respectând standardele în vigoare;

- va coordona integrarea componentelor sistemului astfel încât să se țină seama și de interconectările/ influențele directe/ indirecte ale modificărilor efectuate asupra tuturor componentelor;

- va propune soluția tehnică pentru implementarea funcționalităților PIP-T-S, conform cerințelor legislative și de business;

- va documenta și păstra informații și/ sau modele ale arhitecturii de sistem și ale structurilor de date. Se va ocupa de actualizarea și modificarea acestor informații pe parcursul derulării activităților;

- va efectua evaluarea tehnică din punctul de vedere al aderenței la principiile arhitecturale agreate în strategia IT a MF-CNIF;

- va participa alături de ceilalți experți cheie implicați în cadrul activității de implementare a cerințelor de securitate și confidențialitate pentru PIP-T-S conform legislației în vigoare și cerințelor politicii de securitate de la nivel MF-CNIF.

Cerințe minime:

- Competențe tehnice privind tehnologiile și limbajele de programare pe care prestatorul le va utiliza în cadrul proiectului, dovedite prin cel puțin o certificare recunoscută la nivel național/internațional, care să demonstreze specializarea în tehnologia/limbajul de programare de bază utilizat în realizarea sistemului informatic;

- competență în arhitectura sistemelor informatice, dovedită prin certificări/ diplome recunoscute la nivel național/ internațional;

- minim două proiecte similare în care să fi  îndeplinit același tip de activități, sau similare cu cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul Contract.

Expert cheie 3: Arhitect de aplicații/ Coordonator tehnic

Arhitectul de aplicații/ Coordonator tehnic are următoarele responsabilități:

- va propune soluția tehnică pentru a asigura realizarea funcționalităților PIP-T-S, conform cerințelor specifice. El va propune o arhitectură care să funcționeze optim și care să răspundă cerințelor formulate în cadrul actualului proiect;

- va propune soluția tehnică pentru implementarea funcționalităților PIP-T-S conform solicitărilor. Va coordona și integrarea componentelor sistemului astfel încât să se țină seama și de influențele directe/ indirecte ale modificărilor efectuate asupra tuturor componentelor acestuia. De asemenea, el va asigura că modificările ulterioare sunt în concordanță cu arhitectura propusă;

- va găsi soluții împreună cu Arhitectul de sistem, astfel încât să asigure disponibilitatea și performanța PIP-T-S conform specificațiilor tehnice și funcționale;

- în calitate de Coordonator tehnic, acesta va coordona echipa de dezvoltare și va asigura cadrul tehnic necesar implementării versiunilor (controlul versiunilor, al configurațiilor, al mediilor tehnice etc);

- va participa alături de ceilalți experți cheie implicați în cadrul activității de implementare a cerințelor de securitate pentru PIP-T-S conform cerințelor solicitate în Caietul de sarcini și conform politicii de securitate de la nivel MF-CNIF;

- va avea responsabilitatea proiectării/ adaptării tuturor aspectelor securității de sistem de la început la sfârșit (“end-to-end”), inclusiv autentificarea, autorizarea, controlul accesului, setările de securitate pentru sistemele operaționale, portaluri, baze de date și servere de aplicații, logarea de siguranță, securitatea serviciilor web, manevrarea în siguranță a datelor etc, în funcție de caz;

- va coordona activitatea de implementare in producție a PIP-T-S;

- se va implica în activitatea de mentenanță, rezolvând în timp util problematici de care este responsabil prin rolul pe care-l deține în proiect;

- va coordona și se va implica activ în activitatea de mentenanță alături de echipa dedicată, analizând solicitările de schimbare împreună cu analistul de business.

Cerințe minime:

- Competență în dezvoltare de software, utilizând limbajele de programare pe care prestatorul le va utiliza, dovedită prin cel puțin o certificare recunoscută la nivel național/internațional în tehnologia/limbajul de programare de bază utilizat în realizarea sistemului informatic;

- minim două proiecte similare în care să fi îndeplinit același tip de activități, sau similare cu cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul Contract.

Expert cheie 4: Analist de business

Analistul de Business are următoarele responsabilități:

- va analiza și specifica cerințele pentru modificările survenite în mediul legislativ, norme sau bune practici cu privire la domeniul e-Transport și e-Sigiliu;

- va fi implicat în analiza sistemului și a noilor cerințe, proiectarea și validarea realizării specificațiilor aferente cerințelor legislative și de business cu privire la componentele sistemului informatic e-Transport și e-Sigiliu;

- analizează împreună cu ceilalți experți cheie implicați, și propune soluții pentru realizarea cerințelor menționate în actualul Caiet de sarcini specifice fiecărei componente a sistemului informatic e-Transport și e-Sigiliu;

- se va asigura că funcționalitățile implementate sunt conform tuturor specificațiilor funcționale de la toate nivelurile și că acestea sunt integrate corect în cadrul sistemului e-Transport și e-Sigiliu;

- se va implica în pregătirea și execuția cu succes a tuturor testelor funcționale, alături de Coordonatorul de testare/Tester;

- va analiza solicitările de schimbare, conform cerințelor legislative și de business care apar pe perioada mentenanței adaptive și evolutive, indiferent de componenta sistemului informatic e-Transport și e-Sigiliu;

Cerințe minime:

- competență în analiza de business, dovedită prin certificări/ diplome recunoscute la nivel național/ internațional;

- minim două proiecte similare în care să fi îndeplinit același tip de activități, sau similare cu cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul Contract.

Expert cheie 5: Coordonator de testare/ Tester

Coordonatorul de testare/ Testerul are următoarele responsabilități:

- va coordona echipa de testare pentru validarea sistemului;

- se va implica direct în activități de testare  (testare internă, testare de regresie, testare împreună cu beneficiarul, testare de conformitate) pentru obținerea acceptanței interne, în funcție de caz;

- va avea rolul de a menține o comunicare strânsă cu echipele corespondente de la toate nivelurile implicate în activitatea de testare;

- se va preocupa în permanență ca observațiile primite de la beneficiar să ajungă în timp util la echipa de dezvoltatori în vederea remedierii situației/ bug-urilor etc și testele să fie reluate corespunzător, când este cazul, inclusiv în perioada de mentenanță;

- va analiza și aplica în testare specificațiile de testare de conformitate conform cerințelor apărute în perioada de mentenanță;

- va participa și coordona echipa de testare pentru finalizarea cu succes a oricărei activități de testare alături de beneficiar, atunci când este și acesta implicat, inclusiv pe perioada mentenanței;

- de asemenea, acesta va coordona:

- toate testele de conformitate internă pe baza scenariilor de test construite;

- va trata erorile constatate în timpul activităților de testare și va participa la elaborarea, alături de ceilalți experți cheie implicați, la documentațiile solicitate, în vederea integrării rezultatelor aferente activității de testare;

- crearea atât a cazurilor de utilizare și testare cât și a datelor de test;

- crearea/ actualizarea documentației aferente activității de testare;

- toate testele de acceptanță internă, de regresie, de conformitate etc privind funcționarea întregului sistem e-Transport și e-Sigiliu, ca urmare a proiectării, optimizării, importului și actualizărilor efectuate;

- asistarea beneficiarului în efectuarea testelor de acceptanță internă/finală.

Cerințe minime:

- competențe tehnice dovedite prin minimum o certificare recunoscută la nivel național/ internațional în domeniul testării software-lui sau asigurării calității;

- minim două proiecte similare în care să fi  îndeplinit același tip de activități, sau similare cu cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul Contract.

Expert cheie 6: Administrator de sistem

Administratorul de sistem are următoarele responsabilități:

- va avea responsabilitatea monitorizării sistemului pentru a menține nivelul de disponibilitate a acestuia. Monitorizarea se va face la nivelul componentelor software implicate, în special în Managementul de procese;

- va propune și va implementa modalități de îmbunătățire a performanței sistemului;

- va monitoriza platforma PIP-T-S, pentru toate componentele, asigurând funcționarea optimă a acestuia, inclusiv în condițiile extinderii de funcționalități specifice domeniului;

- va participa alături de ceilalți experți cheie implicați în cadrul activității de implementare a cerințelor de securitate și confidențialitate pentru platforma informatică PIP-T-S, conform cerințelor din Caietul de sarcini și politicii de securitate de la nivel MF-CNIF.

Cerințe minime:

- Competențe tehnice privind tehnologiile și limbajele de programare pe care prestatorul le va utiliza în cadrul proiectului, dovedite prin cel puțin o certificare recunoscută la nivel național/internațional, care să demonstreze specializarea în tehnologia/limbajul de programare de bază utilizat în realizarea sistemului informatic;

- minim două proiecte similare în care să fi  îndeplinit același tip de activități sau similare cu cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul Contract.

Expert cheie 7: Administrator de baze de date Oracle

Administratorul de baze de date Oracle are următoarele responsabilități:

- va coordona activitatea membrilor echipei de proiect a prestatorului, implicată în activitatea de import date în funcție de necesitățile identificate în proiect și a tuturor activităților legate de administrarea acesteia, în colaborarea cu echipa din cadrul MF-CNIF;

- va răspunde de proiectarea structurii de date, prin transpunerea fluxului informațional și a schemelor logice, specifice sistemului, în baze de date relaționale;

- va răspunde de probleme legate de replicarea datelor (dacă este cazul);

- va răspunde de configurarea bazelor de date pentru a obține performanțe maxime în raport cu cerințele aplicațiilor și stabilește resursele hardware necesare;

- va avea responsabilitatea întreținerii bazei de date Oracle pe tot parcursul proiectului;

- va avea responsabilitatea menținerii integrității și acurateței bazelor de date;

- analizează și propune planul de backup precum și strategiile de recuperare în caz de dezastru, în colaborare cu beneficiarul va semnala echipei de dezvoltare și/ sau arhitectului de sistem eventualele alterări ale parametrilor funcționali, identifică cauza și solicită îmbunătățirea/ remedierea;

- va propune si proiecta sistemul de securitate în conformitate cu bunele practici  propunând, acolo unde este cazul, îmbunătățiri/ modificări cu justificările impuse;

- de asemenea, împreună cu echipa de dezvoltare, stabilește și creează funcții de monitorizare (alerte generate automat), planul de acțiune și procedura de intervenție;

- va identifica și rezolva erorile și  identifica bug-urile la nivelul bazei de date a sistemului, coerent cu dezvoltările efectuate. În acest sens, expertul trebuie să propună echipei de proiectare structuri de fișiere log și va asigura disponibilitatea bazei de date aferente sistemului pentru toate celelalte baze de date cu care se interconectează;

- va participa alături de ceilalți experți cheie implicați în cadrul activității de implementare a cerințelor de securitate și confidențialitate pentru platforma informatică PIP-T-S,  conform cerințelor din Caietul de sarcini și bunelor practici;

- va acorda asistență și suport tehnic;

- va participa la activitatea de testare;

- va participa la crearea/ actualizarea documentațiilor tehnice.

Cerințe minime:

- competențe privind proiectarea conceptuală, modelarea și administrarea sistemului de gestiune baze de date Oracle, dovedite prin cel puțin o certificare în domeniu, recunoscută la nivel național/ internațional prin care să demonstreze specializarea în tehnologiile utilizate în cadrul proiectului;

- minim două proiecte similare în care să fi  îndeplinit același tip de activități sau similare cu cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul Contract.

Prin sintagma "servicii similare" se va înțelege servicii de dezvoltare și implementare sisteme /aplicații informatice.

Prin sintagma "proiecte similare" se va înțelege proiectele care au ca obiect de activitate servicii de dezvoltare de software și implementare de sisteme/ aplicații informatice.

Beneficiarul va lua în considerare experiența dobândită în proiectele similare aflate în desfășurare, dacă serviciile similare prestate au fost confirmate și recepționate de beneficiar.

Prin similitudine, se includ în cadrul experienței specifice a experților dezvoltările parțiale, până la Milestone-uri specifice din cadrul unor Contracte în derulare, iar prestarea serviciilor de dezvoltare și implementare de sisteme/ aplicații informatice să fi fost confirmată de beneficiar în cadrul unor recepții parțiale.

Ca urmare, experiența personalului desemnat pentru executarea Contractului (experiența experților cheie), concretizată în numărul de proiecte similare în care respectivii experți au îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul Contract reprezintă un factor de evaluare important de care trebuie să se țină cont în evaluarea ofertelor depuse în cadrul acestei achiziții de servicii, conform informațiilor din documentația de atribuire, respectiv Secțiunea II.2.5 Criterii de atribuire din Fișa de date, respectiv Secțiunea II.2.5 Criterii de atribuire din anunțul de participare și Formularul 2A din Secțiunea Formulare.

În accepțiunea beneficiarului, pentru evaluarea experienței similare a experților, noțiunea de proiect se referă la existența unui cadru reglementat juridic prin care un expert a derulat în mod coerent (având o finalitate bine precizată și atinsă) tipul de activități care sunt de interes pentru evaluare.

Nota 1: Pentru a demonstra că îndeplinesc cerințele minime obligatorii, ofertanții vor depune documente justificative semnate sau contrasemnate de beneficiari/ angajatori, din care să rezulte în mod clar îndeplinirea cerințelor sus menționate.

Nota 2: Implicarea și rolul experților în proiecte care sunt de interes pentru evaluare, poate fi demonstrată și prin recomandări/ declarații pe propria răspundere emise de însuși Ofertant/ Angajator, dacă și numai dacă acestea sunt însoțite de documente care să demonstreze relația contractuală dintre expertul propus și emitentul recomandării, la data derulării proiectului referit. În cazul în care se prezintă declarație pe proprie răspundere emisă de Ofertant/ Angajator, aceasta va cuprinde în mod obligatoriu, pe lângă celelalte informații necesare, următoarea mențiune: „Cunosc prevederile art. 57 din Regulamentul financiar UE nr. 966/2012 și legislația națională în vigoare cu privire la conflictul de interese, precum și prevederile art.292 „Falsul în declarații” din Codul penal potrivit căruia „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, beneficiarul acceptă documente echivalente celor solicitate la nivelul documentației de atribuire, emise de organisme stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate acorduri pentru recunoașterea și echivalarea certificărilor/ autorizațiilor în cauză.

Operatorul economic străin trebuie să întreprindă, acolo unde legislația națională impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta pe parcursul derulării Contractului autorizațiile recunoscute de autoritățile române.

Pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime și, după caz, pentru obținerea punctajului tehnic, Ofertanții trebuie să prezinte, pentru fiecare expert cheie solicitat din Caietul de sarcini, următoarele informații/ documente:

a)	în formularul de Propunere tehnică se va indica numele persoanei propuse pentru fiecare poziție și indicații clare privind paginile unde pot fi regăsite documentele suport anexate aferente fiecărui expert;

b)	anexate la formularul de Propunere tehnică, Declarația de disponibilitate semnată de persoana propusă;

c)	anexate la formularul de Propunere tehnică, Curriculum Vitae (CV), aferent fiecărei persoane propuse în cadrul echipei, semnat de către fiecare titular în parte și datat;

d)	anexate la formularul de Propunere tehnică, copiile documentelor justificative relevante care demonstrează îndeplinirea cerințelor referitoare la studiile, expertiza și experiența specifică relevantă solicitată și prezentată în CV, cum ar fi:

- diplome de studii, certificări, alte diplome relevante;

- contracte de muncă/ contracte de colaborare/ fișe de post/  adeverințe/ recomandări sau alte documente edificatoare de la beneficiari sau de la angajatori, din care să reiasă denumirea, beneficiarul și perioada de realizare a proiectelor/ contractelor în care a acumulat experiența solicitată și activitățile prestate de către persoana propusă precum și rolul deținut în proiect, care să evidențieze experiența profesională specifică similară.

Copiile documentelor trebuie să fie însoțite de mențiunea „CONFORM CU ORIGINALUL”. Certificatele/ diplomele/ documentele justificative emise în altă limbă decât limba română vor fi prezentate în limba de origine, însoțite de traducerea autorizată în limba română.

În urma verificării exactității informațiilor și a dovezilor furnizate de către Ofertanți, Achizitorul poate solicita și alte documente/ informații care să clarifice experiența profesională solicitată. De asemenea, Achizitorul își rezervă dreptul de a contacta beneficiarii finali ai proiectelor prezentate la experiența profesională, în vederea confirmării celor prezentate de către Ofertanți.

Persoanele propuse vor fi de preferat vorbitori de limba română la un nivel avansat. În cazul persoanelor care nu sunt vorbitori de limba română, prestatorul va pune la dispoziție interpreți/ traducători autorizați în vederea comunicării cu personalul Autorității contractante și în vederea traducerii livrabilelor ce trebuie predate Autorității contractante în limba română. Prestatorul declarat câștigător este responsabil de acoperirea tuturor cheltuielilor referitoare la interpreți/ traducători/ traduceri.

Pentru persoanele propuse care au calitatea de salariați ai Ofertantului, se va prezenta în mod obligatoriu orice document prin care să se demonstreze relația contractuală dintre persoanele nominalizate și Ofertant (extras Revisal/ contract de muncă etc). În cazul în care se propune personal care nu este salariat al prestatorului, fiecare astfel de personal va completa și va semna o Declarație de disponibilitate semnată de titular, cu referire strictă la Contractul ce face obiectul prezentei proceduri.

Pe parcursul derulării Contactului de achiziție publică, modalitatea de înlocuire a personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea Contractului se realizează conform prevederilor art. 162 din Anexa 1 (Normele metodologice) la HG nr. 395/2016.

Un membru al echipei de proiect poate fi înlocuit pe parcursul derulării Contractului doar cu notificarea prealabilă a beneficiarului cu minim 10 zile  înainte de data propusă pentru înlocuire. Notificarea va fi în mod obligatoriu însoțită de documentele justificative asociate noului expert, așa cum au fost acestea solicitate prin documentația de atribuire a Contractului. Prestatorul are obligația de a se asigura că expertul nou propus îndeplinește toate cerințele minime solicitate de beneficiar pentru expertul înlocuit și obține cel puțin același punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare, inclusiv condițiile și cerințele cu privire la inexistența unui conflict de interese.

Beneficiarul are dreptul de a retrage motivat noul expert propus, în situația în care constată că acesta nu îndeplinește cerințele minime prevăzute în documentația de atribuire, nu obține cel puțin același punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare, sau constată existența unui conflict de interese.

## Alți experți

Pe lângă experții cheie, vor fi necesari și alți experți, denumiți în continuare experți non-cheie. Complexitatea proiectului necesită o echipă cu o diversitate de aptitudini și competențe care să poată fi alocată dinamic, în funcție de necesitățile apărute.

Considerăm că o serie de experți, cum sunt cei enumerați mai jos (cu titlu de exemplu), dar fără a se rezuma la aceștia, s-ar putea alătura echipei pentru a obține rezultatele așteptate:

- programatori Java/ Oracle PlSql;

- administratori de sistem/ specialiști de infrastructură (baza de date Oracle, containere, infrastructură centrală);

- analiști de business;

- testeri, scriitori tehnici și instructori;

- consultant implementare.

Prestatorul va selecta și/ sau angaja și alți experți conform necesităților și profilurilor identificate în acest Caiet de sarcini.

Pentru experții non-cheie nu este necesară prezentarea identității exacte a acestora în cadrul propunerii tehnice și a documentelor suport la momentul ofertării.

Pentru experții non-cheie propuși, în cadrul ofertei tehnice se vor prezenta numai informații privind modul de implicare a acestora în activitățile proiectului, responsabilitățile și momentul implicării, precum și metodologia care va fi utilizată pentru identificarea/ recrutarea acestora și includerea în echipa de proiect în momentele necesare.

Prestatorul va asigura un număr suficient de experți non-cheie pentru realizarea proiectului, suplimentând resursele alocate activităților pe perioada derulării contractului, fără însă a solicita modificarea valorii acestuia.

Experții non-cheie vor lucra în permanență sub coordonarea experților cheie nominalizați și vor desfășura în cadrul proiectului activități de tipul celor incluse în cap.5.3 Activități specifice din Caietul de sarcini, activitățile A#1-A#7, A#9 și A#10.

Beneficiarul nu impune modul de configurare al echipei experților non-cheie, dar ofertantul va preciza în mod clar dacă o persoană nominalizată să facă parte din echipa de experți non-cheie va îndeplini unul sau mai multe roluri. În acest din urmă caz, la momentul implicării acestora în activitățile viitorului Contract, se va verifica dacă sunt îndeplinite cumulativ cerințele aferente rolurilor respective.

Experții non-cheie vor fi implicați în derularea contractului doar cu notificarea prealabilă a beneficiarului cu minimum 10 zile înainte de data propusă pentru implicarea în contract. Notificarea va fi în mod obligatoriu însoțită de documentele justificative.

Se vor prezenta documente justificative relevante care demonstrează îndeplinirea cerințelor minime indicate în prezentul Caiet de sarcini, cum ar fi:

- studii absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, demonstrate prin diplomă de licență sau echivalent;

- certificări relevante pentru rolul pe care este desemnat să-l îndeplinească în proiect (de exemplu: Java/ Oracle PlSql/Jasper Reports, proiectare/ administrare baza de date Oracle, server de aplicație JBoss etc);

- declarație de disponibilitate pentru perioada aferentă desfășurării activităților pe care și le asumă din prezentul caiet de sarcini;

- acord de confidențialitate;

- declarație privind conflictul de interese.

Prestatorul va preciza în mod clar dacă o persoană nominalizată să facă parte din echipa de experți non-cheie va îndeplini unul sau mai multe roluri. În acest caz, se va verifica dacă sunt îndeplinite cumulativ cerințele aferente rolurilor respective.

Evaluarea de către beneficiar a îndeplinirii cerințelor privind calificările și experiența similară, stabilite în prezentul caiet de sarcini pentru experții non-cheie, se va realiza în baza documentelor transmise de prestator înainte de implicarea acestora în activitățile proiectului.

Beneficiarul are dreptul de a respinge motivat expertul non-cheie, în situația în care constată că acesta nu prezintă documente justificative conforme cu rolul pentru care este propus sau constată existența unui conflict de interese.

Spre deosebire de experții cheie, pentru care se solicită documentele justificative la termenul limită de depunere a ofertelor, pentru experții non-cheie documentele justificative se prezintă si se evaluează la momentul implicării acestora în activitățile viitorului Contract (art.3, alin.4 din instrucțiunea ANAP 1/2017).

Funcționarii publici pot fi recrutați ca experți cu respectarea prevederilor art.96 alin.(1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

Selecția experților trebuie să fie făcută de către prestator în baza principiilor privind nediscriminarea, tratamentul egal și lipsa unui posibil conflict de interese.

Prestatorul va asigura disponibilitatea experților pe toată perioada aferentă implicării acestora în activitățile Contractului, și în măsura în care se consideră necesar, să se deplaseze în locațiile care vor fi stabilite de beneficiar, pe toată perioada derulării Contractului.

Prestatorul va furniza întreg personalul suport/ auxiliar (personal administrativ sau, după caz, alți experți) necesar îndeplinirii corespunzătoare a obligațiilor ce îi revin pe întreaga perioadă de derulare a contractului. Ofertantul este responsabil în exclusivitate și integral pentru stabilirea componenței echipei de proiect, pentru organizarea tuturor experților propuși, precum și pentru depunerea efortului necesar desfășurării în bune condiții a tuturor activităților solicitate prin prezentul caiet de sarcini.

Prestatorul este obligat să asigure traducători pe toată durata activităților desfășurate în cadrul Contractului, pentru experții care nu sunt vorbitori nativi de limba română, sau care nu au cunoștințe avansate de limba română.

Costurile aferente traducătorilor sunt incluse în tariful tuturor experților.

ANEXE

Anexa nr. 1 Descrierea activităților și a graficului de lucru propus propusă

Anexa nr. 2 Glosar de termeni și acronime

Anexa nr. 3 Scurtă descriere a SI existent RO e-Transport

Anexa nr. 4 Scurtă descriere a SI existent RO e-Sigiliu

Anexa nr. 5 Evaluarea performanței prestatorului

Anexa nr. 6 Bază legală. Lista acte normative, proceduri, metodologii

## Anexa nr. 1 Descrierea activităților și a graficului de lucru propus

Această Anexă cuprinde o descriere succintă a activităților derulate în proiect, graficul de lucru cu termenele obligatorii, în legătură cu rezultatele la care concură și cu livrabilele atașate.

Informațiile din această Anexă sunt orientative pentru Ofertant.

- Ofertantul va construi Oferta tehnică respectând exact denumirile activităților.

- În graficul Gantt schițat mai jos, (cu rol orientativ) s-a pornit de la premisa că data de început a proiectului este considerată T0.

- Ofertantul va prezenta în Oferta sa tehnică activitățile menționate mai jos, păstrând aceeași denumire. Eventual va putea efectua adăugări în această Anexă și în CL - "Centralizatorul Livrabilelor".

În tabel *F/V indică dacă activitatea respectivă este complet definită sau se poate modifica în urma analizei, rezultând o cerere de schimbare.

|  |  | Grafic de activități |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FF/ V* | Activități | T0+1 | T0+2 | T0+3 | T0+4 | T0+5 | T0+6 | T0+7 | T0+8 | T0+9 | T0+10 | T0+11 | T0+12 | T0+13 | T0+14 | T0+15 | T0+16 | T0+17 | T0+18 | Livrabile |  | Rezultate |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Precizări |  |  |  |  |
| FF | A#1. Analiza situației existente în vederea proiectării noii platforme PIP-T-S . | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documente de analiză și design realizate conform specificului analizei efectuate. RAA, SFC, DIP, SFN, STE, Documentația de migrare (Plan de Import/Migrare).- PLM, Analiză și propunere pentru implementarea unei soluții de Disaster Recovery / Business Continuity având în vedere condițiile specifice ale întregului Sistem informatic integrat M.F.- A.N.A.F. - PDR |  | Este analizată fiecare cerință în funcție de specificul fiecăreia. Toate activitățile ulterioare au fost planificate. |  |  |
| FF | A#2. Proiectarea, dezvoltarea, importul datelor și testarea internă a tuturor componentelor platformei PIP-T-S conform cerințelor formulate în Caietul de sarcini si a celor identificate în perioada de analiză |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cod-sursă, documentație, manuale COS, SDI, MLD, MFD, SDD, DOM, PRJ, SFN (actualizat) |  | Testarea internă a tuturor componentelor s-a finalizat corect. Toate componentele Sistemelor informatice sunt realizate conform cu noile cerințe naționale și sunt complet documentate: codul-sursă, specificațiile privind modulele, proceduri scrise și testate, documentația și manualele solicitate sunt realizate conform cerințelor. |  |  |
| FF | A#3. Efectuarea testelor și integrarea actualizărilor pentru toate componentele specifice PIP-T-S, cu obținerea certificării și validarea soluției. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planificare teste de conformitate. - PLT Specificații de testare.- STA Rapoarte de execuție teste.- RAE |  | Sistemele informatice sunt certificate intern, de către Beneficiar și de către Beneficiarul Final și sau Beneficiarul de business solicitant, în funcție de caz, ca fiind conform. |  |  |
|  | A#4. Instruirea utilizatorilor, administratorilor de aplicație, dezvoltatorilor, și a administratorilor de sistem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan de instruire și materiale de instruire. - PLI Prezentări (pot fi în format ppt sau echivalent) Manuale de utilizare a fiecărei componente a aplicației, pe tipuri de utilizatori- MAU Dezvoltatorii sunt instruiți pentru utilizarea instrumentelor de dezvoltare DOJ (detalieri privind instrumentele de dezvoltare)- în funcție de caz Administratorii de aplicație sunt instruiți pentru utilizarea instrumentelor de administrare aplicație). Manuale de administrare aplicație. MAA Plan de instruire. PLI Materiale de instruire. MOO, MCU, POP Administratorii de sistem sunt instruiți pentru utilizarea instrumentelor de administrare sistem. MAS GHI - Ghid de mentenanță Certificate de participare pentru fiecare cursant și tip de instruire. -CER GHU - Ghid de utilizare pentru utilizatorii externi Raport de instruire.- RIT |  | Plan de instruire și materiale (manuale) de instruire elaborate, aprobate și diseminate. Sesiuni de instruire derulate în domeniul utilizării sistemelor informatice . Utilizatorii interni , dezvoltatorii, sunt instruiți conform necesităților identificate. Pentru utilizatorii externi se vor pune la dispoziție manuale corespunzătoare de utilizare și/sau instrucțiuni, în funcție de caz. Coordonare suport și comunicare cu utilizatorii. Plan de instruire și materiale de instruire elaborate, aprobate și diseminate. Sesiuni de instruire derulate. Manuale realizate. Coordonare suport și comunicare cu utilizatorii, instruire și suport pentru administratorii de aplicație, administratorii de sistem și ai Centrului Primar de Date . Dezvoltatorii sunt instruiți pentru utilizarea instrumentelor de dezvoltare). S-a realizat Raportul de instruire. S-au acordat certificate de participare pentru fiecare participant și tip de instruire. S-a realizat ghidul pentru utilizatorii externi. |  |  |
| FF | A#5. Punerea în producție a noii platforme PIP-T-S, la data Milestone Mi, conform cerințelor formulate în Caietul de Sarcini și/sau identificate în perioada de analiză |  |  |  |  |  | M MMi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Raport de instalare - RAI DOJ COS- cod sursă RAE actualizat, incluzând și certificat de acceptanță internă și de conformitate pe fiecare componentă.- CER |  | Toate componentele sistemelor informatice sunt proiectate conform tuturor cerințelor proiectului: sunt în producție curentă și funcționează în parametri normali. |  |  |
|  | Sistemul informatic PIP-T-S aliniat solicitărilor naționale precizate în Caietul de Sarcini și a celor identificate în perioada de analiză, funcționează în parametri normali. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M |  |  |  |  |  |  | Prima plată: a) 75% din valoarea cumulată corespunzătoare activităților fixe A#1-A#5; b) valoarea activității A#8 aferentă perioadei de timp cuprinse între data de început a contractului și Milestone Mi. |  |  |  |  |
| F | A#6. Asigurarea de versionări și copii de siguranță (cod sursă, livrabile etc) pe serverul SVN al MF–CNIF. Stabilirea și aplicarea unor politici de salvare-restaurare care să asigure siguranță maximă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COS-Cod-sursă, DOJ - documentație, manuale versionate pe SVN-ul MF- CNIF. | Serverul SVN al MF-CNIF conține toate versiunile și copiile de siguranță, complet documentate. |  |  |  |
| F | A#7. Elaborarea/ actualizarea documentației de specialitate (livrabilelor) aferentă PIP-T-S, ca urmare a activităților prestate și pentru toate operațiunile efectuate. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documentație completă și actualizată pentru toate componentele sistemelor informatice care fac obiectul proiectului DOJ, POP, orice documentație care trebuie elaborată/actualizată în funcție de necesități. | Documentația sferentă Sistemelor informatice este completă și actualizată. Elaborare documente privind modalitatea de întreținere a procedurilor. Elaborare documente privind modul de realizare a optimizării bazelor de date prin crearea unui istoric a informațiilor. |  |  |  |
| FF | A#8. Managementul proiectului - Managementul Schimbărilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documentele de proiect care urmăresc cererile de schimbare.- CR, RCS Rapoarte lunare și de etapă - RAL, RI, RAF PIP - Grafic Gantt actualizat RIN, CL | Activitățile proiectului sunt controlate prin managementul schimbării și al calității. |  |  |  |
| FF | A#9. Mentenanța corectivă a noii platforme PIP-T-S . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Încorporate în cele de mai sus, de la momentul de început a proiectului, sau pe parcurs, prin actualizare. COS, DOJ, MCU etc., orice documentație care trebuie elaborată /actualizată în funcție de necesități. REI - Registrul de incidente | Toate problemele, bug-urile, erorile etc. apărute în funcționarea PIP-T-S până la finalizarea prestării serviciilor sunt analizate, rezolvate și funcționalitățile afectate sunt implementate corespunzător, ca soluții permanente. |  |  |  |
| VV | A#10. Mentenanță adaptivă și evolutivă a platformei PIP-T-S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documentele care urmăresc Implementarea solicitărilor noi apărute Se vor actualiza toate livrabilele/manualele în funcție de caz. MAE - Registrul de mentenanță evolutivă | Referă toate solicitările de schimbare apărute ulterior implementării cerințelor inițiale,inițiate în timpul derulării contractului sunt analizate și implementate corespunzător. Cuprinde - Analiza, proiectarea, dezvoltarea, testarea, implementarea funcționalităților specifice solicitărilor de schimbare inițiate în timpul derulării Contractului, după data reprezentată de Milestone MI. |  |  |  |
|  | Toate componentele sistemului informatic PIP-T-S, actualizat inclusiv cu funcționalități noi specifice solicitărilor naționale apărute după Milestone Mi, funcționează în parametri normali. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A doua plată va fi compusă din: - 25% din valoarea cumulată corespunzătoare activităților fixe A#1-A#5; - valoarea activităților A#6, A#7, A#8, A#9 și A#10, rămase de plată |  |  |  |  |

Semnificație acronime pentru livrabile:

| Acronime document | Semnificație |
| --- | --- |
| CER | Certificate de participare pentru fiecare tip de instruire |
| CL | Centralizator livrabile |
| CON | Ghid de configurare pentru fiecare sistem informatic |
| COS | Cod sursă |
| CR | Cerere de schimbare (Change Request) |
| DIP | Diagrama de procese |
| DOJ | Document justificativ (cu rolul de a reflecta cum s-a realizat/nerealizat activitatea respectivă). Acest tip de document (DOJ) se va folosi opțional pentru toate tipurile de activități atunci când cele două părți implicate (Prestator-Beneficiar/Beneficiar Final/ Beneficiarii de business) stabilesc de comun acord că este necesară întocmirea sa. |
| ISO | Document de analiză soluții pentru alinierea sistemului la prevederile standardului internațional de bune practici pentru securitatea informațiilor (ISO 27001). |
| DOM | Documentația de migrare (dacă e cazul! In functie de decizia de la A#1) |
| GHI | Ghid de mentenanță |
| MAA | Manual administrare aplicație |
| GHU | Ghid de utilizare pentru utilizatorii externi |
| MAE | Registrul de mentenanță evolutivă |
| MAI | Manual instruire |
| MAS | Manual administrare sistem (pentru administratorii de sistem) |
| MAU | Manual de utilizare |
| MCA | Registrul de mentenanță adaptivă |
| MCU | Manual de tratare erori (cele mai uzuale cazuri întâlnite) |
| MFD | Modelul fizic al datelor |
| MLD | Modelul logic al datelor |
| MOO | Model operațional |
| MSE | Manual de securitate a informațiilor în cadrul sistemului informatic |
| OBD | Manual - Optimizare baze de date |
| PAR | Propunere arhitectură |
| PDR | Document privind propunerea pentru implementarea unei soluții de Disaster Recovery / Business Continuity având în vedere condițiile specifice ale Sistemului informatic M.F.- A.N.A.F. |
| PIP | Planificarea activităților. Grafic Gantt. |
| PLI | Plan de instruire |
| PDM | Plan de migrare |
| PLT | Plan de testare de conformitate |
| POP | Proceduri operaționale |
| PRJ | Proceduri Java |
| PSL | Propunere soluții licențe |
| RAA | Raport de analiză |
| RAE | Raport de execuție |
| RAI | Raport de instalare |
| RAL | Raport de activitate lunar |
| RAF | Raport de activitate final |
| RIT | Raport de instruire |
| RCS | Registrul cererilor de schimbare |
| REI | Registru de incidente |
| RI | Raport de activitate intermediar |
| RIN | Raport de început |
| SDD | Specificații design detaliat |
| SDI | Specificații Design Nivel Înalt |
| SFC | Specificații cerințe funcționale |
| SFN | Specificații cerințe nonfuncționale ale sistemului informatic |
| SIF | Specificații Impact Funcțional |
| SIT | Specificații Impact Tehnic |
| STA | Specificații teste de conformitate |
| STE | Specificații tehnice |

Notă: Ofertantul va prezenta în Oferta sa tehnică activitățile menționate mai sus, păstrând aceeași denumire. Eventual va putea efectua adăugări în această Anexă și în CL-"Centralizatorul Livrabilelor".

## Anexa nr. 2 Glosar de termeni și acronime

| Termeni/ Acronime | Semnificație |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANAF | Agenția Națională de Administrare Fiscală |  |  |
| AVR | Autoritatea Vamală Română |  |  |
| ANPR | ANPR (Automatic Number Plate Recognition) |  |  |
| AVL | Automated Vehicle Locating/ Localizare automată a vehicului |  |  |
| SIMTIC CLV | Sistem Informatic SIMTIC Camere de Luat Vederi |  |  |
| CNAIR | Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere |  |  |
| CNIF | Centrul Național pentru Informații Financiare |  |  |
| COM | Comisia Europeană |  |  |
| DGAF | Direcția Generală Antifraudă Fiscală | D |  |
| DGRFP | Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice |  |  |
| IGPR | Inspectoratul General al Poliției Române |  |  |
| FK | Cheie străină |  |  |
| GUI | Graphical user interface |  |  |
| HG | Hotărârea Guvernului |  |  |
| IDE | Integrated Development Environment |  |  |
| IT / TI | Tehnologia informației |  |  |
| JSON | JavaScript Object Notation |  |  |
| JTF | Just Transition Fund |  |  |
| LPR | License Plate Recognition / Recunoașterea Plăcilor de Înmatriculare |  |  |
| MF | Ministerul Finanțelor |  |  |
| MS/SM | Stat membru al Uniunii Europene (Member State) |  |  |
| NC | Nomenclatura combinată |  |  |
| OMF | Ordinul ministrului finanțelor |  |  |
| OUG | Ordonanța de urgență a Guvernului |  |  |
| PK | Cheie primară |  |  |
| PPT | Prezentare Powerpoint |  |  |
| RFID | Radio Frequency Identification/Identificarea prin frecvență radio |  |  |
| SDS | Short Data Services |  |  |
| SEAP | Sistemul Electronic de Achiziții Publice |  |  |
| SI | Sistem informatic |  |  |
| SM | Stat Membru al Uniunii Europene |  |  |
| SQL | Limbajul de interogare structurat (Structured Query Language) |  |  |
| SVN | Sistemul informatic al MF-CNIF pentru controlul surselor |  |  |
| TES | Sistem transeuropean distribuit |  |  |
| TI | Tehnologia Informației |  |  |
| TIC | Tehnologia Informației și Comunicațiilor |  |  |
| UAT | User acceptance test – Teste de acceptanță de către utilizatori |  |  |
| UE | Uniunea Europeană |  |  |
| UIT | Codul unic generat de Sistemul RO eTransport prin intermediul căruia se identifică datele aferente unei partide de bunuri |  |  |
| XML | Extensible Markup Language – format de fișiere |  |  |

## Anexa nr. 3 Scurtă descriere a SI existent RO e-Transport

Sistemul informatic RO e-Transport este format, la momentul întocmirii caietului de sarcini, din 3 subsisteme:

- Subsistemul 1 - Declarare/Notificare

- Subsistemul 2 - Date poziționare GPS

- Subsistemul 3 - SIMTIC  (monitorizarea tranzacțiilor intracomunitare) - interconectare cu camere de luat vederi (CLV) în punctele de trecere a frontierei și utilizare date și informații deținute la nivelul instituțiilor publice cu atribuții în domeniul transportului rutier (CNAIR).

Subsistemul 1 - Declarare/Notificare

Generarea unei notificări: titularul unei relații comerciale care are rol de declarant trebuie să-și genereze fișierul XML respectând standardul din specificațiile tehnice, urmând ca acesta să fie transmis către sistemul informatic al MF, sau - dacă nu are posibilitatea interconectării aplicațiilor proprii cu sistemul MF- să folosească aplicațiile web, accesibile prin SPV, puse la dispoziție gratuit.

Transmiterea fișierelor XML: se poate face automat prin aplicațiile informatice proprii contribuabilului și este intermediată de o serie de micro-servicii -  dezvoltate in-house - expuse sub forma unui API. Aceste servicii sunt prezentate în documentația tehnică disponibilă publicului pe site-ul MF, secțiunea RO e-Transport, la adresa: https://mfinante.gov.ro/ro/web/etransport/informatii-tehnice.

Validarea fișierelor XML transmise automat: Sistemul informatic efectuează o serie de verificări asupra mesajului XML recepționat (și transmite mesaje de răspuns în legătură cu acest proces):

a) verificări și validări privind structura și sintaxa;

b) verificări semantice.

După efectuarea verificărilor, în caz de succes, se generează codul UIT, pe care declaranții îl pot folosi ca referință pe perioada operațiunii de transport. În cazul folosirii aplicației web, codul UIT se generează și afișează către contribuabil la momentul salvării.

- Datele primite prin subsistemul de declarare/notificare se stochează în RDBMS Oracle 19c.

Subsistemul 2 - Date poziționare GPS

Datele de poziționare GPS se transmit către sistemul RO e-Transport pe două canale:

1. prin intermediul aplicațiilor furnizorilor de soluții de monitorizare GPS (flote). Aplicațiile asigură transmiterea datelor prin postarea coordonatelor (și a altor informații) către serverele MF (API accesibil și exploatabil conform indicațiilor de la adresa https://mfinante.gov.ro/ro/web/etransport/primire-date-gps )

2. prin aplicația pentru telefoane mobile eTransport, disponibilă pe platformele Google Play și AppStore, pentru utilizatorii individuali care nu dispun de posibilitatea transmiterii automate.

- Datele care provin din aceste surse sunt stocate în baza de date ElasticSearch/ OpenSearch și în RDBMS Oracle 19c.

Subsistemul 3 - SIMTIC  (monitorizarea tranzacțiilor intracomunitare)

Subsistemul preia și afișează informații de la camerele de luat vederi amplasate în punctele de trecere a frontierei și/sau transmise de la CNAIR și le asociază cu notificările din sistem și cu alte date aflate la dispoziția ANAF (de exemplu, acțiuni de control, consemne etc.) referitoare la mijlocul de transport identificat, asigurând utilizatorului distribuirea transporturilor pe coduri de culoare verde-galben-roșu.

- Datele primite și generate prin subsistemul 3 se stochează în RDBMS Oracle 19c.

## Anexa nr. 4 Scurtă descriere a SI existent (pe bază de abonament) RO e-Sigiliu

Aplicația e-Sigiliu este implementată într-o structură pe trei niveluri (baza de date, server de aplicație și interfață web), integrându-se cu alte sisteme, interne sau externe. Această aplicație este achiziționată pe bază de abonament de la o entitate externă Ministerului de Finanțe.

Arhitectura sistemului include următoarele componente de infrastructură software:

•	Platforma control acces la sistemul informatic - Keycloak;

•	Platforma de înregistrare sesiuni de transport – Android;

•	Platforma de monitorizare – Angular;

Totodată, pentru optimizarea căutărilor este folosită o componentă adițională:

•	Motor de căutare bazat pe tehnologia Lucene – Opensearch;

## Anexa nr. 5 Evaluarea performanței prestatorului

Performanța prestatorului va fi evaluată luându-se în considerare indicatorul de performanță (calitate) stabilit în tabelul de mai jos:

| Indicator de performanță | Referința în Caiet de Sarcini | Nivelul de performanță așteptat (conform Caiet de Sarcini) | Ce se măsoară | Modalitate de evaluare | Scop |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caracterul corect și complet al livrabilelor aferente prestării serviciilor din cadrul contractului | Cap.5.3 și Anexa 1 | Livrabilele trebuie să faciliteze implementarea cu succes a soluției tehnice | Calitatea livrabilelor | Foarte bine (5 pct.) – Livrabilele au putut fi folosite cu succes pentru realizarea activităților din implementare. Nu au fost necesare modificări majore ale livrabilelor transmise de către prestator ca urmare a observațiilor formulate de Autoritatea Contractantă. | Caracterul corect și complet al livrabilelor din cadrul contractului |
|  |  |  |  | Bine (3 pct.) – Livrabilele au putut fi folosite cu succes pentru realizarea activităților din implementare. Au fost necesare ajustări nemateriale ca urmare a a observațiilor formulate de Autoritatea Contractantă pentru livrabilele transmise de către prestator. S-a răspuns în timp util și adecvat la toate observațiile adresate de Autoritatea Contractantă. Nu au existat solicitări majore ale prestatorului pentru prelungirea termenelor din cauza lipsei de claritate sau a existentei neconcordantelor sau erorilor în livrabile. |  |
|  |  |  |  | Acceptabil (2 pct.) – Livrabilele au putut fi folosite pentru realizarea activităților din implementare. Au fost necesare câteva ajustări/ corecturi ca urmare a observațiilor formulate de Autoritatea Contractantă. Cu toate acestea observațiile au fost abordate adecvat. Nu au existat solicitări ale prestatorului pentru prelungiri semnificative ale termenelor din cauza lipsei de claritate sau a existentei neconcordantelor sau erorilor în livrabile. |  |
|  |  |  |  | Nesatisfăcător (1 pct.) – Livrabilele au putut fi folosite pentru realizarea activităților din implementare doar după ce conținutul acestora a fost semnificativ modificat și corectat de prestator ca urmare a observațiilor adresate de Autoritatea Contractantă ceea ce a condus la întârzieri ale activităților din calendarului general al proiectului (ex. proiectul nu a putut fi finalizat la timp). Implementarea a fost finalizata cu întârzieri majore din cauza lipsei de claritate sau a existentei neconcordantelor în livrabile. |  |

Prestatorul va ține evidența valorilor asociate indicatorilor de performanță și va include informații referitoare la nivelul de performanță înregistrat în toate rapoartele și documentele întocmite pe durata derulării contractului, așa cum sunt acestea descrise în Caietul de sarcini.

## Anexa nr. 6 Bază legală. Lista acte normative, proceduri, metodologii

- Ordonanței de urgență nr. 41 din 8 aprilie 2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, și

- Legii nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, Secțiunea a 2-a Măsuri pentru consolidarea disciplinei financiare și fiscale, creșterea conformării voluntare în cazul transporturilor rutiere de bunuri și unele măsuri privind factura electronică.

| Compartiment de specialitate |  |  |
| --- | --- | --- |
| Centrul Național pentru Informații Financiare Ștefan DAIA Director general adjunct | Direcția Generală Antifraudă Fiscală ________ Inspector general antifraudă | AVR |
| Centrul Național pentru Informații Financiare Gabriela BANU Director Datawarehouse |  |  |
| Centrul Național pentru Informații Financiare Paul ISTRATE Șef serviciu |  |  |

Mai multe detalii legislative pot fi obținute la https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/253801

A se vedea sub-capitolul 7.3 Service Lavel Agrement (SLA)

Pentru detalii, a se vedea activitatea A#9, de la sub-capitolul 5.3

Conform Graficului Gantt din Oferta Tehnică, actualizat ca decalare de perioade, dar fără a modifica termenul Milestone MI

Pentru a evita ca livrabilul aferent specificațiilor funcționale să fie prea mare, Diagramele proceselor de business se pot realiza într-un document separat, în funcție de decizia comună a celor doi Manageri de proiect.

Pe perioada de analiză, acest Raport de analiză va fi actualizat ori de câte ori va fi nevoie. În cazul solicitărilor de schimbare, Raportul de analiză se va actualiza, în funcție de caz.

Activitatea de import presupune și o analiză prealabilă a structurii bazei de date, a modului de realizare a legăturilor dintre tabele, o analiză a obiectelor bazei de date etc.

Managementul calității cuprinde procesele necesare pentru a asigura că proiectul va satisface nevoile pentru care a fost executat. El abordează calitatea atât din perspectiva managementului de proiect cât și din cea a produselor și serviciilor rezultate.

Detaliile se vor stabili în perioada de analiză.

Detaliile se vor stabili în perioada de analiză.

Activitatea de import presupune și o analiză prealabilă a structurii bazei de date, a modului de realizare a legăturilor dintre tabele, o analiză a obiectelor bazei de date etc.

A se vedea tabelul Semnificație Acronime pentru livrabile, atașat Anexei nr. 1 – Descrierea activităților și a graficului de lucru propus.

Intră sub incidența art. 11 Secretul Fiscal din Codul de Procedură Fiscală, Legea nr. 207 din 20 iulie 2015, cu modificările șic ompletările ulterioare.

Intră sub incidența Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), a Directivei (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii și a Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), Legea nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date. Mai multe informații pot fi consultate pe www.dataprotection.ro

Întâlnirile pot fi efectuate sub forma unor ședințe de lucru cu prezență fizică, și/ sau întâlniri on-line, așa cum vor stabili de comun acord Managerii de proiect ale celor două părți.

F/V indică dacă activitatea respectivă este complet definită sau se poate modifica în urma analizei.

Activitatea de import presupune și o analiză prealabilă a structurii bazei de date, a modului de realizare a legăturilor dintre tabele, o analiză a obiectelor bazei de date etc.

Activitatea de mentenanță corectivă a PIP-T-S , va fi asigurată de către prestator fără costuri suplimentare, pe perioada prevăzută în Caietul de sarcini, de la termenul Milestone MI până la finalizarea contractului, ca urmare aceasta va fi trecută cu 0 zile/ om.

Prestatorul poate actualiza acest tabel în funcție de necesitățile proiectului conform Ofertei Tehnice pe care o face.